Образложење

Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015. годину ( „Службени лист Града Ниша“ бр.109/2014) и Програм о изменама и допунама Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015. годину ( „Службени лист Града Ниша“ бр. 10/2015 ) сачињени су у складу са предвиђеним буџетским средствима за 2015. годину.

Предложене измене и допуне Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015. годину врше се из више разлога.

Позиција под А. Сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању измењена је ради усаглашавања са стварним стањем, с обзиром да је Програм донет     26.12.2014. године, а плаћања су вршена до 31.12.2014. године.

Због указаних потреба и законских обавеза врши се повећање финансијских средстава на одређеним позицијама и планирају нове и то:

- Текуће одржавање: Одржавање отворених канала, дренажа и пропуста у насељу Шљака у износу од 5.000.000,00 динара и Елаборат о периодичном прегледу мостова на територији града Ниша у износу од 3.000.000,00 динара;

- Капитално одржавање: Радови на периодичном одржавању у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, техничка припрема и опремање у износу од 18.000.000,00 динара, Санација клизишта на градском подручју у износу од 12.000.000,00 динара и Санација клизишта на сеоском подручју у износу од 8.000.000,00 динара.

Укупан износ планираних средстава у Програму одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015. годину, повећава се за 20.000.000,00 динара, са 923.500.000,00 на 943.500.000,00 динара.

Предложено повећање вредности Програма у износу од 20.000.000,00 динара настаје због санације клизишта на градском и сеоском подручју Града. Остале измене планираних износа извршене су прерасподелом средстава из Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015. годину.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Начелник

Миодраг Брешковић