На основу члана 20. став 1. тачка 2), члана 32. став 1. тачка 5) и 6) и члана 66. став 1. и 3.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021 – др.закон) и члана 37. став 1. тачка 6) и 7) Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша'', бр. 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша на седници од ___________2025. године, доноси

ПРОГРАМ

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2026. ГОДИНУ

УВОД

Програм уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2026. годину (у даљем тексту: Програм) је израђен на основу закона и подзаконских аката којима се уређују питања земљишне политике и изградње и то Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон и 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025) и Правилника о садржају, поступку и начину доношења Програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС”, бр. 27/2015).

Програм садржи преглед свих радова са планираним активностима и финансијским средствима на припремању и опремању грађевинског земљишта и одржавању изграђених јавних комуналних објеката градског и сеоског подручја на територији Града Ниша.

Програмом се планирају приходи и издаци у износу од 1.859.023.168,00 динара, од чега се за уређивање грађевинског земљишта издваја 1.588.023.168,00 динара, а за одржавање комуналне инфраструктуре 271.000.000,00 динара.

Реализација Програма се финансира из извора 01 – приходи из буџета у износу од 1.296.000.000,00 динара и из извора 17 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 563.023.168,00 динара.

I     УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ПО ПОЗИЦИЈАМА

Свака од наведених позиција у Програму обухвата  следеће активности:

-	Иницирање поступка за решавање имовинско правних односа за реализацију Програма;

-	Припремање услова и прибављање пројектно-техничке документације;

-	Покретање поступка јавне набавке за прибављање техничке документације, техничке контроле пројеката, извођење радова и обављање других послова у складу са Програмом.

I.1.	УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ПРОЈЕКТИ, ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I.1.1.	Прибављање урбанистичких планова и урбанистичких пројеката;

I.1.2.	Израда техничке документације.

УКУПНО ЗА I.1.  ……............................................................................130.000.000,00

I.2.	ПРИПРЕМАЊЕ И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I.2.1.	Oбјекти и мрежа водоснабдевања

- Наставак активности по раније започетим пројектима

- Активности на пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године.

ГО ЦРВЕНИ КРСТ

-    Водоводни систем Врело

-    Велепољска

- Милуна Стојиљковића

- Реконструкција водоводне мреже у ул. Анете Андрејевић

- Примарни цевовод друге висинске зоне Д.Комрен – Делнице - Горња Топоница

- Мила Ђурђановић

- Војника Милована Јовановића (бивша М.Тито)

- Богдана Стојановића (бивша Бориса Кидрича)

- Јабланичка

- Цара Лазара бб (од бр.76 па надаље) – од сеоског гробља у Трупалу, према Поповцу

- Петлово брдо – ул. Војника Миливоја Бајића и Војислава Девића, Трупале

- Милорада Михајловића, Трупале

- Петра Добровића, Трупале

- Секундарна мрежа у насељу Делнице и Чамурлији

- Продужетак мреже у Ложионичкој до Ромског гробља

- 45. дивизије

- Јеличка

- Веза Баштованске и Плавске

- 14.октобар-наставак до терена ФК „Омладинац“

- Веза ул. Лајковачке и Душана Ристића

- Тврђавска

- Водовод Хум – Рујник са резервоаром на путу Рујник – Лесковик, укључујући и део Рујника који се снабдева водом из сеоског водовода

- Поповац – изградња главног водоводног вода

- Чамурлијски пут (од укрштања са аутопутем до болнице)

- Проширење водоводне мреже у Доњем Комрену од ул. Обрада Костадиновића бр.17 до гробља

- Село Поповац

- Село Медошевац

- Сомборски булевар

- Геолошко-геофизичка истраживања подземних вода ради повећања капацитета сеоских водовода у селима Лесковик и Кравље.

ГО ПАНТЕЛЕЈ

- Малча-повезивање Малче на НИВОС

- Каменица

- Доњи Матејевац, Краља Александра

- Доњи Матејевац, Виноградарска

- Ливађанска

- Лозничка

- Горана Марковића Карета (наставак)

- Просветна, Горњи Матејевац

- Чегарска

- Борска - шахта регулатора притиска

- Горњоматејевачка прилаз 4,5

- Илије Војиновића

- Златиборска прилаз

- Мавровска бр. 2, 2а и 4 – прстеновање мреже

- Деспотовачка

- Милана Андоновића

- Бокељса

- Нишавска (од Бенетона до Книнске)

- Нишавска од Книнске до Васе Пелагића

- Милована Спасића

- Копарска

- Белих Јасенова

- Стеве Тодоровића

- Димитрије Големовића

- Сврљишка

- Винарска

- Ул. Поп Игњатова

- Виноградарско насеље „Чешљовица“ у Доњем Матејевцу

- Пројекат за измештање потисног вода Горња Врежи

- Село Матејевац

- Геолошко-геофизичка истраживања подземних вода ради повећања капацитета сеоских водовода у селима Каменица, Церје, Јасеновик, Врело, Ореовац.

ГО МЕДИЈАНА

- Бошко Буха

- 7. Јули

- Зетска

- Бледска

- Мајора Тепића

ГО НИШКА БАЊА

- Босе Ранковић

- Михајла Димића

- Јелашница, изградња недостајуће

- Просек

- Мирослава Пилетића

- Саве Костића

- Железничка – спојница Јелашничког и магистралног пута у близини коњичког клуба у насељу „Кожара“

- Милана Обреновића

- Јована Поповића, спојница са улицом Српских јунака

- Михајла Лалића

- Видоја Јовановића

- Ул. Светозара Ивачковића (бивша Саве Костића), кп. бр. 2136/2 КО Нишка Бања, повезивање мреже на вод у ул. Јелашничка;

- Насеље иза фабрике Мтц Ниссал

- Од насељеног места Прва Кутина до насељеног места Лазарево село и кроз Лазерево село до свих корисника сеоског водовода

- Од Нишке Бање до Радикине Баре и кроз Радикину Бару до свих корисника сеоског водовода

- Од Нишке Бање до насељеног места Коритник

- Манастир и викенд насеље у Сићеву и викенд несеље Река Црвеница

- Реконструкција (или изградња) од постојећег извора топле-лековите воде у Нишкој Бањи до крајњих корисника и евентуално проширење до будућих угоститељских објеката-хотела.

- Решавање проблема мешања атмосферских и топлих-лековитих вода, изнад изворишта Сува Бања, до места где се некада налазио стари извор

- Геолошко-геофизичка истраживања подземних вода ради повећања капацитета сеоских водовода у селима Сићево, Просек, Островица, Куновица, Раутово, Лазарево село.

ГО ПАЛИЛУЛА

- Гоце Делчева

- Водника Срђана Станчетића

- Војника Божидара Божовића

- Роберта Лоримера

- Ђорђа Узуновића

- Мрамор

- Крушце

- Варваринска

- Винтерова

- Зорана Красића

- Чемерничка са прилазима

- Бербатово - прикључење сеоског на градски водовод

- Зорана Циге Стојановића (Винсет Ван Гог) – завршетак радова

- Зорана Циге Стојановића – прилаз I

- Јасеновачка

- Симе Бунића

- Власотиначка

- Боре Тодоровића (некада Јастребачких партизана 12/Ц, 12/Б)

- Доње Власе

- Добросава Јовановића Станка – повезивање у прстен

- Суви До – реконструкција мреже у доњем делу насеља

- Данила Вучковића (Суви До) – замена цеви и постављање сливника

- 8.Српске бригаде

- Требињска – наставак

- Узуна Мирка Апостоловића

- Јелене Шаулић Бојовић

- Василије Вукотић

- Ратка Софијанића – наставак

- Станоја Главаша – наставак

- Белопаланачка – наставак

- Вукманово – завршетак радова

- Игманска (Габровац)

- Нишавска (Габровац)

- Дрварска (Габровац)

- Омладинска (Габровац)

- Рудничка (Габровац)

- Триглавска (Габровац)

- Љубомира Николића

- Марка Николића, Небојше Глоговца и Бечка

- Душана Поповића

- Чемерничка

- Ивка Глишовића

- Геолошко-геофизичка истраживања подземних вода ради повећања капацитета сеоских водовода у селима Вукманово, Бербатово, Банцарево и Доње Власе.

I.2.2.	Објекти и мрежа канализације

- Наставак активности по раније започетим пројектима

- Активности на пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године.

ГО ЦРВЕНИ КРСТ

- Баштованска

- Милуна Стојиљковића

- Црпна станица или сифонски прелаз за повезивање секундарне канализационе мреже са медошевачким или главним левообалним колектором

- 45.дивизије

- Секундарна мрежа-наставак-у селу Чамурлија

- Секундарна мрежа-наставак-у селу Хум

- Трупалски колектор и секундарна мрежа за Трупале и Вртиште

- Бујмирска 2 прилаз -насеље Шљака

- Паљинска-прилаз-насеље Шљака

- Ложионичка

- Реконструкција АК у Винаревој

- Овчарско-Кабларска

- Сомборски булевар

- Село Поповац

- Село Медошевац

ГО ПАНТЕЛЕЈ

- Просветна, Горњи Матејевац

- Ливађанска, Горњи Матејевац

- Каменица

- Сомборска

- Борска

- Горана Марковића Карета

- Деспотовачка

- Горња Врежина

- Драгана Стаменковића

- Драгана Лаковића

- Светог Луке

- Зорана Радосављевића Чупе-део

- Свети Прокопије

- Срђана Лазаревића

- Ристе Бојаџића

- Стевана Миличића

- Муштарска и Муштарска I прилаз

- Јустина Поповића

- Иванковачка

- Колектор Кнез село

- Лозничка

- Хазардска

- Горњоматејевачка са прилазима 1,2,3,4,5,6,7

- Илије Војиновића

- Боре Ђорђевића - Кокана

- Бранка Денића Деве

- Нишка

- Лаповачка  крај

- Сeверни булевар

- Каменичка прилаз 1

- Каменичка прилаз 2

- Илинденска-прилаз 2

- Лозничка

- Златиборска прилаз

- Милана Андоновића

- Посавска

- Кичевска

- Бокељска

- Милована Јакшића

- Нишавска (од Бенетона до Книнске)

- Нишавска од Книнске до Васе Пелагића

- Стеве Тодоровића

- Земунска

- Света Петка

- Слободана Марковића

- Винарска

- Ђорђа поп Манића

- Димитрија Големовића

- Сврљишка

- Бреничка

- Виктора Игоа

- Дунавска

- Копарска

- Ралетиначка

- Миована Спасића

- Предрага Лаковића

- Живорада Лукића

- Наставак канализације од бр.44 ул. Хајдук Вељка до насеље Требење

у Горњем Матејевцу

- Малчански колектор

- Насеље „Леђенка“ у Доњем Матејевцу

- Салвадор Дали  у Доњој Врежини

- Чегарски пут у Доњем Матејевцу

- Село Матејевац

ГО МЕДИЈАНА

- Ивана Вучковића од броја 6 до броја 14

ГО НИШКА БАЊА

- Босе Ранковић

- Малчанска

- Михајла Димића

- Саве Костића

- Мирослава Пилетића

- Јелашница - завршетак изградње мреже и повезивање објеката на исту

- Синђелићева

- Рузвелтова прилаз 2 , повезивање канализационе мреже на колектор

- Авноја, од кућног бр. 30 до бр. 50

- Прва Кутина

- Железничка, спојница Јелашничког и магистралног пута у близини коњичког клуба у насељу „Кожара“

- Јована Поповића, спојница са улицом Српских јунака

- Љубице Луковић

- Светозара Ивачковића, продужетак мреже до колектора у ул. Димитровградска

- Насеље иза фабрике Мтц Ниссал

- Влашкошумска, Римски пут и Седлинка (Јелашница)

- Од Нишке Бање до насељеног места Коритник

- Од Јелашничког пута до Коњичког клуба

ГО ПАЛИЛУЛА

- Делијски вис

- Мрамор

- Крушце

- Опленачка

- Бербатово

- Зелена-завршетак радова

- Боре Тодоровића

- Доње Власе - завршетак мреже

- Милић од Мачве

- Узуна Мирка Апостоловића

- Јелене Шаулић Бојовић

- Василије Вукотић

- Ратка Софијанића-наставак

- Станоја Главаша-наставак (Бабичких одреда 122)

- Белопаланачка-наставак

- Мраморски поток

- Чемерничка са прилазима 1, 2, 3 и 4

- Атмосферски колектор у насељу Делијски Вис са решавањем имовинско-правних односа

- Укључење Јужног булевара у колектор Булевара цара Константина

- У делу насеља ЕИ (бивша зграда института)

- 8. Српске бригаде

- Требињска – наставак

- Вукманово

- Игманска (Габровац)

- Нишавска (Габровац)

- Дрварска (Габровац)

- Омладинска (Габровац)

- Рудничка (Габровац)

- Триглавска (Габровац)

- Лалинац

- Драгољуба Димитријевића (Горње Међурово) – завршетак мреже

- Новопланирана саобраћајница у РЗ "Запад", у непосредном окружењу фабрика „Xingyu“ и „Yusei“

- Драгослава Јанковића

- Водника Радована Алексића

- ул. Ледена Стена, Капетана Драгана Стојковића Пиксија и Јована Стерије Поповића

- Марка Николића, Небојше Глоговца, Бечка

- Кнегиње Зорке

I.2.3.	Мрежа топлификације

- Инфраструктурни топловод - наставак топлификације у улицама Љубе   Ненадовића, Зетска, Др Миодрага Лазића, Љубе Дидића, Војислава Илића

- Изградња магистралног топловода у улици  Др Драгише Мишовића од О.Ш. „Мирослав Антић“ до ГО Пантелеј  (пројекат и документација постоји)

- Наставак активности по раније започетим пројектима

- Активности на пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године.

I.2.4.	Стамбене локације

- Инфраструктурно опремање локација по пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и за које се укаже потреба током године

I.2.5.    Локације производних, пословних и услужних објеката

- Суводолски поток

- Почетак изградње и опремање радних зона на територији општине Црвени Крст предвиђених ПГР I, II, III и IV фазом

- Инфраструктурно опремање локација по пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и за које се укаже потреба током године.

I.2.6.	Уређење јавних зелених површина

- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године

I.3.	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

I.3.1.  Објекти предшколског образовања

- Вртић Медико у комплексу С.Ц. Чаир

- Изградња вртића изнад булевара Св. Пантелејмона

- Наставак активности по раније започетим пројектима

- Активности на пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године.

I.3.2.	Објекти образовања

- О.Ш. „Бубањски хероји“

- Изградња основне школе изнад булевара Св. Пантелејмона

- Тренинг центар за дуално образовање

- Активности на пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године.

I.3.3.	Објекти културе

-   Зграда Народног музеја и Галерије савремене уметности

-   Омладински центар - реконструкција објекта Учитељског дома

-   Визиторски центар у Археолошком парку Медијана

-   Народно позориште - реконструкција објекта

- Хидрантска мрежа, осветљење, шетне стазе у Археолошком парку Медијана

-  Активности на пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године.

I.3.4.	Спортски објекти

-   Национални гимнастичарски центар

- Изградња фудбалског комплекса на к.п.бр. 8809 КО Нишка Бања, на локацији Лозни калем, у Нишкој Бањи

- Изградња мултифункционалне хале за мале спортове на к.п.бр. 3905/2 КО Нишка Бања, у склопу СРЦ Вртоп

- Хала у Брзом броду

- Активности на пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године.

I.3.5.	Здравство

- Нови објекат гинекологије, акушерства и неонатологије - недостајућа инфраструктура

- Активности на пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године.

I.3.6.	Локална самоуправа

- Самопослуга на Делијском вису

- Официрски дом

- Лифт у објекту Николе Пашића 24

- Објекат „Кула“

- Градска кућа, 7. јула бр.2

- Изградња контејнерске гасне котларнице „Књажевачка“ у улици Књажевачкој у Нишу

- Изградња контејнерске гасне котларнице у дворишту О.Ш. „Стефан Немања“

- Депонија

- Активности на пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године.

I.3.7.	Верски објекти

- Ново гробље „Бубањ“ - инфраструктурно опремање

- Вукманово - Проширење сеоског гробља

- Уређење старог гробља у Нишкој Бањи - изградња потпорног зида и ограде уз улицу Рузвелтова

- Капела на новом гробљу у Нишкој Бањи - завршетак радова на објекту и стављање у функцију

- Црквени објекат сала – преко пута Цркве, Горња Студена: фасада на објекту (малтерисање), унутрашња столарија

-  Активности на пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године.

I.3.8.    Научно - технолошки развој

-   НТП-а – II фаза

УКУПНО ЗА I.2.+ I.3................……...........................…...................1.458.023.168,00

II   ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

II.1.	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

-  Активности на пројектима за које се обезбеди финансирање из других  извора и на пројектима за које се укаже потреба током године

II.1.1.	Oдржавање споменика и зграда под заштитом

II.1.3.	Одржавање ескалатора и лифтова зa кретање инвалидних лица

II.1.4. Одржавање пумпних станица

II.1.5.	Одржавање гробаља

II.1.6.	Одржавање сеоских водовода

II.1.7.	Одржавање надстрешница и светларника

II.1.8. Одржавање јавних сатова

УКУПНО ЗА  II.1.   ......................................................................... 83.000.000,00

II.2.	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ

-  Активности на пројектима за које се обезбеди финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године.

II.2.1.	Одржавање водоводних и канализационих мрежа приликом одржавања јавних саобраћајница

II.2.2.	Oдржавање објеката предшколског образовања

- Уређење дворишта у вртићу „Цврчак“,„Славуј“, „Лептирић“

- Реконструкција крова објекта Дечији културни центар

II.2.3.	Oдржавање објеката основног образовања

- Одржавање школских терена

- Санација балон хала код основних школа у Чокоту, Чегар, Трупале, Краљ Петар 1

II.2.4.	Oдржавање објеката културе

- Твђава – санација бедема

- Изградња визиторских центара

II.2.5.	Oдржавање објеката здравства

II.2.6. Oдржавање спортских објеката

- Одржавање спортских терена

- Реконструкција објекта базена Чаир

II.2.7. Oдржавање објеката локалне самоуправе

- Адаптација објекта у улици Насеровој за потребе формирања Регрутног центра

II.2.8. Oдржавање верских објеката

- Уређење излетишта Манастириште око манастира Свете Тројице

- Црква у Горњој Врежини

- Црква у Доњем Матејевцу

- Уређење Латинске цркве у Горњем Матејевцу

- Црква у Кнез Селу „Св. Илија“.

УКУПНО ЗА II.2.  ............................................................................  188.000.000,00

УКУПНО ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ II.1. + II.2.

............................................................................................................. 271.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

УКУПНО ЗА ПРOГРАМ   I.1. + I.2. + I.3. + II.1. + II.2 ………………………………………………….......................................1.859.023.168,00

МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА

1.	Носилац реализације Програма је Градска управа за локални економски развој и инвестиције, у складу са Одлуком о градским управама града Ниша.

2.	Носиоци појединих стручних послова за реализацију Програма су ЈП „Дирекција за изградњу Града Ниша“, ЈП „Завод за урбанизам Ниш“, ЈКП „Наиссус“ Ниш, надлежнe градске управе и остали учесници на реализацији Програма изабрани на основу Закона о јавним набавкама.

3.	Обавезе по овом Програму могу се преузимати само до износа средстава планираних за намене предвиђене Програмом.

4.	Уколико се планирана буџетска средства остварују у мањем обиму, сразмерно ће се смањити и планирани обим Програма.

5.	О извршењу Програма, Градска управа за локални економски развој и инвестиције извештаваће надлежне органе Града Ниша.

6.	У случају да се до краја 2025. године не донесе Програм уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2026. годину, до доношења Програма, финансијске обавезе из Програма за 2025. годину могу се преузимати и плаћати до нивоа планираних средстава Програма за 2025. годину, а исте ће бити садржане у Програму за 2026. годину.

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број:

У Нишу:

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Игор Новаковић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2026.  годину садржан је у члану 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), који каже да Град треба преко својих органа да уређује и обезбеђује коришћење грађевинског земљишта и пословног простора. Чланом 32. у ставу 1. тачкама  5) и  6) истог  Закона,  прописано је да Скупштина Града, између осталог, доноси Програме уређивања грађевинског земљишта као и остале прописе и друге опште акте.

Програм уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2026. годину је израђен на основу закона и подзаконских аката којима се уређују питања земљишне политике и изградње и то Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон и 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025) и Правилника о садржају, поступку и начину доношења Програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС”, бр. 27/2015).

Програмом се планирају приходи и издаци у износу од 1.859.023.168,00 динара, од чега се за уређивање грађевинског земљишта издваја 1.588.023.168,00 динара, а за одржавање комуналне инфраструктуре 271.000.000,00 динара, на следећи начин:

I     УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

УКУПНО ЗА  I.1.  ..............................................................................   130.000.000,00

УКУПНО ЗА I.2. + I.3......................................................................... 1.458.023.168,00

II   ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

УКУПНО ЗА II.1.  ................................................................................   83.000.000,00

УКУПНО ЗА II.2.  ..............................................................................   188.000.000,00

Градска управа за финансије и локалне јавне приходе дала је позитивно мишљење на Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2026. годину.