На основу члана 20, 32 и 66 Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник Републике Србије'' бр. 129/2007) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници од __________________ године донела је

# П  Р  О  Г  Р  А  М

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

И ИЗГРАДЊЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2014. ГОДИНУ

УВОД

На основу Одлуке о организацији градских управа Управа за планирање и изградњу урадила је Програм уређивања грађевинског земљишта (у даљем тексту: Програм) у складу са Законом о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13), Правилником о садржају и начину доношења Програма уређивања градског грађевинског земљишта (“Сл. гласник СРС” бр. 10/86), Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (“Сл. лист града Ниша”, бр. 66/10, 64/11 и 48/13), чланом 5. Одлуке о образовању Фонда за комунално уређење сеоског подручја (”Сл. лист града Ниша”, бр. 4/94, 1/96 и 9/98), Одлуком о одређивању јавног грађевинског земљишта (''Сл. лист града Ниша'' бр. 45/07) и Законом о општем управном поступку.

Програм  обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији Града Ниша, улагања у припрему и изградњу капиталних објеката од значаја за Град, као и припрему и изградњу секундарне градске мреже на територији пет градских општина.

Врсту и обим програмских задатака опредељује: Планирани прилив буџетских средстава, стање реализације инвестиција и  изградње објеката комуналне инфраструктуре чија реализација траје више година, стање израде започете планске и техничке документације, као и стање обавеза по Програму за 2013. годину.

Одређене планиране, као и започете активности из Програма за 2013. годину преносе се као приоритетни радови у 2014. годину.

Избор приоритетних објеката комуналне инфрастру-ктуре и планиране активности утврђени су по следећим основним критеријумима:

- завршетак и довођење у функцију објеката чија 	је изградња у току

- континуитет изградње комуналних објеката 	значајних за развој града у целини

- изградња објеката који су неопходни за 	реализацију на започетим и новим локацијама

- стању уговорених обавеза са корисницима 	грађевинског земљишта

- израде планске и техничке документације за 	просторе и објекте чија је реализација извесна, 	као припрема за реализацију Програма у 	наредним годинама

- и стања имовинске припреме објеката

Програм реализује ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Радови на уређивању грађевинског земљишта и изградњи објекта који нису обухваћени овим Програмом могу се изводити под условом да се обезбеде посебна средства за финансирање.

Програм обухвата активности и радове на припремању и опремању јавних површина у власништву Града Ниша.

Припремање грађевинског земљишта чине:

припремни радови

- истражни радови (анализе, елаборати и друго),

- геодетске и геолошке подлоге и ситуације

- урбанистички планови

- информација о локацији, услови, сагласности, партиципације   јавним предузећима, таксе РГЗ

имовинска припрема

- пројекат препарцелације за потребе експропријације и овера истог

- решавање имовинско - правних послова (решење о јавном интересу, провођење у катастар непокретности, експропријација)

техничка припрема

- локацијска дозвола

- техн. документација (Главни пројекти)

- техничка контрола техничке документације

- јавне набавке, уговарања, грађевинска дозвола и пријава радова

опремање грађевинског земљишта:

- извођење радова

- технички преглед

- употребна дозвола, укњижење и таксе

С а д р ж а ј

Програма уређивања грађевинског земљишта

Припремање и опремање грађевинског земљишта,    уређивањЕ површина ЈАВНЕ НАМЕНЕ

- капиталне инвестиције –

- Прибављање урбанистичке документације

- Објекти и мрежа водоснабдевања

- Oбјекти и мрежа канализације

- Eлектроенергетска мрежа

- Мрежа топлификације

- Саобраћајне површине

- Заштитно зеленило

- Саобраћајна сигнализација

- Специфичне грађевине

- Стамбене локације

- Локације  производних, пословних и услужних објеката

- ОБРАЗОВАЊЕ

- Култура

- ЗДРАВСТВО

- Социјална заштита

- СПоРТ

- Обалоутврде

- Гробља

- Паркови

- Верски објекти

- депо ЈАВНОГ саобраћаја

- азил за животиње

- ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

Припремање и опремање  грађевинског земљишта градског и сеоског подручја

нишких општина комуналном инфраструктуром  - ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

–   секундарна мрежа  -

II 1.	Општина Медијана

Припремање и опремање површина јавне намене комуналном инфраструктуром – градско подручје

II 2.	Општина Нишка Бања

Припремање и опремање површина јавне намене  комуналном инфраструктуром – градско подручје

Припремање и опремање површина јавне намене  комуналном инфраструктуром – сеоско подручје

II 3.	Општина Пантелеј

Припремање и опремање површина јавне намене  комуналном инфраструктуром – градско подручје

Припремање и опремање  површина јавне намене комуналном инфраструктуром – сеоско подручје

II 4.	Општина  Палилула

Припремање и опремање површина јавне намене комуналном инфраструктуром – градско подручје

Припремање и опремање површина јавне намене  комуналном инфраструктуром – сеоско подручје

II 5.	Општина Црвени Крст

Припремање и опремање површина јавне намене  комуналном инфраструктуром – градско подручје

Припремање и опремање површина јавне намене  комуналном инфраструктуром – сеоско подручје

III        Трошкови инжењеринга Програма

IV	Финансијски план реализације

V	Мере  И ПРИНЦИПИ за спровођење Програма

I	Припремање и опремање грађевинског земљишта, уређивањЕ површина ЈАВНЕ НАМЕНЕ

капиталне инвестиције

I 1.	ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Прибављање урбанистичке документације подразумева израду планова на основу претходно обављених припремних радова (студије, елаборати, анализе, прибављање геодетских и геолошких подлога и др.)

У складу са прописима из области земљишта, планирања и изградње, као и потребама града, уз надлежнe институцијe одредиће се приоритет у изради нових урбанистичких планова уз услов поштовања:

- планова чија је реализација од значаја за развој града;

- планова за које су раније донете одлуке о приступању  изради

- планова за подручја без плана

Носилац израде урбанистичких планова у складу са градским одлукама и прописима је ЈП Завод за урбанизам Ниш. Носилац израде је обавезан да оствари сарадњу на изради урбанистичких планова са Дирекцијом, јавним комуналним и другим предузећима као и надлежним институцијама.

A.	НАСТАВАК ИЗРАДЕ ЗАПОЧЕТИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, ПРОЈЕКАТА, ГЕОДЕТСКИХ И ГЕОЛОШКИХ ПОДЛОГА ЗА КОЈЕ СУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ДОНЕТЕ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

Урбанистички планови

Урбанистички пројекти

Геодетске и геолошке подлоге и ситуације

| 1. | ПДР СП блока Б - 4 – ц.зона Ниша |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПДР Раутовачки поток |  |
| 3. | ПДР 17 улица у Д. Врежини |  |
| 4. | ПДР IV висинске зоне-југ на лок.Марково кале |  |
| 5. | ПДР пута плоче Бојанине воде |  |
| 6. | ПДР скијалишта Бојанине воде |  |
| 7. | ПДР блока трошарине |  |
| 8. | ПДР дела пута Р-214 од комренске петље до границе |  |
| 9. | ПДР Блока Станко Власотинчанин |  |
| 10. | ПДР депоније отпада Бубањ |  |
| 11. | ПДР поповачког колектора |  |
| 12. | ПДР простора Триангле-северно од ул.Ј.Ристића |  |
| 13. | ПДР комплекса ЕИ |  |
| 14. | ПДР Аеродрома Константин Велики |  |
| 15. | ПДР Медошевачког колектора |  |
| 16. | ПДР Чамурлијског колектора |  |
| 17. | ПДР саобраћајнице јужно од реке Нишаве |  |
| 18. | ПДР Блока Б-4 у појасу реке Нишаве |  |
| 19. | ПДР постројења за пречишћавање вода у КО Трупале |  |
| 20. | ПДР Трупалског колектора |  |
| 21. | ПДР примарног цевовода II в.зоне од нас. Д.Комрен до Г.Топонице |  |
| 22. | Пројектна документација уговорена децембра 2013. год. |  |

Укупно А  	34.412.309,09

Б.	ИЗРАДА НОВИХ ПРОГРАМА ,  ПЛАНОВА И  СТУДИЈА

Програми и урбанистички планови који ће се радити по доношењу Одлуке у 2013. гoдине

- Израда преосталих Планова генералних регулација

- Израда ПДР по налозима ресорне Управе и указане потребе

- Израда пројектно техничке документације

- Израда урбанистичких пројекта  за које ће одлука бити донешена у наредном периоду

Укупно Б	35.000.000,00

УКУПНО I 1. 	69.412.309,09

Објекти инфраструктуре

Припремање и опремање грађевинског земљишта, површина јавне намене, за  изгрдњу капиталних објеката комуналне инфраструктуре (регионална, магистрална, примарна и секундарна мрежа) дефинисано је према  врсти инфраструктуре:

- објекти и мрежа водоснабдевања

- објекти и мрежа канализације

- електроенергетска мрежа

- мрежа топлификације

- саобраћајне површине

- заштитно зеленило

- специфични објекти града

I 2.	ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Реконструкције водоводних мрежа у склопу реконструк. и изградње примарних градских саобраћајница-Ул.цара Душана, Зеленгорска,Југ-Богданова, К.Стаменковића |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Повезивање резервоара II в. зоне на Винику са насељем Подвиник-Ул.Фел.Каница |  |
| 3. | Магистрална водоводна мрежа Сомборски булевар (од Бул.Медијана до Студеничке) |  |
| 4. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	5.294.891,33

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

- Реконструкције водоводних мрежа у склопу реконструкције и изградње градских саобраћајница

- Повезивање резервоара  II в. зоне на Винику са насељем Подвиник

- Примарни цевовод II в. зоне на деоници од Делијског виса до Бубња – I фаза

- Резервоар Бубањ I – обезбеђена грађ.дозвола – заједно са ЈКП ''Наиссус''

- Примарна водоводна мрежа кроз Мрамор и Крушце са повезивањем на мрежу Лалинац – Сечаница (обезбеђена лок.дозвола)

- Магистрална водоводна мрежа Сомборски булевар (од Бул.Медијана до Студеничке)

Укупно Б	3.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- Водоснабдевање и каналисање на Чамурлијском путу са концептом решења за успоставу II зоне снабдевања у подручју – израда планске и пројектне документације

имовинска припрема – прибављање земљишта:

-	информација о локацији за имовинско решавање

-	копија плана и поседовни лист

-	иницијатива ГЈП-у за јавни интерес

-	обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи

-	иницијатива за експропријацију

- Приступни пут до резервоара ''Бубањ'' II висинске зоне са локацијом резервоара

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Магистрални прстен на сектору Виник – Бубањ

- Резервоар IV в.зоне – југ (Марково кале)

- Комплекс изворишта ''Медијана'' – прибављање преосталог земљишта од приватних власника

Укупно Ц	300.000,00

УКУПНО I 2.	8.594.891,33

I 3. 	OБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Фекални ''Поповачки" колектор |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Атмосферски и фекални колектор дуж Бул.Св.цара Константина (наставак Јужног колектора) |  |
| 3. | Атмосферски колектор Ново село (од Нишаве до насеља) (1. фаза) |  |
| 4. | Фек.колектор од пута за Д.Међурово – наст. радова до нас.''Виногради'' |  |
| 5. | Хумски колектор - наставак |  |
| 6. | Колектор од Бул.Димитрија Туцовића до Нишавског колектора |  |
| 7. | Фекални колектор од Н.села до Централног колектора I фаза – добијена локацијска дозвола |  |
| 8. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А	20.514.474,68

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

- Фек.колектор од пута за Д.Међурово – наставак радова до нас.''Виногради'- добијена грађ.дозвола

- Хумски колектор – наставак

- Хумски колектор – III деоница (добијена грађевинска дозвола – истиче маја 2014.г)

- Атмосферски колектор Ново село - наставак – добијена грађ. дозвола

- Фекални колектор од Н.села до Централног колектора  I фаза – добијена локацијска дозвола

- Поповачки колектор – наставак, I фаза  кроз Поповац – доб. грађ. дозвола и остале фазе (пролаз испод пруге и мрежа до Ул.ваздухопловаца

- Реконструкција канализационе мреже приликом израде градских саобраћајница

- Зетска – колектор (Чаирски колектор)

- Израда ''хаваријских'' веза на растеретни колектор у Ул. нишавској-повезивање колектора из бул. Књажевачка са Нишавским колектором и израда прелива на реци Нишави

- Атмосферски колектор Ново село (од Нишаве до насеља) (1. фаза)

Укупно Б	24.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- Примарна канализациона мрежа за одвођење употр. вода насеља на левој обали Ј. Мораве са постројењем за пречишћавање

- Атмосферски колектор Булевар Медијана-југ наставак према нас. Д.Вис

- Атм.и фек. колектор од Новог села до Нишаве

- Атм.колектор од пута за Д. Међурово до Нишаве

- Фек. '' Поповачки'' колектор – преостале деонице

- Деснообални колектор са сифонским прелазом – добијена локацијска дозвола, обезбеђен ГП

- Атмосф.колектор од пута за Д.Међурово I фаза  обезбеђена лок. дозвола

- Колектор I реда – ''Нишавски'' колeктор

деоница од постојећег излива до локације постројења - обезбеђена лок. дозвола

- Растеретни колектор у Ул.нишавској-завршетак са растеретним преливима у улицама Алексиначкој, Краља Милутина и Васе Пелагића

- Фекални колектор Горња Врежина - Малча

- Колектор од Бул.Димитрија Туцовића до Нишавског колектора

- Атм. и фекални колектор дуж Бул.Св.цара Константина (наставак Јужног колектора)

- Наставак кан.мреже од скретрања за Чамурлију до границе ГП Ниша

- Канализациона мрежа – Прва Кутина – примарни цевовод од Нисала до села

- Канализациона мрежа Јелашница-  примарни цевовод од Нишке Бање до села

- Деснообални колектор са сифонским прелазом – истекла лок. дозвола, обезбеђен Гл.пројекат

- Атмосф.колектор од пута за Д.Међурово I фаза  истекла лок. дозвола

- Колектор I реда – ''Нишавски'' колeктор деоница од постојећег излива до локације  постројења

имовинска припрема – прибављање земљишта:

-	информација о локацији за имовинско решавање

-	копија плана и поседовни лист

-	иницијатива ГЈП-у за јавни интерес

-	обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи

-	иницијатива за експропријацију

- Главни градски пречишћивач

- Хумски колектор – обезбеђење јавног интереса за деоницу у зони железничке пруге

- Колектор I реда – ''Нишавски'' колeктор

- Поповачки колектор – деоница од села Поповац до Ул. ваздухопловаца (ј.интерес – сл.пролаза)

- Малчански колектор (ПГР Пантелеј II) – све до грађ.дозволе са сл.пролаза – привр.заузеће)

Укупно Ц	1.000.000,00

УКУПНО I 3. 	45.514.474,68

I 4.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Измешт. блокова ул. осветљења |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сомборски булевар од К.девојке до Бул.Медиана |  |
| 3. | Бул.Петра Аранђеловића од Б.хероја до В.Путника |  |
| 4. | Изградња осветљења улица на гр.подручју које су асфалтиране а не постоји јавно осветљење -Ул.В.Пелагића,Добровољачка,Новоп.од Палмотићеве, Зетска |  |
| 5. | Учешће Града у изградњи ТС са ЕД |  |
| 6. | Сомборски булевар од К.девојке до Бул.Медиана |  |
| 7. | Изградња осветљења улица на гр.подручју које су асфалтиране а не постоји јавно осветљење-Ул.Ивана Милутиновића |  |
| 8. | Учешће Града у изградњи ТС са ЕД |  |
| 9. | Осветљење саобраћајница од кружног тока код КП Дома до ауто-пута и од КП Дома до РЗ Д. Међурово (''ЈУРА'') |  |
| 10. | Позиције се односе на припрему за почетак изградње објеката за које ће се одлука доносити током године-ТС.Медошевац |  |
| 11. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А	6.514.075,82

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

- Бул.Петра Аранђеловића од Б.хероја до В.Путника

- Изградња осветљења улица на гр.подручју које су асфалтиране а не постоји јавно осветљење

- Измештање блокова уличног осветљења

из дистрибутивних трафостаница

- Учешће Града у изградњи ТС са ЕД

- Осветљење фасада, споменика и верских објеката

- Осветљење кружних токова

- Осветљење саобраћајница од кружног тока код КПД-а до ауто-пута и од КПД-а до РЗ (''ЈУРА'')

- Васе Пелагића од Сомборске до В. Вучковића

- Зетска – наставак до ВАГРЕС-ових зграда

- Добровољачка - Црвени крст

- Палмотићева од 22. децембра до Инж. Бирвиша

- Новопројек. од 22. децембра до Инж. Бирвиша

Укупно Б	7.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

Позиција се односи на припрему за почетак изградње објеката за које ће се одлука доносити током године.

Укупно Ц	300.000,00

УКУПНО I 4.	13.814.075,82

I 5.	MРЕЖА ТОПЛИФИКАЦИЈЕ

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Ул. Божидар Аџија 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Св. Климент и Наум |  |
| 3. | Ул. светосавска – Јеронимова |  |
| 4. | Расадник - Милана Ракића |  |
| 5. | Таковска - изградња |  |
| 6. | Првомајска |  |
| 7. | Божидар Аџија 2 (наставак) |  |
| 8. | Југ-Богданова |  |
| 9. | Топловод IX бригаде - наставак |  |
| 10. | Позиције се односе на припрему за почетак изградње објеката за које ће се одлука доносити током године: Ул.Мајаковског, Таковска,Јелке Радуловић, Пријездина, Бранка Крсмановића,Бул.З.Ђинђића |  |
| 11. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А	4.525.755,65

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

  - Реконструкција топловода приликом реконструкције градских саобраћајница

  - Топловод Ул.Мајаковског – наставак и Ул. Крсте Стефановића

  - Топлификација јавних установа ГО Пантелеј

  - Топловод у улицама Јелке Радуловић (јужни део) и Јосип Славенски

  - Топловод у Ул.таковској (од Чачанске до Божидарчеве)

Укупно Б	4.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

Имовинска и техничка припрема

Позиција се односи на припрему за почетак изградње објеката за које ће се одлука доносити током године.

Укупно Ц	300.000,00

УКУПНО I 5. 	8.825.755,65

I 6.	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Веза моста у Ул. војводе Мишића са Ул. Р.Павловића са инфрастр. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Бул.Војводе Путника |  |
| 3. | Веза моста у Ул. војводе Мишића са Ул. Р.Павловића са инфрастр. |  |
| 4. | Бул.др.Зорана Ђинђића-санација и друге улице које се реконструишу - Краљевића Марка, Душанова, М.В.Шпаје. С.Власотинчанина,Југ-Богданова, Катићева, Зеленгорска |  |
| 5. | Бул. Св. Цара Константина |  |
| 6. | Инфраструктура за пројекте из НИП-а(Ст.Власотинчанина,Ивана Милутиновића,Његошева, Орловића Павла,ТПО, Стр. Бана, Сомборски булевар) |  |
| 7. | Византијски булевар – тротоар од Меркатора до "Бриколажа'' |  |
| 8. | Инфраструктура за пројекте из НИП-а и ЈП„Путеви Србије"-Бул.Медиана-Матеј.пут, Обданиште у нас.Бр.Бјеговић, Трг Мије Станимировића, Бул.З. Ђинђића |  |
| 9. | Тротоар на Бул.Медијана: ИДЕА – Књажевачка |  |
| 10. | Израда прој.тех.докум. за конкурисање за пројекте из НИП-а, ЈП Путеви Србије и др. Министарстава-кружни ток Бул.Медиана - Бул.цара Константина, Двориште обд. у нас. Н.Тесла, Обданиште у нас.Бр.Бјеговић, Бр.Крсмановића-Романијска |  |
| 11. | Подршка пројектима из НИП-а и ЈП ''Путеви Србије''- обданиште на локацији Сомборски булевар, ОШ на локацији Сомборски булевар, Ул.учитељ Тасина, ОШ Бранко Миљковић |  |
| 12. | Сомборски булевар јужна трака |  |
| 13. | Измештање царинског реферата железничка станица на комплекс ЈП Аеродром Ниш |  |
| 14. | Раскрсница на Тргу Мије Станимировића |  |
| 15. | Сомборски булевар од Илинденске до Бул.Никола Тесла |  |
| 16. | Кр.ток: Цара Душана – Мије Петровића |  |
| 17. | Кр.ток: Бул. Св цара Константина – Суво До |  |
| 18. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	22.883.619,71

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и  пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

- Подршка пројектима ЈП „Путеви Србије" и Министарстава (РР, Финансија,...)

- Сомборски булевар јужна трака (од Косовке девојке до Илинденске)-постоји дозвола

- Измештање царинског реферата железничка станица на комплекс ЈП Аеродром Ниш

- Изградња надстрешница изнад стајалишта на територији Града

- Петра Аранђеловића хабајући слој

- Веза Бул.Н.Тесла са Бул.12.фебруар са кр.током

- Хумска од Бул.12.фебруар до подвожњака

- Укрштај локалног пута за Доње Међурово и регионалног пута Р-214

- Подземни контејнери

- Реконструкција тргова

Укупно Б	40.000.000,00

Ц.        ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- Топлички партизански одред од надвожњака до моста на Ј.Морави

- Бул.Медиана (Мат.пут од Сомборске до аутопута)

- Бул.Св.цара Константина и кр.ток 'Трошарина'

- Саобраћајница поред ''Бенетон''-а (наставак В.Мишића од моста до Р.Павловића)

- Техничка документација за рек. раскрсница:

- Бул.Немањића – Бул.В.Мишића

- Бул.Немањића – Ул. сремска

- Раскрсница на Тргу Мије Станимировића

- Краља С.Првовенчаног–Пантелејска (АМД)

- Раскрсница 5 улица на Чаиру

- Бул. 12.фебруар – Ваздухопловаца

- Књажевачка – укрштај са скретањем

за Д. и Г. Врежину

- Бул.Никола Тесла – Сомборски булевар

- Кружни ток: Л.Стена – с.Бубањ

- Прибојска од Хумске до Мариборске

- Јавна гаража ''Чаир'' (код ЕПС-а)

имовинска припрема – прибављање земљишта:

-	информација о локацији за имовинско решавање

-	копија плана и поседовни лист

-	иницијатива ГЈП-у за јавни интерес

-	обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи

-	иницијатива за експропријацију

- Душана Поповића до палилуске рампе

- Новопројектована саобр. кроз ''Нисал''

- Раскрсница Јадранске и Бул. Н. Тесла

- Саобраћајница поред ''Бенетона'' (наставак В.Мишића од моста до Р.Павловића)

- Јужни булевар – све деонице од ''Триангле'' до Трошарине

имовинска припрема – провођење промена:

-	провођење промена кроз катастарски операт

- Нишавска поред Нишаве од Бул. Медијана до Топличке

- Зорана Радосављевића Чупе (''стара'' Нишавска) од Бул.Медијана до Топличке

- Топлички партизански одред

- С. Матавуља  наставак од жел.  до медош. моста

- Д.Туцовића  од ''Триангле'' до окр. ''Л. Стена''

- Део Јужног бул. од  Ул. I устанка до пал. рампе

- Мије Петровића од Ц. Душана до Х. Вељкове

- Војислава Илића од Др.З.Ђинђића до Х.помоћи

- Александра Медведева

- Улице према Новом гробљу од раскрснице П. Аранђеловић и В. Путника до Н. гробља

- Булевар Ивана Милутиновића

- Новопројектована од Овчепољске до мед.моста

- Новопрој.од м.Младости до моста ''Медиана''

- Део Јужног булевара – Чаирскa

- Део Јужног бул. од Југ-Богданове до О. венца

(наставак Саве Ковачевића)

- Део Јужног бул. од Ул. сестре Баковић до Зетске

- Бул.Св.цара Константина

- Саобраћајница од Р.Павловића до Ж.К.Моравца

- Западни бул. – наст.Бул. Ивана Милутиновића

- Новопројектована поред Н. гробља

од Л 1.1 до саобр. ''2'' и саобраћајница ''2''

- Саобраћајница паралелна са ауто путем од Инж. Бирвиша до везе са планираним Чегарским бул.

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Новопрој. веза Ул.Д. Киша са Бул. Н. Тесле

- Хајдук Вељкова од М. Петровића до пал. рампе

- Војводе Мишића од В. Карађорђа до В.Танкосића

- Новопрој. у комплексу изворишта ''Медиана''

- Булевар Војводе Путника

- Западни бул. – наст.Бул. Ивана Милутиновића

- Бул. Никола Тесла од ''ЕКО'' пумпе до ауто путa

- Траса нов. пруге од зајечарске пруге до Просека

- Димитрија Туцовића од кружног тока на Л.стени до П.Аранђеловића – потпорни зид и 4. трака

- Бул.П.Аранђеловића – завршетак до В.Путника

- Булевар Медиана – тротоар од Књажевачке до Сомборског булевара

- Пут од Г. Врежине до Н. Тасле Л-13 (од ауто пута до моста на Нишави)

- Сомборски булевар од Илинденске до Бул.Н.Т.

- Кр.ток: Цара Душана – Мије Петровића

- Кр.ток: Бул.Н.Тесла – А.Медведева

- Кр.ток: Бул.Н.Тесла код ЕКО пумпе

- Кр.ток: Бул.Н.Тесла – Данила Киша

- Кр.ток: Бул.12. фебруар – Ул.ваздухопловаца

- Кр.ток: Б.хероји – Петра Аранђеловића

- Кружни ток: Хајдук Вељковљ – Томе Роксандића

- Кр.ток: Париске комуне – Б.Крсмановића

- Кр.ток: Бул. Св цара Константина – Суво До

- Новопројектована од Бомбашке до Бул.Н.Тесла

- Саобраћајница северно од пруге Ниш -Димитровград – од Зетске до ''Трошарине''

- Израда пројектно техничке документације за конкурисање за пројекте из НИП-а, ЈП Путеви Србије и осталих Министарстава

Укупно Ц	2.000.000,00

УКУПНО I 6.	64.883.619,71

I 7.	Заштитно зеленило

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013 ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Формирање дрвореда |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	4.700.000,00

Б.	ПОДИЗАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Поступак подизања нових зелених површина обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

- Формирање дрвореда на територији града Ниша-Озелењавање кружних токова  са системом  за заливање и бунарима

Укупно Б	1.000.000,00

УКУПНО I 7. 	5.700.000,00

i 8.	Саобраћајна сигнализација

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Сомб. булевар - Косовке девојке |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А	3.226.310,40

Ц.        ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

Имовинска и техничка припрема

- Позиција се односи на припрему за почетак изградње објеката за које ће се одлука доносити током године.

- Семафоризација раскрсница: Д.Туцовић – Кајмакчаланска

- Израда пројекта саобраћајне сигнализације – окретнице

Укупно Ц	200.000,00

УКУПНО I 8.	3.426.310,40

I 9.	Специфичне грађевине

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Мост на Кутинској реци |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подвожњак испод пруге Ниш-Скопље код КПД—а |  |
| 3. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	900.000,00

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

- Мост на Кутинској реци – Прва Кутина (корпарска задруга)

- Мост на Кутинској реци – насеље Никола Тесла    (ушће у Нишаву)

- Репарација челичног моста на Кутинској реци у нас. Никола Тесла

Укупно Б 	13.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- Клизиште Мраморско брдо - израда пројектне документације

- Подвожњак испод пруге Ниш– Скопље код КПД-а

- Мост на Кутинској реци

- Мост на Хумском потоку

- Мост на Рујничком потоку - Сокобањска

- Репарација челичног моста на Кутинској реци

- Мост на Кутинској реци у Првој Кутини

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Подвожњак испод пруге Ниш-Зајечар за везу Бул.Н.Тесле са прилазима северној и јужној сервисној саобраћајници

- Мост на Нишави (правац Н.Н.Тесла -Г.Врежина)

- Мостови на Габровачкој реци (два пешачка и један друмско-пешачки)

- Простор за „Сајмиште“

- Зоолошки врт

Укупно Ц	1.000.000,00

УКУПНО I 9. 	14.900.000,00

ОБЈЕКТИ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ НАМЕНА

Припремање и опремање грађевинског земљишта површина јавне намене комуналноим инфраструктуром  дефинисано је према карактеристичним наменама простора:

- стамбене локације

- локације производних, пословних и услужних  објеката

- локације јавних објеката

Програмом је предвиђено секундарно уређивање површина јавне намене по закљученим уговорима Дирекције са корисницима земљишта на оним  локацијама на којима је раније започето припремање и опремање земљишта као и на локацијама где Дирекција организује изградњу инфраструктуре ван комплекса власника (заједничка секундарна инфраструктура) уз обавезу власника да изврши уређење земљишта у комплексу са прикључком на заједничку секундарну инфраструктуру.

Инвеститори који су по закљученим уговорима, а у складу са претходном одлуком о градском грађевинском земљишту, преузели обавезу секундарног уређивања земљишта, дужни су да исте реализују у потпуности у складу са планским документом и изграђене комуналне објекте предају надлежном јавном комуналном предузећу.

Предвиђени радови на секундарном уређивању површина јавне намене (припремање и комунално опремање) представљају обавезе по закљученим уговорима и билансирају се локацијски у складу са инвестиционим програмима и исти ће се реализовати у обиму и динамици обезбеђења средстава од власника земљишта на конкретним локацијама.

I 10.	СтамбенЕ ЛОКАЦИЈЕ

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Локација Н.Бања -''Лугови'' |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Инфраструктурно опремање локација према потреби, а на основу скопљених уговора за накнаду уређивања грађ. земљишта-ул. П. Вучинића, Kанализација поред Нишаве, комплекс"Мозаик инжењеринг" |  |
| 3. | Инфраструктурно опремање лок. према потреби, а на основу скопљених уговора за накнаду уређивања грађ.земљишта-Лок.Д.Врежина-Чалије, лок. Подвиник, Лок.Мозаик, Новопр. иза матејевачког пута, Нас.Б. Бјеговић,Лок.Н.Бања-школа |  |
| 4. | Инфраструктурно опремање локација према потреби, а на основу скопљених уговора за накнаду уређивања грађевинског земљишта-Impeks Promet-V i K, TС Ново гробље |  |
| 5. | Уговорене обавезе децембра 2013. год. |  |

Укупно А 	4.338.258,46

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Инфраструктурно опремање локација према потреби, а на основу склопљених уговора за накнаду уређивања грађевинског земљишта

  - Локација ''Делтаматик'' – приступна саобраћајница Ул.Петра Вучинића

  - Локација: Студеничка – Горњоматејевачка (В и К, саобраћајнице)

  - Уговори склопљени у 2014 год.

Укупно Б	8.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- Локација Нишка Бања – ''Лугови''(ВиК)

- Локација '' Сомборска – центар''(ВиК)

имовинска припрема – прибављање земљишта:

-	информација о локацији за имовинско решавање

-	копија плана и поседовни лист

-	иницијатива ГЈП-у за јавни интерес

-	обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи

-	  иницијатива за експропријацију

- Локација “Ледена Стена”

- Веза блока 25 и 26 у Паси Пољани

имовинска припрема – провођење промена:

-	провођење промена кроз катастарски операт

- Локација “Блок 5”– Д.Врежина

- Локација Блок ''Пантелеј-запад''

- Локација Сомборска - исток

Укупно Ц	500.000,00

УКУПНО I 10.  	12.838.258,46

I 11.	ЛОКАЦИЈЕ производнИХ, ПОСЛОВНИХ И услужних  објеКАТА

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Локација Bricolage – водовод пројекат |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опремање РЗ инфраструктуром-РЗ.Д.Међурово |  |
| 3. | Опремање РЗ инфраструктуром |  |
| 4. | Зграда градске управе – II фаза (фасада и столарија) |  |
| 5. | ПУЦ Византијски булевар - лева страна (В и К, атмосферска канализација) |  |
| 6. | Инфраструктурно опремање локација по склопљеним уговорима за накнаду уређивања грађевинског земљишта-РЗ Север, Лозни Калем, лок.Клинички центар, ПУЦ на Византијском бул. |  |
| 7. | Објекат ЈП Дирекција за изградњу града – надгр.објекта |  |
| 8. | Локација ''LIDL'' - измештање ВиК мреже и гасовода |  |
| 9. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	24.895.528,89

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

- Локација ''LIDL''- измеш. ВиК мреже и гасовода

- РЗ „Север“ - Johnson electrik

- Инфраструктурно опремање локација по скопљеним уговорима за накнаду уређивања грађевинског  земљишта

- Објекат ЈП Дирекција за изградњу града – надградња објекта

- Локација бивши ИМЕКС-ПРОМЕТ (АИК Банка) ВиК

- Опремање радних зона инфраструктуром

- Уређење пијаца на територији града Ниша

Укупно Б	54.500.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

имовинска припрема – прибављање земљишта:

-	информација о локацији за имовинско решавање

-	копија плана и поседовни лист

-	иницијатива ГЈП-у за јавни интерес

-	обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи

-	   иницијатива за експропријацију

- ПУЦ дуж Византијског булевара - лева страна,

В и К, атмосферска канализација

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Пословно услужни центар ''Бранко Бјеговић''

- Локација Лозни калем – имовинска припрема

- Р Т Ц  ''Црвени Крст'' – приступне саобраћајнице

- Локација Војна база ''Комрен''

- Локација ''Добро поље'' КП бр.2558, КО Н.Бања

- Пијаца у насељу Брзи Брод

Укупно Ц 	200.000,00

УКУПНО I 11. 	79.595.528,89

ЛОКАЦИЈЕ јавниХ објекАТА

Припремање и опремање грађевинског земљишта -површина јавне намене комуналном инфраструктуром  дефинисано је према специфичним  наменама простора:

- образовање

- култура

- здравство

- социјална заштита

- спорт

I 12.	Образовање

А.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И 	СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ   	2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | ОШ у Г.Комрену-завршетак |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкција и изградња В, К, АК, ограде за школе на територији Града Ниша-Обданиште код ОШ Св.Сава |  |
| 3. | ОШ Војислав Илић-Млађи у Горњем Комрену-завршетак |  |
| 4. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	5.103.319,62

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

- ОШ у Горњем Комрену - завршетак

- ОШ у Мрамору – завршетак

- ОШ ДР ''Зоран Ђинђић'' – балон сала, топла веза   са школом

- OШ „Чегар“ - „балон“ сала завршетак

- Надградња Иван Горан Ковачић нас.Никола Тесла

- ОШ „Његош“ - надградња

Укупно Б	8.500.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- ОШ ''Цар Константин'' – осветљење дворишта

- ОШ ''В. Илић Млађи'' у Хуму – уређење дворишта

- Уметничка школа – уређење дворишта и спортског терена

- ОШ у насељу Никола Тесла – надградња

- ОШ ''Карађорђе'' у Г.Матејевцу – асфалтирање дворишта у матичној школи и у издвојеном објекту у Д.Матејевцу

- ОШ „Ратко Вукићевић“ - уређење дворишта

- ОШ Његош – доградња, надградња и доградња павиљона

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	   јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- СШ у насељу Сомборска -центар

- ОШ ''Ћеле Кула''

- ОШ у Паси Пољани – приступна саобраћајница

- ОШ и дечја установа у нас. Сомборска - исток

- Школа и дечја установа Делијски вис 3

Укупно Ц	200.000,00

УКУПНО I 12. 	13.803.319,62

I 13.	Култура

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА  ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Биоскоп ''Вилин град'' |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Логор на Црвеном крсту |  |
| 3. | Дом културе у Мезграји – завршетак |  |
| 4. | Музеј народни |  |
| 5. | Церјанска пећина - одржавање и испитивање |  |
| 6. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	2.767.913,56

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

- Церјанска пећина – наставак уређења платоа испред улаза у пећину, адаптација и рекултивација бунара, уређење и обележавање планинарско-пешачких стаза

- Тврђава – уређење бедема – зидова

- Логор на Црвеном крсту - II фаза, завршетак

- Бали-бегова џамија

- Атељеи у Тврђави

- Уређење домова културе на територији града Ниша

Укупно Б	25.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

##### Локалитет “Медиана” – паркинг

##### Музеј народни

##### Хиподром поред Тврђаве

##### Реновирање Атељеа у Тврђави

##### Зграда Симфонијског оркестра – доградња фоајеа

- Музеј праисторије у с.Хум

- Арх. налазиште Медијана – постављање ограде

Укупно Ц	500.000,00

УКУПНО I 13. 	28.267.913,56

I 14.	здравство

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА  ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Дом здравља Н.Бања – завршетак |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кардиохирургија ТС |  |
| 3. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	22.011.088,60

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

- Медико терапија – завршетак

- Завод за хитну мед. помоћ – фасадна столарија и реконструкција подне облоге

- Кардиохирургија ТС

- Дом здравља Нишка Бања – прикључак на гас и електричну енергију

Укупно Б	10.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

имовинска припрема – прибављање земљишта:

-	информација о локацији за имовинско решавање

-	копија плана и поседовни лист

-	иницијатива ГЈП-у за јавни интерес

-	обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи

-	 иницијатива за експропријацију

- Клинички центар

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Здравствена амбуланта у Г.Топоници

- Амбуланта у Брзом Броду

Укупно Ц	200.000,00

УКУПНО I 14.  	32.211.088,60

I 15.	Социјална заштита

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА  ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Обданиште "Лане" - завршетак |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Обданиште "Лане" |  |
| 3. | Лидер |  |
| 4. | Обданиште у нас.Н.Тесла – уређење дворишта |  |
| 5. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	5.211.318,11

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

- Предшколски објекат у Н. Селу – I фаза

- Предшкол. објекат у Брзом Броду – I фаза

- Обданиште у с.Трупале – I фаза

- Обданиште ''Лидер'' - I фаза

- Обданиште у Ул.сес. Баковић – фасадна столарија

- Објекат ''КУЛА'' – пренамена за обданиште

Укупно Б	30.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- Обданиште у Горњој Топоници - доградња

- Обданиште иза Народног музеја

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Обданиште у Паси Пољани

- Предшколски објекат у Новом селу

- Обданиште у насељу Ледена Стена

- Обданиште у Брзом Броду

- Укњижење и ГП Иван Горан Ковачић

- Обданиште у Крфској

- Обданиште сверно од Просветне, Д.Врежина

- Обданиште јужно од Малчанске, Д.Врежина

- Обданиште у нас. ''Шљака''

- Дечија установа ''Мара''

Укупно Ц	1.000.000,00

УКУПНО I 15.  	36.211.318,11

I 16.	Спорт

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА  ИЗ 2012. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Рекреациони базен |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Балон сала у Н.селу – завршетак |  |
| 3. | Балон сала у Н.Н.Тесла - завршетак |  |
| 4. | Балон сала у Н.селу – завршетак |  |
| 5. | Доградња западне трибине стадиона ФК ''Раднички'' |  |
| 6. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	12.789.600,99

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

- Свлачионица  - контејнер (5x3) са платоом –Г.Комрен, Д.Комрен, Медошевац, Бреница и Д.Матејевац

- Стадион ФК Железничар – санација (трибине, терен – вештачка трава)

- ФК ''Раднички'' - санација помоћних терена

- Рекреациони базен – завршетак

- Хум – санација терена

- Базен „Чаир“ - санација по налогу инспекције

- ОШ „Радоје Домановић“ - изградња терена са вештачком травом

- ОШ „Учитељ Таса“ - изградња терена са вештачком травом

- ОШ „Милан Ракић“ - изградња спортског терена

- ОШ „Цар Константин“ - изградња тениског терена

- Паљина - ограда око спортског терена

- Изградња спортског терена у порти цркве Св. Пантелејмона

Укупно Б	30.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- Доградња зап.трибине стадиона ФК ''Раднички''

- Стадион ФК ''Железничар''

- Помоћни стадион ФК ''Железничар'' –  ограда

- Спортски терен на углу ул. Живорада Коцића Моравца и Которске

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Позиција се односи на припрему за почетак изградње објеката за које ће се одлука доносити током године

- СРЦ ''Ада Женева''

- Спортски терени изнад Шарпланинске

- Скијалишни комплекс Бојанине воде

- Спортска хала у насељу Доња Врежина

Укупно Ц	1.000.000,00

УКУПНО I 16. 	43.789.600,99

Специфични  објекти града

Припремање и опремање грађевинског земљишта -површина јавне намене комуналном инфраструктуром  дефинисано је према специфичним  наменама простора:

- обалоутврде

- гробља

- паркови

- верски објекти

- саобраћајни депо

- азил за животиње

- градска депонија

I 17.	Обалоутврде

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА  ИЗ 2012. ГОДИНЕ

| 1. | Суводолски поток од улива у Нишаву до С. Дола |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	84.000,00

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

- Хумски поток од ауто пута до Горњег Комрена (обезбеђена грађевинска дозвола и ГП) наставак

- Измештање Суводолског потока - I фаза

Укупно Б	11.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

имовинска припрема – провођење промена:

- 	провођење промена кроз катастарски операт

1.	Хумски поток кроз Горњи Комрен – 1500м

- Матејевачки поток од улива у Нишаву до аутопута

- Бренички поток - 400м1

- Суводолски поток од улива у Нишаву до С.Дола

- Габ. река узводно од моста у Ул. Љ. Николића

- Рујнички поток кроз насеље Ратко Јовић

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Кутинска река од улива у Нишаву до жел. пруге

- Кутинска река од жел. пруге кроз Н.Н.Тесла

- Кованлучки поток – Нишка бања

- Сувобањски поток – Нишка бања

- Раутовачки  поток – Нишка бања

- Г.река (од границе РП-а ''Габр.пут'' до Габровца)

- Израда одговарајуће планске документације за уређење Сувобањског и Кованлучког потока у Нишкој Бањи (нису обухваћени ПГР-ом)

Укупно Ц	1.000.000,00

УКУПНО I 17. 	12.084.000,00

I 18.	Г Р О Б Љ А

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Ново гробље Бубањ осветљење пешачких стаза на проширеној локацији, пешачке стазе, ограда, водводна мрежа |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Старо гробље - јавно осветљење |  |
| 3. | Старо гробље "Горица" - уређење јавног осветљења и пеш.стаза |  |
| 4. | Ромско гробље - изградња капеле - завршетак |  |
| 5. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А  	1.261.982,33

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

- Ромско гробље - изградња капеле - завршетак

- Ново гробље - саобраћајнице

- „Војничко“ гробље на Делијском вису– ограда, стазе и јавно осветљење

Укупно Б	4.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Ново гробље у Нишкој бањи

- Гробље у Нишу – ромско

- Гробље у МК Брзи Брод са приступном саобр.

- Врежинско гробље

- Гробље у Д.Комрену

Укупно Ц	100.000,00

УКУПНО I 18. 	5.361.982,33

I 19.	П А Р К О В И

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА  ИЗ 2013. ГОДИНЕ  И РАНИЈЕ

| 1. | Трг краља Александра – јавни WC |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкција парка "Чаир" са инфраструктуром |  |
| 3. | Реконструкција јавног WC-а у Тврђави |  |
| 4. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	9.250.497,52

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

- Поплочавање парка у Нишкој Бањи и санација стаза шеталишта

- Реконструкција јавног WC-а у Тврђави

- Реконструкција парка „Чаир“ са инфраструктуром

- Јапански врт

Укупно Б	.9.500.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Спомен парк Бубањ – комплетно уређење

Укупно Ц	1.000.000,00

УКУПНО I 19. 	19.750.497,52

I 20.	Верски објекти

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Храм Св. цара Константина и царице Јелене наставак радова - зидови |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Црква Св. Никола у селу Хум - реконструкција |  |
| 3. | Црква Св.Козме и Дамјана - бакарни кровни покривач |  |
| 4. | Храм Св. цара Константина и царице Јелене наставак радова - зидови |  |
| 5. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А 	37.568.531,08

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

- Црква Св.Николе у с.Хум -реконстр

- Црква Св.Петке (код ж.станице)

- Црква Св. Василија Острошког

- Храм Св. Димитрија у Пасјачи - дренажа

- Храм Св.цара Константина и царице Јелене

наставак радова

- Потп. зид у Манастиру “Св. Богородице” у Сићеву

- Крстионица у Нишкој Бањи

- Конак манастира у Сићеву – фасада

- Црква Св. апостола Петра и Павла у Вртишту – уређење платоа

- Храм Св. Саве - Доњи Комрен

Укупно Б. 	13.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	техничка документација

- Храм Св.Димитрија у с.Пасјачи(дренажа и ограда)

- Црква Св.Николе у с.Хум –реконструкција

- Црква Св.Козме и Дамјана (Н.Н.Т.) бакарни кровни покривач

- Црква у с.Чокот (ограда, плоче)

- Црква Св.Илија у Д.Комрену (ограда)

- Црква Св. Пантелејмона – парохијски дом

- Црква Св. Саве – насеље С.Синђелић (монтажна)

- Црква Св.Луке – крстионица

- Црква Св.Стефана Дечанског (Пантелеј-Деспота Ђурђа-Сомборски булевар)

- Црква у насељу Чалије

- Црква Св. Василије Острошки у Дуваништу (код ''ДИС''-а) – парохијски дом

- Црква Св. Козме и Дамњана у насељу Н.Тесла – парохијски дом

- Црква у МИН-овом насељу

- Црква Св.Николе – обданиште у порти

- Црква Св. Марка у Сувом Долу

Укупно Ц. 	300.000,00

УКУПНО I 20. 	50.868.531,08

I 21.	ДЕПО ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Депо јавног саобраћаја

Укупно Ц  	100.000,00

УКУПНО I 21. 	100.000,00

I 22.	АЗИЛ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Азил за напуштене животиње |  |
| --- | --- | --- |

Укупно А 	300.000,00

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

- Азил за напуштене животиње – II фаза

Доградња и реконструкција постојећег азила за животиње

Укупно Б. 	1.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

1.      Азил за напуштене животиње

Укупно Ц 	100.000,00

УКУПНО I 22. 	1.400.000,00

I 23.	ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Прибављање потребне документације, геодетски радови ради легализације раније изграђених објеката, технички прегледи и слично-ОШ Д.Радовић |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Прибављање потребне документације, геодетски радови ради легализације раније изграђених објеката-Presevska, Vodov.sistem Vrelo, Обданиште Цветић, Трг краља Александра и други објекти чије су јавне набавке започете у 2013. години |  |

Укупно А 	1.577.739,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА

- Прибављање потребне документације, геодетски радови ради легализације раније изграђених објеката, технички прегледи, вештачења неопходна у судским процесима и слично

- Парцелација по захтеву Агенције за реституцију

Укупно Ц	1.293.272,97

УКУПНО I 23. 	2.871.011,97

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:

УКУПНО I А (1-23) 	230.131.214,84

УКУПНО I Б (1-23) 	331.500.000,00

УКУПНО I Ц (1-23) 	12.593.272,97

УКУПНО I (1-23) 	574.224.487,81

II	Припремање и опремање грађевинског земљишта градског и сеоског подручја нишких општина комуналном инраструктуром

- ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

- секундарна мрежа -

Програмом је планирано припремање и опремање  грађевинског земљишта  комуналном инфраструктуром – површине јавне намене – секундарна мрежа, градског и сеоског подручја следећих нишких општина:

Општина Медијана

Општина Нишка Бања

Општина Пантелеј

Општина Палилула

Општина Црвени Крст

Секундарној мрежи припадају они делови комуналног система који опслужују два или више објекта (зграда) у једном стамбеном блоку, или ужој просторној целини друге намене и значајни су само за тај стамбени блок или ужу просторну целину.

Објекти чије се припремање и опремање планира овим Програмом реализоваће се када буду обављени и испуњени следећи послови – критеријуми:

- Да постоји усвојена урбанистичка документација

- Да су решени имовинско правни послови

- Да је добијена грађевинска дозвола

- Да је извршена пријава почетка извођења 	радова

- За комуналне објекте који се граде на градском подручју сви корисници истог су обавезни да измире накнаду за уређивање грађевинског земљишта по одлуци Скупштине града Ниша 	која буде важила у моменту градње

- За комуналне објекте који се граде на сеоском подручју потребно је обезбеђење учешћа грађана према важећој одлуци Скупштине Града.

II 1.	ОПШТИНА  МЕДИЈАНА

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2012. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Бул. цара Константина (ВиК) 1. фаза |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Повезивање вод. мреже у прстен у ГО Медијана: Ј.Скерлића, Ген.Б.Јанковића, Мраморска |  |
| 3. | Бул. цара Константина (ВиК) у сервисној саобраћајници поред пруге |  |
| 4. | Повезивање водоводне мреже у прстен у ГО Медиана |  |
| 5. | Евентуална реконструкција и наставак мреже ВиК, АК, по добијању услова од ЈКП ''Наисус'' за уговорене саобраћајнице -Трг П.Стојковића, Ген.Транијеа, Х.Вељкова, Свет.Марковића, Епископска |  |
| 6. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А	3.015.681,24

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

Коловоз и тротоар	3.000.000,00

- Тротоар на Византијском бул. до ДИС-а

- Стојана Костића наставак до Ужичке (Н.Н.Тесла)

- Врањанска (Брзи Брод) - завршетак

- IX бригаде - реконструкција

Водовод и канализација	3.000.000,00

- Повезивање водоводне мреже у прстен - ради ЈКП „Наисус“ Ниш

- Бул. Цара Константина (ВиК)  у сервисној саобраћајници поред пруге

- Новопројектована – прилаз из Ла Мартинове

(ВиК)  DN 110–40м; Ø300–30м

- Прилаз Душановој – водовод 50m

(Ген.Черњајева) (обезбеђена грађ.дозвола)

- Краљевића Марка од Ул.Високи Стефан до Ул, цара Уроша – реконструкција вод.мреже

- Прилаз Св цара Константина (пошта ВиК)

Укупно Б 	6.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- Новопројектована око ОШ ''Цар Константин  - наставак до Великотрновске са паркинзима

- Кружни ток: Б. Крсмановић – Париске комуне

имовинска припрема – прибављање земљишта:

-	информација о локацији за имовинско решавање

-	копија плана и поседовни лист

-	иницијатива ГЈП-у за јавни интерес

-	обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи

-          иницијатива за експропријацију

- Владимира Милића – 500м

- Стојана Костића – наставак до Ужичке у Н.Н.Т.

- Новопрој. (КП 1870/5) – Сврљишка

- Драгице Жарковић

- Обилићев венац – угао са Рашићевом

- Тротоар на Византијском булевару до ДИС-а

имовинска припрема – провођење промена:

-	провођење промена кроз катастарски операт

- Дечанска прилаз

- Париске комуне

- Римска III

- Римска IV

- Римска VII

- Римска I

- Бранимира Петронијевића

- Пролетерска од 29.нов. до Б.Миљковић

- Пролетерска до С.Костића

- Н.Тесле од Пролетерске до С.Костића

- Медиана III

- Ул. 27. март од Ђердапске до Бул. Немањића

- Д.Обрадовића од Катићеве до Југ-Богданове

- Медиана II

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Свет. Марковића од М.В-Шпаје до пасажа

- Ђуре Јакшића

- Васе Албанца

- Ратко Вукичевић

- Новопрој. од Медиана III до Д.Спасића

- Јеронимова, Стефана Првовенчаног

- Охридска (Брзи Брод)

- Владимира Милића – 150м1

- Дечанска

- Душана Трифунца

- Хусунских рудара

- Коче Поповића – Брзи Брод

- Гаврило Динић – Брзи Брод

- Милентије Поповић – Брзи Брод

- Вељко Влаховић – Брзи Брод

- Ул. 9. септембар – Брзи Брод

- Саве Јовановића

- Иво Андрић

- Владимир Роловић

- Генерала Черњајева до IX бригаде прилаз

- Новопројектована од IX бригаде до Ул.цара Душана прилаз

- Ул. 29. новембар (Б.Брод)

- Хајдук Станкова

- Бранка Денића  (Б.Брод)

- Васиљка Јовановића (Б.Брод)

- Добривоја Ђорђевића (Б.Брод)

- Шарпланинска (Б.Брод)

- Медиана I

- Саобраћајница од Бриколажа до Брзог Брода

- Римска II

- Римска V

- Римска VIII

- Црнотравска

- Саве Ковачевића (Брзи Брод)

- Павла Софрића  са прилазима ( Б.Брод)

- Делиградска

- Михајла Пупина

- Веза Ул.цара Душана и Војводе Мишића

- Кнеза Лазара

- Маршала Тита – прилаз у Брзом Броду

- Стевана Немање  (део)

Укупно Ц	300.000,00

УКУПНО II 1.	9.315.681,24

II 2. 	ОПШТИНА  НИШКА БАЊА

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Јелашничка |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Насеље ''Лугови'' (К) 300м1 Ø300 |  |
| 3. | Веза В.Јовановића и Српских јунака (преко пијаце) |  |
| 4. | Насеље ''Лугови'' (К) 300м1 Ø300 |  |
| 5. | Ул. Синђелићева у центру - реконструкција канализ. |  |
| 6. | Цариградска са препумпном станицом - завршетак |  |
| 7. | Царице Теодоре од Ул. цара Константина до ОС58 |  |
| 8. | Ул. нишавска - II прилаз ВиК |  |
| 9. | Повезивање вод. мреже у прстен у ГО Н.Бања |  |
| 10. | Насеље'' Лугови'' (Вик)заврш. |  |
| 11. | Евентуална реконструкција и наставак мреже ВиК, АК, по добијању услова од ЈКП ''Наисус'' за уговорене саобраћајнице -Тошкетова, Старине Новака, Нишавска-прилаз , Рузвелтова |  |
| 12. | Новопројектована од Димитровградске до 7. јула (ВиК) |  |
| 13. | Новопројектоване саобраћајнице од Трга републике до Ул.чегарске |  |
| 14. | Јелашница – наставак са резервоаром (В) |  |
| 15. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А	6.278.317,41

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

Б1.           градско подручје

Коловоз и тротоар	2.000.000,00

- Новопројектована од Димитровградске до 7.јула

- Банатска

- Ужичка од Нишавске до С.Новака - део

Водовод и канализација	6.000.000,00

- Цариградска са ПС -завршетак (грађ.дозвола)

- Тошкетова (К) – наставак (грађ.дозвола)

- Малчанска – прилаз из Заплањске – завршетак атмосферске канализације

- Повезивање водоводне мреже у прстен - ради ЈКП „Наисус“ Ниш

- Ул. Синђелићева – наставак(ВиК)(грађ.дозвола)

- Нас.'' Лугови'' (ВиК) завршетак до јелашн. пута

- Ул.Синђелићева у центру – рекон. (К)Ø300;100м

- Коритничка (В и К)

- Рузвелтова пр. (К) – наст. радова (грађ.дозвола)

- Пушкинова Н.Н.Тесла (В) – реконструкција

- Гордана Тодоровић Н.Н.Т.  (В) – реконструкција

- Веза Васе Пелагића и АВНОЈ-а (К)(лок.дозв.)

- Новопрој. од Димитровградске до 7. јула (ВиК)

- Мирослава Пилетића (раније 25.мај) (ВиК)

Укупно Б1	8.000.000,00

Б2.  СЕОско подручје

На територији Општине Нишка Бања налазе се следећа села: Банцарево, Г.Студена, Д.Студена, Јелашница, Куновица, Коритник, Лазарево село, Манастир, Островица, Прва Кутина, Просек, Равни До, Радикина бара, Раутово, Сићево и Чукљеник.

Путеви, потпорни зидови, водовод,

канализација и осветљење

Техничка припрема и опремање

- Јелашница – наст. са резерв.(В)(грађ.дозвола)

- Пут Горња Студена – Бојанине воде

Укупно Б 2	3.000.000,00

Укупно Б (Б1 + Б2)	11.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- Сићево – реконструкција в.мреже

- Јелашница (К) – обезбеђење ГП	(Управа за пољопривреду)(Дирекција обезбеђује локацијску и грађ. и ревизију пројекта)

- Прва Кутина (К) – обезбеђење ГП (Управа за пољопривреду) (Дирекција обезбеђује локацијску и грађ. и ревизију пројекта)

- Прва Кутина – водоводна мрежа до цркве Св. архангела Михајла

- Ул.1.мај – прилаз из Димитровградске

имовинска припрема – прибављање земљишта:

-	информација о локацији за имовинско решавање

-	копија плана и поседовни лист

-	иницијатива ГЈП-у за јавни интерес

-	обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи

-	  иницијатива за експропријацију

- Доситеј Обрадовић

- Новопројектована од Кр.октобар до Б.Југовић

- АВНОЈ-а

- Крагујевачки октобар – почетак улице

- Филипа Филиповића

- Ужичка

- Банатска од В.Јовановића до С. јунака

- Веза И.Г.Ковачића јуж. од ОШ са Ул.ср. јунака

- Заплањска

- Стеван Синђелић

- Врежинска

- Сићевачка (имовинско решавање лепеза)

- Новопр. од Бул. Св.цара Константина до Ужичке

имовинска припрема – провођење промена:

-	провођење промена кроз катастарски операт

- Рузвелтова  III фаза

- Цариградска

- Koритничка нова од ОС 40-42 са прилазима на Цариградску

- Трг републике

- Царице Теодоре од Цара Константина до ОС58

- Хајдук Вељкова

- 7.јули I и II фаза

- Липарска

- Димитровградска

- Радикински пут – прилази

- Новопројектована–Грчке ливаде

- Железничка

- 9. Југовића

- Колско-пеш. стаза из Трга републике код  бр.41

- Новопројектоване саобраћајнице од Трга републике до Ул.чегарске

- Васе Пелагића

- Петра Драпшина – пр.ОС 183-181 и од 181-369

- Веза Царице Теодоре и 9 борова

- Новопрој.  од ОС 240 до ОС 247 (РП Н.Тесла)

- Теслина

- Виноградарска

- Банатска прилаз од Т356 – Т361

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Рузвелтова  I  фаза

- Рузвелтова  II фаза

- Комплекс дечијег парка (КП 642/1-3)

- Новопројектована (7. јули-Банатска)

- Балканска – Н.Н.Тесла

- Заплањска прилаз од бр.114 до бр.124

- Прилаз од Бул.Св.цара Константина до Аде Женева

- Ужичка од Ст.Новака до С.Костића (РП Б. Брод)

- Новопрој. поред Булевара Св. цара Константина (северно) од Кутинске реке према Нишкој Бањи

- Новопројектована од Банатске до Ул.1.мај

Укупно Ц	300.000,00

УКУПНО II 2. 	17.578.317,41

II 3. 	ОПШТИНА  ПАНТЕЛЕЈ

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Доњи Матејевац, Каменица, Горњи Матејевац |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нишавска ''стара'' Д.Врежина (АК) |  |
| 3. | Лазе Лазаревића (ВиК) |  |
| 4. | Други прилаз Доњоврежинској |  |
| 5. | Новопројектована од Граничарске до Мирочке |  |
| 6. | Новопројектована иза Мат. пута |  |
| 7. | Церска |  |
| 8. | Горњи Матејевац-канализација |  |
| 9. | Феликса Каница – завршетак |  |
| 10. | Насеље Пантелеј - запад (ВиК) |  |
| 11. | Горњи и Доњи Матејевац – (К) |  |
| 12. | Повезивање вод. мреже у прстен |  |
| 13. | Књажевачка (Рузмарина) (ВиК) прилаз код ''Лиона'' |  |
| 14. | Александра Миленковића (Црногорска) (АК) |  |
| 15. | Гетеова |  |
| 16. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А	16.913.752.67

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

Б1.    градско подручје

Техничка припрема и опремање

Коловоз, тротоари 	4.000.000,00

- Бјеласичка – завршетак

- Књажевачка – тротоари

- Просветна – Доња Врежина - хабајући слој

- Раданска

- Милана Андрића и Прибојска десни прилаз - завршетак улице

- Ак. Ђорђа Лазаревића-завршетак

- Ђорђа Јовановића

- Николаја Велимировића (хабајући)

- Неретвљанска

- Александра Миленковића (Црногорска)

- Доњоврежинска прилаз II

- Др Милоша Ђорића

- Палмотићева до Ак.Ђорђа Лазаревића

- Јасеновачка

- Улица ружа

- Уређење простора Дурланске пијаце

- Милене Павловић Барили

- Чупина улица

- Гетеова

Водовод и канализација	 5.000.000,00

- Насеље Пантелеј - запад (ВиК) (грађ.дозвола)

- Насеље северно од Горњематејевачке (ВиК) (грађ.дозвола)

- Повезивање растеретног колектора са колектором употребљених вода у Ул.књажевачкој

- Повезивање водоводне мреже у прстен - ради ЈКП „Наисус“

- Прилаз Шарпланинској (Синдикални станови) (В)

- Прилаз наставку В.Мишића (К)

- Ул.Св.Петке (К) Ø300–150м;

- Златиборска прилаз (В) – рекон.

- Илинденска (В)

- Воје Ранчића (Каменичка) – прилаз I и II (К)

- Призренска (К)

- Дантеова (Д.Врежина) (К)

- З.Радосављевића Чупе од Бул.Медијана до Салвадора Далија (АК)

- Насеље ''Подвиник'' (К) (грађ.дозвола)

- Насеље јужно од Горњематејевачке (ВиК)

- Књажевачка (Рузмарина)  (ВиК) прилаз код ''Лиона'' (локацијска дозвола)

- Александра Миленковића (Црногорска) (АК)

- Новопројектована паралелна са Матејев. путем – северно од наставка улице Сомборске (В, АК, ФК)

- Партизанска (ВиК)

Укупно Б1	9.000.000,00

Б2.     СЕОСКО подручје

На територији Општине Пантелеј налазе се следећа села:

Бреница, Врело, Горња Врежина, Горњи Матејевац, Доњи Матејевац, Јасеновик, Кнез Село, Каменица, Малча, Ореовац, Пасјача и Церје.

Путеви, потпорни зидови, ВиК и осветљење

Припремање – техничка припрема

- Горњи Матејевац - канализација

- Доњи Матејевац – канализација

- Санација каптаже, резервоара са подстаницом од Каменице до Бренице

Укупно Б2.	4.000.000,00

Укупно Б (Б1+Б2)	13.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- Коларчева  (раније Малчанска)

- Бетовенова (раније Требињска) - веза на Станислава Биничког (раније Мраморска)

- Лозничка

- Доњоврежинска

- Мавровска

- Радамиле Савичевић (раније 9. мај)

- Ак.Ђорђа Лазаревића до Данила Киша

- Северни булевар (Гњиланско насеље)

- Новопрој. од Кладеначке до Инж. Бирвиша

- Паје Маргановића

- Логорашка

- Штипска (н. назив:Аласка)–наст. ка Књажевачкој

- Лимска (Б.М.Каменко)

- Ловачка

- Бранка Денића – Деве

- Неретвљанска

- Фрушкогорска

- Царице Милице (раније Лепеничка)

- Воћарска

- Улица ружа

- Улица борова

- Радоја Домановића

- Стевана Синђелића – део од Бјеласичке до Прибојске леви прилаз

- Доњоврежинска – наставак

- Милена Павловић Барили

- Ботаничка – завршетак

- Милана Благојевића до Студеничке

- Јасеновачка

- Каменица  - ГП канализације(Управа за пољопривреду) (Дирекција обезбеђује локацијску и грађ. и ревизију пројекта)

- Кнез Село – ГП канализације (Управа за пољопривреду) (Дирекција обезбеђује локацијску и грађ. и ревизију пројекта)

- Горња Врежина – ГП сеоске мреже (К)

- Кнез село - ГП сеоске мреже (К) (Управа за пољопривреду) (Дирекција обезбеђује локацијску и грађ. и ревизију пројекта)

- Каменица - ГП сеоске мреже (К) (Управа за пољопривреду) (Дирекција обезбеђује локацијску и грађ. и ревизију пројекта)

- Доњи Матејевац - ГП сеоске мреже (К)

имовинска припрема – прибављање земљишта:

-	информација о локацији за имовинско решавање

-	копија плана и поседовни лист

-	иницијатива ГЈП-у за јавни интерес

-	обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи

-	иницијатива за експропријацију

- Лаповачка, Борска изнад ауто-пута (К)

- Борачка

- Горњоматејевачка од Студеничке до Деспота Ђурђа (Истарске)

- Виноградарска

- Лаповачка

- Златиборска

- Новопројектована у блоку ''Б''

- Воје Ранчића (раније Каменичка)

- Данијела Обрадовића (раније Сарајевска)

- Јасеновачка

- Топличка од З.Радосављевића Чупе до базена

- Сврљишка

- Улица борова - прилаз

имовинска припрема – провођење промена:

-	провођење промена кроз катастарски операт

- Новопројектована - прилаз Ул. Климента и Наума

- Јаворска

- Моравичка

- Мирочка

- Горњоматејевачка II прилаз

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Новопројектована у блоку ''Ц''

- Станислава Биничког (раније Мраморска)

- Сомборска  - наставак до Белих јасенова

- Марислава Радисављевића (раније Пиротска)

- Цара Константина - наставак са прилазом

- Иве Лоле Рибара

- Подвиничка

- Обалска

- Улица шимшира

- Улица љубичица

- Улица каранфила

- Улица ђурђевака

- Дубравска (раније 29. новембар)

- 13. мај

- Деспотовачка

- Книнска (раније Загребачка ) – Д.Врежина

- Пресвете богородице (Смедеревска) са везом на Книнску (Загребачка) -Д.Врежина

- Саборска  - наставак

- Топличка од Књажевачке до Нишавске ''старе''

- Топличка  од Књажевачке до VIII конгреса

- Улице у зони новопл. гимназије у нас. Пантелеј

- Јаниса Јанулиса

- Новопрој. (наст. Сомборске у нас.''Чалије'')

- Милене Павловић – Барили

- Колско-пешачки прилаз испод Чајетинске

- Нишавска мала – прилаз код "Профита"

- Ратка Павловића – реконструкција Д. Врежина

- Горњоматејевачка од В.Пелагића до Студеничке

- I прилаз Боривоја Стевановића (Д.Обрадовић)

- Гетеова

- Добровољачка од ОС40-ОС34 (РП Б.Бјеговић)

- Добровољачка од ОС24-ОС9545 (РП Б.Бјеговић)

- Добровољачка од ОС9687-ОС134 (РП Б.Бјеговић)

- Улица – прилаз код ''Лиона''

- Улица липа од Књажевачке ка северу

- Земунска

- Бохињска – Д.Врежина

- Крфска

- Краљевачка

- Лужничка

- Момчила Митића

- Салвадора Далија

- Кладеначка

- Шарпланинска са прилазом

- Ботаничка од Књажевачке до Савске

- Лазара Трифуновића (МИН)

- Бете Вукановић (МИН)

- Николаја Морутењка (МИН)

- Боривоја Стевановића (Д. Обрадовића)- изнад Мирисних врба

- М.М.Ајнштан од Топличке до Моравске

- Новопројектована између Ботаничке и Николе Колета Рашића (Дунавске)

- Новопројектована између Ботаничке, Бреничке и Н.К.Рашића (Дунавске)

- Новопројектована – две везе између Станислава Биничког и Бетовенове

- Студеничка

- Гњиланска

- Новопројектована I  - РП  насеље између Горњоматејевачке и Гњиланске

- Новопројектована II -  РП насеље између Горњоматејевачке и Гњиланске

- Новопројектована III о - РП  насеље између Горњоматејевачке и Гњиланске

- Новопројектована IV - РП  насеље између Горњоматејевачке и Гњиланске

- V прилаз Горњематејевачкој - РП  насеље између Горњоматејевачке и Гњиланске

- V I прилаз Горњематејевачкој - РП  насеље између Горњоматејевачке и Гњиланске

- V IIприлаз Горњематејевачкој - РП  насеље између Горњоматејевачке и Гњиланске

- Нишавска ''мала'' – наставак до З.Р.Чупе

- Надежде Петровић од Гетеове до М. Кашанина

- Милана Кашанина од Мајора Гавриловића до Надежде Петровић

- Шекспирова од Мајора Гавриловића до Бете Вукановић

- Боривоја Стевановића од Мирисних врба до Северног булевара

- Бадемова (раније Озренска)

- Светогорска (раније Мостарска)

- Мије Алексића (раније Васе Албанца)

- Грмечка (раније Ибарска)

- Тодора Станковића (раније 7.јули)

- Михајла Катанића (раније 4.јули)

- Гамзиградска

- Стеве Тодоровића

- Дантеова

- Преспанска од Р.Павловића до Мат.потока

- Улица Св Петке (Карловачка)

- Слободана Марковића

- Хазарска (Которска) – Д.Врежина

- Винарска (Виничка) – северно од В.Вучковића

- Милешевска (Охридска) Д.Врежина

- Деспота Ђурђа (Истарска) – наставак до Горњематејевачке

- Старопланинска

- Ђорђа Јовановића

- Две везе између Н. Жарковића и Студеничке

- Две везе између Б.Николић Серјоже и Тихомира Бранковића Јоце

- Крајишка у нас. Б. Бјеговић

- Виник II поред фазанерије

- Прешевска – решавање имовинских односа

- Новопројектована поред Матејевачког потока

- Ж.Јовановића Шпанца – прилаз

- Раданска

- Илије Бирчанина

- Прибојска – део од кружног тока код нове школе према Винику

- Прилаз наставку В.Мишића испод бензинске пумпе код ''Бенетона''

- В. Пелагића прилаз са везом на Горњематејевачку

Укупно Ц 	300.000,00

УКУПНО II 3.	30.213.752,67

II 4. 	ОПШТИНА  ПАЛИЛУЛА

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Ново село |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Новопројектована – веза Б20 и Б21 |  |
| 3. | Милана Бакића III део - од Змаја од Ноћаја до Бубањске |  |
| 4. | Други ј. пр. од пруге – Н.село |  |
| 5. | Симе Динића VI прилаз – Н.село (В). |  |
| 6. | Милана Топлице – нова парцелација код бр. 14 |  |
| 7. | Новопројектована од Јерменске - прилаз А до Бубањских хероја (ВиК) |  |
| 8. | Јована Митића Ђорђа (ВиК) |  |
| 9. | Насеље Суви До (ВиК) наставак радова |  |
| 10. | Новопројектована од Његошеве до Дурмиторске (К) |  |
| 11. | Жетелачка са прилазима (ВиК) |  |
| 12. | Ратка Софијанић - прилаз |  |
| 13. | Жарка Јерковића |  |
| 14. | Габровачки пут II део - атмосферска канализација |  |
| 15. | XII ср. бригаде – завршетак |  |
| 16. | Здравке Вучковић – завршетак |  |
| 17. | Ратка Софијанића – прилази (лок.дозв. добијена) |  |
| 18. | Повезивање водоводне мреже у прстен + СПЦ Ц. ЗВЕЗДА |  |
| 19. | Евентуална реконструкција и наставак мреже ВиК-Ул.Петра Велебита,II јужни прилаз од пруге, Новопр.преко пута М.Црњанског,Чарнојевићева |  |
| 20. | Габровац - водовод са пумпном станицом |  |
| 21. | Новопрој. изнад Ђорђа Љубиновића (ВиК) |  |
| 22. | С. Никшића - Лале (ВиК) |  |
| 23. | Делијски вис |  |
| 24. | Калач Брдо до Ј. Дучића до Дурмиторске |  |
| 25. | Здравке Вучковић – завршетак |  |
| 26. | Милоша Ђурића III фаза |  |
| 27. | Повезивање водоводне мреже у прстен |  |
| 28. | Улице у Новом селу (ВиК) по овереном списку приоритета достав. од Савета грађана МК |  |
| 29. | Насеље Милка Протић (ВиК) |  |
| 30. | Пут до гробља у П.Пољани (В) |  |
| 31. | Дурмиторска (ВиК) |  |
| 32. | Кованлучка – трећи прилаз, лево од чесме (В) |  |
| 33. | Евентуална реконструкција и наставак мреже ВиК, АК, по добијању услова од ЈКП ''Наисус'' за уговорене саобраћајнице-Игманска |  |
| 34. | Саве Петковића код бунара |  |
| 35. | Габровац – наставак изградње водовода (II и III вис.зона) |  |
| 36. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А	21.068.415,54

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање и пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

б1.  градско подручје

Техничка припрема и опремање

Коловоз, тротоари и пот.зидови	5.000.000,00

- Змаја од Ноћаја – I пр.од окретнице

- Мерошинска – хабајући слој

- XII српске бригаде – завршетак

- Здравке Вучковић – завршетак

- Ловачка – Н.село

- Крајинска у П.Пољани

- Милана Миличевића у П.Пољани

- Новоградска са инфраструктуром

- Горичка

- Станоја Главаша

- Петра Аранђеловића – завршетак

- Новопројектована иза зграда Вагреса у Мокрањчевој – завршетак

- II јужни прилаз до пруге – завршетак

- Новопрој. изнад Ђ. Љубенковића – завршетак

- Новопрој.преко пута М. Црњанског – завршетак

- Милош Црњански - потпорни зид

- Ратка Софијанића – прилази

- Космајска – хабајући 3,5 x 120м

- Ул. Селичевица -6x25m

- Ресавских јунака са окретницом– БНС + хабајући

- Кованлучка  III прилаз

- Потпорни зид у Ул. Васе Чарапића

- Потпорни зид у Ул.Саве Петковића

- Марка Јовановића од краја асфалта до саобр. ''2''

- Станоја Главаша III прилаз

- Веза улица Петра Коњовића и Танасија Михајловића на КП бр.6104/2

- Гл. улица од Бул. Св. цара Константина

до центра нас. Суви До

- Стевана Никшића Лале

Водовод и канализација	11.000.000,00

- Габровац - водовод са пумпном станицом

- Милана Дединца (К) Ø300; 200m1 - наставак

- Насеље Суви До (ВиК)-наст.радова

- Д.Туцовића од бенз.пумпе до ''Метроа'' са прикључком на колектор (К)

- Улаз у П.Пољану и дуж пута за Н.гробље (ВиК) II вис. зона примарна мрежа – завршетак радова

- Новопрој. изнад Ђорђа Љубиновића (ВиК)

- Ивана Косанчића (ВиК)

- Душничка (ВиК)

- Јована Митића Ђорђа (ВиК)

- Веза Марка Јовановића и Васе Чарапића (ВиК)

- Повезивање водоводне мреже у прстен - ради ЈКП „Наисус“ Ниш

- Веза Белопаланачке и Р.Софијанића (КП 6832/80) – ВиК

- Улице у Новом селу (ВиК) по приоритету Савета грађана МК

- Нас.Л.Стена испод пумпе (ВиК)

- Насеље Милка Протић  (ВиК)

- Пут до гробља у П.Пољани (В)

- Новопрој. од Његошеве до Дурмиторске (К)

- Прилази Кованлучкој (К)

- Новопројектована – прилаз Горичкој (ВиК)

- Мокрањчева V прилаз (ВиК) 150м

- Бубањска долина - прилаз (ВиК)

- Габровачки пут II део  – АК (обезбеђена локацијска дозвола и ГП)

- Гаџинханска (В) 100м

- III висинска зона (ВиК) – веза Његошеве са Кованлучком (К.брдо) код новог дела Н. гробља

- Мокрањчева од Вагресових зграда навише (К)

- Дурмиторска (ВиК)

- Бабички одред (К)

- Марка Јовановића – од ОШ Коле Рашић до Кованлучке -(К) 450м

- Кованлучка – трећи прилаз, лево од чесме (В)

- Адмирала Гепарта  (ВиК)

- Милана Топлице (К) – наставак

- Калач брдо (К)

- Станоја Главаша (ВиК) – наставак

- Белопаланачка (ВиК) – наставак

- Новопројектована између Светолика Ранковића и XII српске бригаде (ВиК)

- III в.зона – веза улица Баб. одред и Мокрањчева

- VIII српске бригаде у П.Пољани (од Глигорија Ђака до Радивоја Кораћа) (К)

- Жетелачка са прилазима (ВиК)

- Чича Илије Станојевић (ВиК)

- Борачка (ВиК)

- Добродолска (ВиК)

- Ловачка

- Бањска

- Војвођанска

- Копаоничка

- Луковска

- Чемерничка

- Косаничка

- Дрварска (Винтерова)

- Јасеновачка

- Проломска

- Пасјачких партизана

- V прилаз Симе Динића

- Ратарска

- Ливадска

- Поповачка

- Вожда Карађорђа

- 22 децембар

- 1300 каплара други прилаз (К)

- Љубомира Манојловића – наставак (К)

- Генерала Светислава Милосављевића (К)

- Др Младена Стојановића (К)

- Милоша Ђурића -III фаза (К)

Укупно Б1	16.000.000,00

Б.2.    СЕОСКО подручје

На територији Општине Палилула налазе се следећа села: Бербатово, Вукманово, Габровац, Горње Међурово, Доње Власе, Доње Међурово, Крушце, Лалинац, Мрамор, Мраморски поток, Село Бубањ и Чокот.

Путеви, потпорни зидови, водовод, канализација и осветљење

Техничка припрема и опремање

- Бубањ село – канализација  секундарна мрежа

- Д. Међурово – канализација

- Г. Међурово – канализација

- Примарна мрежа кроз Мрамор и Крушце (В)

- Габровац – наставак изградње водовода

(II  и  III висинска зона

- Доње Власе (В) прикључење сеоске мреже

на водовод IV висинске зоне

- Окретница у с. Доње Међурово

- Мрамор – секундарна водоводна мрежа

- Крушце – секундарна водоводна мрежа

Укупно Б2 	5.000.000,00

Укупно Б (Б1+Б2).	21.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- Косовска – тротоар поред ОТЦ-а

- Габровачка река од Љ.Николића до Габр. пута

- Новопројектована од ОС155 до ОС 156

- Д. Поповића од Габр.пута до моста на Г. реци

- Новопројектована-Планинска

- Чарнојевића од В.Гојка до Рудничке

- Веза Ул. Старца Вујадина и Ул. синд. станови

- Примарна мрежа канализације кроз Мрамор и Крушце са постројењем за пречишћавањем отпадних вода – пројектна документација

имовинска припрема – прибављање земљишта:

-	информација о локацији за имовинско решавање

-	копија плана и поседовни лист

-	иницијатива ГЈП-у за јавни интерес

-	обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи

-	   иницијатива за експропријацију

- Пећка Патријаршија

- Станоја Главаша II прилаз

- Жарка Јерковића

- М.Ђурића I фаза (од Требињске до М.Обилића)

- Горичка до Дебарске

- Бубањска (објекат на траси)

- Топлички партизански одред

- Широке падине

- Француска – прилаз

- Жртава фашизма

- Велокојастребачка прилаз

- Топличка

- Новопрој. од 1. јужног пр. до старог ауто пута

- Веза Белопаланачке и Р. Софијанића

- С. Главаша ка Б.одреду - део

- Игманска део КП 6620/7

- Његошева од Параћинске до Н. Гробља

- Мирослава Антића

- Момчила Гаврића

- Јована  Митића – Ђорђа

- Новопрој. од Р.Ј.Сеље до Великојастребачке

- С. Никшића-Лале

- Новопројектована изнад М.Црњанског

- Улица кроз парк Расадник

- Десни прилаз Ул.Р.Софијанића испод Ул.шпанских бораца

- Чича Илије Станојевића

- Борачка

- Добродолска

- Новопр. од чича Илије Станојевића до Борачке

- Пијаца у Новом селу

- Новопрој.(П.Пољана) Т33-Т29-Т23 – Жетелачка (асфалтирано – имов. припрема)

имовинска припрема – провођење промена:

-	провођење промена кроз катастарски операт

- Н.Село – саобр. од ТПО до старог ауто пута

- Бубањска од Требињске до Милоша Ђурића

- III прилаз Кованлучкој

- Бубањска долина - наставак

- Габр. река од Љ.Николића до Хиландарске

- Адмирала Гепарта

- Палилулска

- 1300 каплара - део

- Шумарска - продужетак

- Јужни булевар од Хероја Поп-Миће до Б.Јекића

- Ивана Косанчића  (Д.Вис)

- Делијски вис

- 9.мај веза до ЕИ

- Мокрањчева VI прилаз

- Кованлучка – почетак

- Ратка Софијанића од Шпанских бораца

- Петра Велебита  до Планинске

- Новопрој. од Б.одреда (ОС 108-173)

- Др Саве Петровића (раније 29.новембар-Н.село)

- Белопаланачка (део)

- М.Црњанског од Дурмиторске доД.Миловановића

- Чемерничка

- Станоја Главаша – наставак од ОС 126 до ОС 289 (одрађен терен на регулацији)

- Генерала Милана Ђорђевића

- Ртањска и Расињска - 170 м

- Луковска

- Косаничка

- Веза П.Коњовића и С.Пенезића Крцуна

- Гаџинханска

- Проломска

- Калач Брдо од Ј.Дучића до Дурмиторске

- Милана Топлице (нова парцелација код бр.14)

- Марка Јовановића од асфалта до саобр.''2''

- Бубањски хероји

- Милоша Ђурића III фаза

- Бубањска долина – прилаз

- Новопројектована од Светолика Ранковића ОС 1023-ОС 1188 (ПГР ''Палилула'')

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- II веза Танасија Михајловића и П. Коњовића

- Брестовачка

- Габровачки пут

- Ђорђа Љубинковића

- Горичка од  Дебарске до Његошеве

- Бабичког одреда до влашког пута

- Д. Поповића од Трга Н.Дражића до А.Цесарца

- Саве Петковића код бунара

- Новопројектована – веза М.Јовановић (од краја асфалта) до Кованлучке ОС 31

- Кнежичка од ОС 145 до ОС 148

- Новопрој. од ОС 143 до ОС 169  РП ''Л.Стена''

- Новопрој.  од ОС 144 до ОС 170 РП ''Л.Стена''

- Новопрој. од ОС 133-164-167 РП ''Л.Стена''

- Др.Младена Стојановића

- Кованлучка

- Новопројектована (П.Пољана) Т33-Т62-Т63

- Насеље Суви До водоводна мрежа (завршетак), пумпна станица и резервоар II в.з.

- Зелена

- Душка Тасковића

- Медошевачка у Новом селу

- Крајинска

- Мокрањчева – наставак од ''Вагрес''-ових зграда

- Новопројектована испод игралишта у П.Пољани

- Колско-пешачка веза између улица

Станоја Главаша и Бабичког одреда

- Новопрој. код ''Антене'' (прилаз Б.одреда)

- Мерошинска – прилаз из Малојастребачке

- Игманска-реконструкција (коловоз је од коцке)

- Дурмиторска

- Саобраћајница ''2'' (по ободу Н.Гробља)

- Црногорска  у насељу Суви До

- Новопројектована од ОС 26 поред Габровачке реке низводно  200м

- Марка Јовановића – од ОШ Коле Рашић до Кованлучке -600м

- Марка Јовановића - прилаз I и II

- Мокрањчева – наставак до Г. пута од Видиковца

- Станоја Главаша – наставак од ОС 289 до ОС 364

- Јужна обилазница од Кованлучке до Баб. одреда

- Новопројектована од Мокрањчеве (''ВАГРЕС''-ове зграде) до Бабичког одреда

- Новопројектована од Калач брдо до Дурмиторске

од ОС 1195 до 1204 (ПГР Палилула I фаза)

- Новопројектована од Калач брдо до Дурмиторске

од ОС 1192 до 908 (ПГР Палилула I фаза)

Укупно Ц  	300.000,00

УКУПНО II 4. 	42.368.415,54

II 5. 	ОПШТИНА  ЦРВЕНИ КРСТ

A.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

| 1. | Прибојска од Ваљевске до Лајковачке |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Лошињска |  |
| 3. | Новопројектована испод аутопута код ''Импекса'' |  |
| 4. | Чајничка-завршетак радова |  |
| 5. | Новопројектована од Височке до Варваринске (ВиК) |  |
| 6. | Новоприојектована од Дунавске до Рујничке V прилаз |  |
| 7. | Лошињска – завршетак |  |
| 8. | Прибојска–десни прилаз (ВиК) DN110–100м; Ø300-100м |  |
| 9. | Водоводни систем ''Врело'' завршетак-тех.пријем-село Г.Трнава,В.Поље, Палиграце |  |
| 10. | Горњи Комрен (К) наставак изградње |  |
| 11. | Повезивање водоводне мреже у прстен у ГО Црвени Крст |  |
| 12. | Поповац – канализација |  |
| 13. | Поповац (В) – продужетак према Ул.Миле Ђурђановић |  |
| 14. | Уговорене обавезе децембра 2013. године |  |

Укупно А	10.240.345,33

Б.	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:

9.    Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и 	    пријава радова

10.   Извођење радова

11.   Технички преглед

12.   Употребна дозвола, укњижење и таксе

б1.   градско подручје

Техничка припрема и опремање

Коловоз, тротоари 	2.000.000,00

- Бојана Васиљковића (Бохињска) – завршетак

- Веселина Крајачића

- Апатинска 50м - завршетак

Водовод и канализација	1.000.000,00

- Повезивање водоводне мреже у прстен - ради ЈКП „Наисус“ Ниш

- Хварска (ВиК)

- Реконструкција водоводне мреже улица у нас. „Шљака“

Укупно Б1.	3.000.000,00

Б2.   СЕОСКО подручје

На територији Општине Црвени Крст налазе се следећа села:  Берчинац, Веле Поље, Вртиште, Горња Топоница, Горња Трнава, Горњи Комрен, Доња Топоница, Доња Трнава, Кравље, Лесковик, Мезграја, Миљковац, Палиграце, Паљина, Поповац, Рујник, Сечаница, Суповац, Трупале, Хум и Чамурлија.

Путеви, потпорни зидови, водовод,

канализација и осветљење

Техничка припрема и опремање

- Горњи Комрен (К) наставак изградње

- Поповац (К) – наставак изградње

- Поповац (В) – завршетак Ул. Бориса Кидрича

- Бања ''Топило'' (В) пумпна станица

- Првомајска у селу Вртиште

- Поповачка у селу Медошевац

- Паљина (В) реконструкција и доградња

- Кравље – реконстр. резервоара

- Хум – (В)  санација, каптажа и резервоара постојећег сеоског водовода.

- Сечаница (В) - санација, каптажа и резервоара постојећег сеоског водовода.

- Дом културе Паљина – реконструкција

- Водоводни ситем ''ВРЕЛО'' (радови на модернизацији ситема у функцији предаје ЈКП ''Наисус“)

- Бања ''Топило'' (В) резервоар и пумпна станица

- Трупале – саобраћајница одмориште тип 2

- Локација новог резервоара у селу Хум (према ПГР Ц.Крст II фаза)

Укупно Б2.	21.000.000,00

Укупно Б (Б1+Б2).	24.000.000,00

Ц.	ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

Ц.  -  градско подручје  -

техничка припрема:

-	копија плана, поседовни лист и подземни катастар

-	услови за пројектовање и сагласности

-	локацијска дозвола

-	главни пројекат и техничка контрола

-	грађевинска дозвола

- Мије Орешког

- Дреновачка

- Рујничка V прилаз (Апатинска)

- Брезовачка

- Височка

- Хварска

- Дамјана Милетића

- Вељка Марковића

- Хумски прилаз код стругаре

- Милана Тошића Луна

- Његошева (Медошевац)

- Црногорска (Медошевац)

- Бошко Буха (Медошевац)

- Аеродромска (Медошевац)

- Ђука Динић (Медошевац)

- Хум - израда ГП водоводне мреже целог насеља

- Сечаница - Израда ГП вод. мреже целог насеља

- Чамурлија - Гл.пројекат канализације

- Хум – Гл.пројекат канализације

- Сарајевска од Бул.12.феб. до Аеродрома  (К)

- Новопројектована поред пруге од Хумске до Бул.Н.Тесла (АК)

- Бања ''Топило'' – израда одговарајуће

планске документације за локацију

постројења за пречишћавање

употребљених вода насеља

- Трупале (К) обезбеђење ГП

- Вртиште (К) обезбеђење ГП

- Чамурлија (К) обезбеђење ГП

имовинска припрема – прибављање земљишта:

-	информација о локацији за имовинско решавање

-	копија плана и поседовни лист

-	иницијатива ГЈП-у за јавни интерес

-	обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи

-	иницијатива за експропријацију

- Овчарска

- Ратарска (Д.Комрен)

- Трновачка

- Веза улице 25.мај и Б.Бјеговића

- Горче Костића

- Пријепољска

- Жарка Вучковића (раније Дунавска)

- Баштованска

- Веза Сокобањске са Јужном сер. саобраћајницом

- Горичка

имовинска припрема – провођење промена:

-	провођење промена кроз катастарски операт

- Јеличка

- Чамурлијска

- Прилаз Бул. 12.фебруар иза Чамурлијске

- Бованска

- Овчепољска поред Нишаве

- Ђуке Динић од ОС 55 до ОС 85 (Медошевац)

имовинска припрема – прибављање документације за регулацију:

-	копија плана

-	услови са елементима за обележавање регулације

-	јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

- Веза Данила Киша са Прибојском

- Биоковска

- Веза Дамјана Милетића и Велепољске

- 8. март – према мосту за ОШ

- Овчепољска од Брегалничке до Херцеговачке

- Пешачка веза Улице 25. Мај са пасарелом

- Веза Д.Милетића са М.Тошића

- Вукадина Стевановића

- Брестовачка

- Грделичка

- Соколска

- Кабларска

- Сечаничка

- Симе Милутиновића – Сарајлије

- Мојковачка

- Лабска

- Новопројектована изнад Велепољске

- Парк пријатељства (Првомајска) (Медошевац)

- Паљинска

- Моравска – наставак

- Драгољуба Ристића од Ваљевске до Лајковачке

- Ваљевска са прилазима

- Веза 45.дивизије са Плавском

- 7. јули (Медошевац)

- Нишавске градине (Нишавска) (Медошевац)

- Пролетерска (Медошевац)

- Ивана Крстића – Белог

- Јастребачка

- Вељка Влаховића

- Светозара Марковића

- Богдан Благојевић

- Поповачка од Трга републике

- Јове Недина

- Јабланичка

- Лебанска

- Прилази Матејевачкој улици

- Хумска прилаз

- Новопројектована изнад Бомбашке улице

- Прибојска од Инж.Бирвиша до Ак.Ђ.Лазаревића

- Новопројектована од Блачке (од Т148 до Т149)

- М.Тита (Т124-Т127) лево и десно са ''Т'' краком

- Новопројектована од Височке до Варваринске

- Прилази Овчепољској (К)

- Градскопољска – прилаз

- Сарајевска од Аеродрома до Бул.12.фебруар

- Саобраћајница поред цркве Св.Илије са западне стране (прилаз из Ул.младости)

- Ободне и попречне саобраћајнице у блоковима А2-1 и А2-2  и саобраћајница од ОС108 до ОС155 у складу са ПДР  целина А2, Б2, В, Г, Д и Ђ  у нас. Београд мала  у Нишу (''Шљака'' – дренажа)

- Лајковачка

- Младости

- Гочка

- Трудбеничка

- Веза Данила Киша и Трудбеничке

- Зејтинличка

- Сјеничка

- Тутинска

- 45. дивизије

- Ситничка

- Мердарска

- Апатинска

- Варваринска

- Хумска I прилаз

- Колашинска

- Ул. новопрој. између Теслићке и А. Стојановића

- Горче Костића – од Ул.45. Дивизије до Плавске

- Ул.25 мај

- Суповачка – нас. ''Шљака''

- Липовачка – нас. ''Шљака''

- Бујмирска – нас. ''Шљака''

- Славише Цекића– нас. ''Шљака''

- Ложионичка – нас. ''Шљака''

- Бољевачка – Београд мала

- Сокобањска

- Саве Ковачевића – Медошевац

- 29. новембар – Поповац

- Јужни прилази Улици паљинској до јужне везне саобраћајнице до Глоговачке улице

Укупно Ц	300.000,00

УКУПНО II 5. 	34.540.345,33

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА СЕКУНДАРНО ОПРЕМАЊЕ:

УКУПНО II А (1-5) 	57.516.512,19

УКУПНО II Б (1-5) 	75.000.000,00

УКУПНО II Ц (1-5) 	1.500.000,00

УКУПНО II (1-5) 	134.016.512,19

СВЕГА    I + II 	708.241.000,00

III 	ТРошкови ИНЖЕЊЕРИНГА ПРОГРАМА

Трошкови инжeњеринга Програма, односно трошкови Дирекције за изградњу града Ниша на припреми и реализацији Програма дати су кроз Одлуку о Буџету Града Ниша за 2014. годину.

- IV	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Финансијски план Програма уређивања је заснован на и у складу je са:

- Законом о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/13, 62/13 и 63/13)

- Програмом уређивања грађевинског земљишта са финансијским планом за 2014. годину

Финансијски план је заснован на принципима:

Уравнотежења прихода и расхода, финансирања програмских задатака из реалних извора, реализације прихода у нивоу планираног наплатног задатка по свим изворима финансирања и у динамици која обезбеђује планирано извршење програмских задатака и реализацији расхода по утврђеним приоритетима на готовинским основама до нивоа реализованих прихода, уз могућност пренамене средстава с једне позиције на другу у оквиру исте економске класифукације.

У циљу обезбеђивања материјалних услова за реализацију Програма, ефикасне реализације и рационалног финансирања инвестиционих пројеката, финансијско пословање у 2014. години обављаће се под следећим условима:

1.	Набавку добара, услуга и радова вршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12)

2.	Уколико прилив средстава то омогућује, приликом уговарања радова са извођачима предвидети авансирање набавке материјала, опреме и радова у циљу фиксирања цена и благовременог обезбеђивања материјала и енергената, у релативном обиму и уз услове предвиђене Одлуком о Буџету града Ниша за 2014. годину.

Финансијским планом за 2014. годину планирани су укупни приходи и примања, односно укупни и издаци у износу од 708.241.000,00 динара. Приходи и примања су планирани по изворимa средстава, а и издаци по наменама из Програма, изворима финансирања и економској класификацији.

ПРИХОДИ

Финансијским планом за 2014. г. планирани су укупни приходи у износу од 588.241.000,00 динара и то:

I  	Приходи из буџетских средстава планирани су из следећих извора:

1.     Апропријације из Одлуке о Буџету за

2014. годину	588.241.000,00 дин.

2.     Приходи из оквира апропријације за Програм уређивања за 2015. годину (вишегодишњи уговори)	120.000.000,00  дин.

ИЗДАЦИ

Финансијским планом за 2014. годину планирани су и издаци у укупном износу од 708.241.000,00  динара, односно у висини планираних прихода и примања. Издаци су планирани по изворима финансирања, по врстама објеката из Програма као и по економским класификацијама утврђеним законским прописима и Одлуком о Буџету Града Ниша, а делом су планирана и по територијалној припадности.

При планирању улагања, односно издатака,  дошло се до:

Припремања и опремања грађ. земљишта комуналном инфраструктуром – површине јавне намене - капиталне инвестиције у износу од 574.224.487,81 динара

Припремања и опремања грађевинског земљишта градског и сеоског подручја нишких општина комуналном инфраструктуром – површина јавне намене  - секундарна мрежа у износу од 134.016.512,19 динара

ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 2014. ГОД.

I	Припремање и опремање грађ. земљишта комуналном инфраструктуром – површине јавне намене - капиталне инвестиције у износу од  574.224.487,81 дин.

II	Припремање и опремање грађевинског земљишта градског и сеоског подручја нишких општина комуналном инфраструктуром – површине јавне намене  - секундарна мрежа у износу од 134.016.512,19  дин.

УКУПНА УЛАГАЊА 	708.241.000,00

ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2014. ГОДИНУ

| Пог | Област |  |
| --- | --- | --- |
| I | Припремање и опремање грађевинског земљишта комуналном инфраструктуром – капиталне инвестиције | 574.224.487,81 |
| II | Припремање и опремање јавне комуналне инфраструктуре грађевинског земљишта градског и сеоског подручја нишких општина – сек. мрежа | 134.016.512,19 |
| II 1. | Општина Медијана | 9.315.681,24 |
| II 2. | Општина Нишка Бања | 17.578.317,41 |
| II 3. | Општина Пантелеј | 30.213.752,67 |
| II 4. | Општина Палилула | 42.368.415,54 |
| II 5. | Општина Црвени Крст | 34.540.345,33 |
| УКУПНИ ИЗДАЦИ |  | 708.241.000,00 |

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2014. ГОДИНУ

| РБ | ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА | ПЛАН ЗА 2014. |
| --- | --- | --- |
| I | БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ |  |
| 1. | Апропријација из Одлуке о Буџету за 2014. године | 588.241.000,00 |
| 2. | Приходи из оквира апропријације за Програм уређивања за 2015. годину (вишегодишњи уговори) | 120.000.000,00 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ |  | 708.241.000,00 |

МЕРЕ И ПРИНЦИПИ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

- Основни носилац организације извршења Програма је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. Да би се Програм што ефикасније реализовао, сарадњом свих надлежних органа, уз поштовање прописаних процедура, обезбедити ефикасан трансфер средства.

- Носиоци појединих стручних послова за реализацију су ЈП Завод за урбанизам Ниш, РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш, надлежне градске управе и остали учесници на реализацији Програма изабраних на основу Закона о јавним набавкама.

- Реализација овог Програма дефинисаће се динамичким плановима.

- Приоритет у реализацији позиција Програма имаће области према следећем редоследу:

- наставак изградње започетих објеката и сервисирање финансијских обавеза на њима

- извршење обавеза према инвеститорима који су испунили обавезу плаћања накнаде за уређивање градског грађевинског земљишта

- израда документације

- имовинска припрема

- изградња недостајуће комуналне инфраструктуте у постојећим насељима

- изградња објеката магистралне и примарне мреже инфраструктуре

- Обавезе по овом Програму могу се преузимати само   до износа планираних и остварених средстава за поједине намене предвиђене Програмом.

- У случају да за реализацију појединих позиција из Програма не буду искоришћена планирана средства, део тих средстава може се преусмерити на друге позиције из Програма, у оквиру исте економске класификације, а за које су планирана средства недовољна и то у износу до 10% планираних средстава за ту позицију.

- Уколико се прилив средстава остварује у мањем обиму од планираног, сразмерно ће се смањити и планирани физички обим Програма.

- Градоначелник, или лице које он овласти, покреће иницијативу за реализацију позиција Програма уређивања грађевинског земљишта са финансијским планом за 2014. годину.

- Иницијатива из претходног става покреће се на основу захтева Јавног предузећа (у даљем тексу: Предузеће) и ресорне градске управе у (у даљем тексту: Управа) надлежне за послове реализације Програма уређивања, која се упућује градоначелнику. Пошто је од стране Градоначелника, или лица које он овласти, покренута иницијатива, Предузеће или надлежна управа се обраћа управи надлежној за финансије и изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке за организацију јавне набавке.

- О извршењу Програма Дирекција ће према потреби извештавати надлежне градске органе, а по истеку године поднети извештај Скупштини града.

- У случају да се до краја 2014. године не донесе Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2015. годину,  до доношења Програма створене финансијске обавезе из Програма за 2014. годину могу се преузимати и плаћати до нивоа планираних средстава Програма за 2014. годину, а исте садржаће се у Програму за 2015. годину.

- Овај Програм објавиће се у Службеном листу града Ниша.

Број:

у Нишу:

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф.др Миле Илић,с.р.