|  | ЈП '' Градска стамбена агенција'' Ниш Генерала Милојка Лешјанина 8 tel:(018) 252 467 , 252 472 , faks (018) 252 160 E-mail: info@gsanis.rs www.gsanis.rs |
| --- | --- |
|  | матични број : 17263838, регистарски број : 073 17263838 шифра делатности : 6499, PIB : 102255946 ,текући рачун : 840-780641-76 |

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ

ЗА 2013. ГОДИНУ

ЈП “Градска стамбена агенција” Ниш

Оснивач: Скупштина Града Ниша

Директор: Владан Стојановић, дипл. инг.грађ.

Делатност: 6499

ПИБ:102255946

ЈББК:85755

Надлежна управа: Градска управа за планирање и изградњу Града Ниша

Април  2014. год. Ниш

С А Д  Р Ж А Ј :

- ПРОФИЛ

  - Историјат предузећа

  - Законски оквир и начин финансирања

- OЦЕНА ПОСЛОВАЊА

  - Анализа пословних резултата у 2013.год.

  - Процена ресурса

- ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА

  - Инвестициона улагања

  - Извори финансирања

- ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

  - Биланс успеха

  - Пословни и финансијски приходи

  - Пословни расходи

- РАДНА СНАГА, ЗАРАДЕ И ОСТАЛЕ НАКНАДЕ

  - Структура кадрова

  - Трошкови зарада запослених

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

| ОСНИВАЧ: | СКУПШТИНА ГРАДА НИША |
| --- | --- |
| ДИРЕКТОР: | ВЛАДАН СТОЈАНОВИЋ, дипл. инг.грађ. |
| ДЕЛАТНОСТ: | ОСТАЛЕ НЕПОМЕНУТЕ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ |
| МАТИЧНИ БРОЈ: | 17263838 |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ : | 6499 |
| ПИБ: | 102255946 |
| СЕДИШТЕ: | НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 8 |

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1 Историјат предузећа

Јавно предузеће '' Градска стамбена агенција'' са седиштем у Нишу, у улици Генерала Милојка Лешјанина број 8, регистровано је код Трговиског суда у Нишу решењем број ФИ 350/04 од 11. 03. 2004. године, на основу Одлуке о оснивању јавног предузећа '' Градска стамбена агенција '', донете од стране Скупштине Града Ниша.

Матични број  ЈП '' Градска стaмбена агенција'' у Нишу је 17263838. ПИБ је 102255946.

Предузеће је током 2013.год. обављао платни промет преко текућих рачуна код банака:

- 160-108750-37 који се води код Банка Интеза Београд, посл. јед. Ниш,

- 205-71163-96 који се води код Комерцијалне банке АД Београд-фил. Ниш

- 105-7852-44 који се води код АИК банке Ниш

- 105016120000353176 девизни рачун код АИК банке Ниш

- 35160005030000092120 девизни рачун код Банка Интеза ад Београд.

и подрачуна отворених код Управе за трезор :

- 840-780641-76       	-    редовно пословање ЈП ,,ГСА''

- 840-2820741-88      	-  наменска средства за изградњу станова за социјално становање за издавање у закуп

- 840-2841741-41   	-  наменска средства за изградњу станова за социјално становање за продају

- 840-30527845-16     	-    ЈП ,,ГСА'' – пролазни рачун буџета

До 11.10.2013.год вршилац дужности директора био је Милан Николић, дипл.инж.грађ.   а    Решењем Скупштине Града Ниша број 06-586/2013-1-02 од 02.10.2013.године за директора предузећа именован је Владан Стојановић, дипл.инж.грађ. Управни одбор Предузећа је обављао послове Надзорног одбора до 02.10.2013.год. када је Скупштина Града Ниша донела Решење бр.06-579/2013-27-11-02 о именовању Надзорног одбора, којим је именован Надзорни одбор ЈП ,,Градска стамбвена агенција''Ниш и то за председника Драган Кречковић, дипл.правник, а за чланове Надзорног одбора предузећа  Небојша Виденовић, дипл.инж.грађ. и Миодраг Јоцић, дипл.правник.

Предузеће је формирано ради обезбеђивања услова за социјално становање, коришћења средстава за намене утврђене Законом о социјалном становању, као и ради коришћења преосталих средстава солидарне стамбене изградње.

Закон о социјалном становању ( „ Службени гласник РС“ број 72/2009), Стамбена стратегија града Ниша ( „Службени лист града Ниша“, број 95/2006) и Програм социјалног становања на територији града Ниша ( „Службени лист града Ниша бр.76/2009 ) су прецизно дефинисали да је  ЈП ''Градска стамбена агенција'' из Ниша основни институционални инструмент за решавање стамбених потреба становништва Града Ниша. ЈП ''Градска стамбена агенција'' Ниш је Одлуком Скупштине Града Ниша о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2013.год. (,,Службени лист града Ниша'' бр.29/2013) увршћена у индиректне кориснике буџета Града Ниша од 01.05.2013.год.

  - Законска регулатива и начин финансирања

Законски оквир у коме предузеће послује, одређен је:

- Законом о привредним друштвима (''Службени гласник РС '', бр.36/11 и 99/11)

- Законом о социјалном становању ( „ Службени гласник РС“ број 72/09),

-	Законом о јавним предузећима ( '' Службени гласник РС '', бр. 119/12 )

- Законом о јавним набавкама ('' Службени гласник РС '', бр. 116/08  и 124/2012)

- Законом о планирању и изградњи('' Службени гласник РС '', бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10 одлука УС , 24/11 , 121/12,2/3-одлука УС, 50/13-УС и 98/13-одлука УС)

- Законом о рачуноводству и ревизији  ( '' Службени гласник РС '', бр.46/06, 111/09, 99/11- др.зак. и 62/13- др.закон '')

- Законом о рачуноводству ( '' Службени гласник РС '', бр.62/13'')

- Законом ревизији  ( '' Службени гласник РС '', бр.62/13,

- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећ.

( '' Службени гласник РС '', бр. 5/06 )

- Правилником о рачуноводству ЈП '' Градска стaмбена агенција'' бр.01-1789/2-4 од 14.12.2009.год.

- Законом о порезу на додату вредност ( „Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 86-04-исправ., 61/05, 61/07, 93/12 и 108/13)

- Закон о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,62/13 и 63/13- испр.  и 108/13),

- Упутство о раду трезора Града Ниша ( ,,Сл.лист града Ниша '' бр.15/2009),

- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Ниша и о инвестирању средстава корисника буџета (Сл.лист града Ниша бр.65/2011 и 95/2013).

Ради обезбеђивања услова за социјално становање, а у складу са актом о оснивању, ЈП „Градска стамбена агенција“ :

- прикупља податке потребне за израду и утврђивање стамбене политике Града (снимање и анализа постојећег стамбеног фонда и стамбених потреба и др.);

- управља пројектима изградње станова за социјално становање за издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа или куповине, односно без могућности стицања својине путем куповине;

- управља изградњом станова за продају под непрофитним условима и уговара продају тих станова;

- израђује пројекте за реализацију утврђене стамбене политике Града;

- врши управљање у вези са коришћењем и одржавањем станова за социјално становање који се издају под закуп (наплата закупнине, отплата кредита према агенцији и другим зајмодавцима, организовање послова одржавања станова и др.);

- обавља послове који се односе на избор станова за социјално становање, уговарање закупа и куповине станова, наплате закупнине, у сарадњи са институцијама социјалне заштите и органима Града;

- развија нове програме финансирања социјалног становања

- стара се да најмање 10% станова намењених за социјално становање буде изграђено у складу са стандардима приступачности објеката од јавног интереса прописаних прописима који уређују област изградње и планирања;

- обавља и друге послове у области становања од значаја за Град.

Средства за реализацију појединачних пројеката обазбеђена су из:

- из буџета Града;

- донација;

- примања од продаје нефинансијске имовине;

- кредитних средстава одобрених од стране Републичке агенције за становање;

- примања од задуживања према међународним институцијама за финансирање социјалног становања;

- средстава од отплате кредита за расподељене станове солидарности;

- сопствених средстава;

- других извора у складу са законом.

.

2. ОЦЕНА ПОСЛОВАЊА

У овом извештајном периоду Јaвно предузеће  “ Градска стамбена агенција” Ниш је оставарило дефицит од 6.064.391,00динара  јер у 2013.год. није било изградње. Поступак јавне набавке за избор извођача радова на локацији у улици Мајаковског у Нишу  није довршен како је планирано у 2013.години , већ  је Одлука о избору извођача донета 10.01.2014.год. За локацију Мајаковски у Нишу ЈП ,,Градска стамбена агенција''Ниш  је дана 11.02.2013.год. извршила  прединвестирање за изградњу објеката  Л5 и Л6  у износу од 14.911.921,09 динара  на име накнаде за уређивање грађевинског земљишта ради издавања грђевинске дозволе УП.бр.351-680/2012-06  од 13.02.2013.год. Такође, за локацију у улици Петра Аранђеловића у Нишу  ЈП ,,Градска стамбена агенција'' је имала трошкове јер је споразумно раскинула   уговор о грађењу  са „МД Градњом“ Ниш.

Обзиром да је ЈП ,,ГСА'' прединвестирала на име накнаде за уређење грђевинског земљишта на локацији Мајаковски у Нишу износ од 14.911.921,09 динара,  а постпак избора извођача радова и изградња објеката није била у 2013.години ,  то је ЈП ,,ГСА'' исказала  дефицит у износу од 6.064.391,00 динара. Да ЈП ,,ГСА'' није прединвестирала  износ 14.911.921,09 динара  иста би у 2013.години  пословала са суфицитом од 8.847.530,09 динара.

Ради обезбеђивања услова за одрживи развој социјалног становања, Скупштина града Ниша, је одмах по усвајању Закона о социјалном  становању, прва у Србији усвојила Програм социјалног становања на територији града Ниша, који је полазна основа за све даље активности на реализацији Стамбене стратегије Града Ниша, а у циљу изградње што већег броја станова за социјално становање.

Програмом социјалног становања на територији Града Ниша је прецизирано да  су средства која су предвиђена у буџету града дефинисана као субвенција за изградњу станова за социјално становање. У складу са овим Програмом, ЈП ''ГСА'' реализује пројекте социјалног становања за решавање стамбених потреба појединих категорија грађана и управља становима за социјално становање. ЈП ''ГСА'' доноси појединачне пројекте социјалног становања којима се регулишу сви услови и мерила потребна за реализацију изградње и продаје станова као и финансијска средства из буџета Града по основу субвенције. Сагласност на појединачне пројекте даје Градско веће Града Ниша, а по добијању сагласности Градског већа, Градоначелник Града Ниша за сваки појединачни пројекат, закључује Уговор са ЈП ''ГСА''. Од 01.05.2013.год. од доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша финансирање изградње станова за социјално становање врши се из буџета Града Ниша. На основу усвојеног Програма усвојен је Пројекат ..Изградња станова за социјално становање у објектима Л5 и Л6 на локацији у улици Мајаковског у Нишу'' а други  пројекат ,,Изградња станова на локацији Ледена стена” је започет у 2012.год.  и прекинут у 2013.год., из разлога што је ЦЕБ одустао од финансирања изградње објеката у улици Петра Аранђеловића у Нишу.

  - Анализа пословних резултата у 2013. год.

У Програму развоја града Ниша, као и у усвојеном Програму пословања ЈП “ГСА“ за 2013.годину, обухваћене су активности око почетка изградње нових грађевинских објеката – станова, што је уједно и главна активност у ЈП Градска стамбена агенција.

Улагање у грађевинске објекте односи се на дугорочна инвестициона улагања, обезбеђење локација, пројектовање, изградњу станова и друге активности.

У  2013. год. планирана су инвестициона улагања у износу од 221.700.000 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке у буџету Града ниша за 2013 годину (Службени лист града Ниша, бр 29 од 16. 04.2013год.) ЈП Градска стамбена агенција Ниш је сврстана у индиректне буџетске кориснике, глава 3.6, функција 130 и 610 код Управе за планирање и изградњу.

- Почетак изградње на новим објектима – ламела Л5 и Л6 на локацији Мајаковски;

У 2013. години планиран је почетак  изградње два стамбена објекта у улици Мајаковског – ламеле Л5 и Л6 са 70 станова, од једноипособних до трособних, нето стамбене површине 4.090 м2.

Одмах по добијеној сагласности Скупштине града на Програм пословања за 2013. годину, усвојен је на Управном одбору ЈП „ ГСА“ „Пројекат изградње станова за социјално становање у објектима  Л5 и Л6 у улици Мајаковског“ у Нишу, на који дата сагласност Градског већа, а затам је расписиан тендер за избор извођача  радова на изградњи објеката Л5 и Л6, 10.01.2014.изабран је извођач радова.
Изградња најмање 787 м2  у ламели Л5, финансираће се  средствима Републике Србије и Града Ниша на основу Уговора о реализацији програма изградње станова за социјално становање потписаног између Републике Србије, Министарство грађевинарства и урбанизма, Републичке агенције за становање и Града Ниша као и Уговора о реализацији програма изградње станова за социјално становање између Републичке агенције за становање као подршка у спровођењу Програма у делу стручне и техничке помоћи као и надзора од спровођења јавних  набавки, извођењем радова, наменском употребом финансијских средстава па до избора корисника станаова изграђених по овом програму и ЈП ,,Градска стамбена агенција'' као реализатор програма. Станови ће бити намењени за давање у закуп социјално рањивим  категоријама  становништва које испуњавају  услове дефинисане Законом о социјалном становању.
Остатак објеката финансира се средствима из Буџета Града Ниша, јер је Одлуком о изменама и допунама одлуке у буџету Града Ниша за 2013 годину  ЈП ,,Градска стамбена агенција'' сврстана у индиректне буџетске кориснике..

- Наставак фазне изградње стамбених објеката у Ул. Петра Аранђеловића;

Поступак реализације Пројекта изградња   станова за социјално становање у улици Петра Аранђеловића у Нишу није  настављен 2013. год. јер није закључен нови  уговор између Републике Србије, Републичке стамбене агенције и Града

Ниша који ће поред осталог регулисати и начин финансирања изградње 237 станова. По закључењу овог уговора спровешће се јавна набавка у складу са смерницама за јавне набавке Банке за развој Савета Европе, нарочито у погледу принципа транспарентности, једнаког третмана и недискриминације.

- Изградња станова на локацији ул. Инжињера Бирвиша у насељу Бранко Бјеговић (уз услов обезбеђења средстави из кредита Банке за развој Савета Европе).

Изградња стамбених објеката на локацији у насељу Бранко Бјегојевићу улици инжењера Бирвиша планирана је из кредита Банке за развој Савета Европе, као друга фаза Пројекта изградње станова за социјално становање и није реализована  из истог разлога као и изградња станова на Леденој стени.

Планирани и остварени физички обим активности приказан је у табели Инвестициона улагања за 2013

Прединвестирање за изградњу објеката л5 и Л6 на име накнаде за грђевинско земљиште

2.2.	Процена ресурса

ЈП „ГСА“ Ниш као јавно предузеће спроводи програм  социјалног становања на територији  града  у циљу решавања стамбених  потреба становништва које нема решено стамбено питање. У том смислу је једини институционални инструмент у граду који се бави овом проблематиком.

Усвојена Стамбена стратегија града Ниша и Акциони планови су полазна основа за комплетну анализу стамбене ситуације у граду и пословног окружења.

За развој социјалног становања је важна и чињеница да су у Генералним плану града Ниша од 2011. до 2023., означене локације за изградњу станова за социјално становање са посебним правилима грађења , која ће обезбедити још нижу цену станова.  Улагања у грађевинске објекте односе се на дугорочна инвестициона улагања обезбеђења земљишта, обезбеђења локација, пројектовања и других радњи неопходних за изградњу станова, па је, у том смислу, неопходно да град Ниш, у оквиру својих надлежности обезбеди предуслове за остварење планираних активности.

Решењем Министарства животне средине и просторног планирања, на основу Закона о социјалном становању и Правилника за издавање и одузимање лиценце за рад непрофитне стамбене организације, ЈП  “Градска стамбена агенција” Ниш је испунила услов и добила лиценцу непрофитне стамбене организације за обављање послова обезбеђивања, односно прибављања, управљања и давања у закуп станова намењених за социјално становање, као и управљање изградњом станова и продаје под непрофитним условима.

Важан ресурс је и одржив систем финансирања појединачних пројеката путем донација, кредитних линија, средства од отплате кредита за расподељене станове солидарности и сл.

3.	ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈП “Градске стамбене агенције” је повезивање финансијских, техничких и физичких средстава за реализацију изградње  станова за социјално становање намењених продаји и издавању.

Програм инвестиционог улагања обухвата улагања у изградњу грађевинских објеката – станова. Улагања у грађевинске објекте односе се на дугорочна инвестициона улагања обезбеђења земљишта, обезбеђења локација, пројектовања, изградње и других радњи неопходних за изградњу станова намењених продаји и давања  у закуп.

Техничка структура инвестиција-укупно

3.2. Извори финансирања

Инвестициона улагања су финансирана из сопствених средстава и буџета Града и приказани су у табели:

Обим остварене и планиране изградње станова су приказани у табели:

- ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

4.1. Биланс прихода

Финансијски извештај за период од 01. 01. 2013.год. до 31. 12. 2013. год. састављен је по буџетском оквиру и исти је предат Управи за трезор.

У прилогу је дат приказ структуре прихода и расхода за 2012.год. и 2013.год. (табела 1.) , пословних и финансијских прихода (табела 2.1.) и пословних расхода (табела 2.2) за 2012 и 2013. годину, појединачно из разлога што је ЈП ,,Градска стамбена агенција'' Ниш, од 01.05.2013.год. постала индиректни корисник буџета у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2013.год., па дати подаци нису упоредиви.

Укупни приход у 2013.год. износи  57.673.480,00 динара, а расходи су 63.737.871,00 динара, тако да дефицит за 2013.год. износи 6.064.391,00 дин.

Структуру прихода чине приходи од продаје станова, како на локацији у улици Мајаковског, тако и приходи од  станова из фонда солидарне стамбене изградње који су откупљени у целости, приходи од закупнина, приходи од камата и позитивне курсне разлике. Структура расхода се састоји од набавне вредности станова, трошкова материјала, трошкова личних примања – зарада са припадајућим порезима и доприносима, и исплате члановима Управног и Надзорног одбора, трошкови производних услуга, закупнина, трошкови амортизације и осталих трошкова.

Структура прихода и расхода дата је у табелама прихода и расхода 
(табела 2.1.  и табела 2.2.)

Приказ структуре расхода  и издатака  за 2013.годину дат је у табели 3.

У табели 4. дат је приказ укупних прихода, расхода, обавеза и потрживања ЈП ,,Градска стамбена агенција'' Ниш у 2012. и 2013.години, а преглед остварених специфицираних трошкова у 2012. и 2013.години налази се у табели 5.

ЈП ,,Градска стамбена агенција'' Ниш није кредитно задужена (табела 6).

У табели 7. дат  је преглед новчаних токова за 2013.год., где се види да је ЈП ,,Градска стамбена агенција'' Ниш почела са радом у 2013.год. са око 400.000.000,00 динара од којих је преко 350.000.000,00 динара пренела на буџет Града Ниша.

| Табела 1 - БИЛАНС УСПЕХА за 2012.год. и 2013. год |  |  |
| --- | --- | --- |
| П О З И Ц И Ј А | 2012. година | 2013. година |
| А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА |  |  |
| I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1 до 5) | 356.206 | 57.674 |
| 1. Приходи од продаје | 223.581 | 23.589 |
| 2. Приходи од активирања учинака и робе | 0 |  |
| 3. Повећање вредности залиха учинака | 0 |  |
| 4. Смањење вредности залиха учинака | 0 |  |
| 5. Остали пословни приходи | 132.625 | 3.652 |
| 6.Приход од буџета |  | 10.432 |
| 7.Приходи од имовине |  | 20.001 |
| II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1 до 5) | 236.421 | 63.738 |
| 1. Набавна вредност продате робе | 157.958 | 13.886 |
| 2. Трошкови материјала | 1.454 | 550 |
| 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 21.751 | 23.126 |
| 4. Трошкови амортизације и резервисања | 1.720 | 405 |
| 5. Остали пословни расходи | 53.538 | 25.771 |
| III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (I – II) | 119.785 |  |
| IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (II – I) | 0 | 6.064 |
| V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 31.121 |  |
| VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 2.652 |  |
| VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 12.218 |  |
| VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 99.105 |  |
| IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 61.367 |  |
| X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 0 | 6.064 |
| XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 0 |  |
| XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 0 |  |
| Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 61.367 |  |
| В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 0 | 6.064 |

Табела 2.1 – Пословни и финансијски приходи

Табела 2.2 – Пословни расходи

Табела 3. 		Расходи  и издаци

Преглед  укупних прихода , рахода, обавеза и потраживања

у 2012.  и  2013. години

Табела 4

|  | ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ СПЕЦИФИЦИРАНИХ ТРОШКОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела 5. |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Позиција | ОСТВАРЕЊЕ 2012. (1) | ПЛАН 2013. (2) | ОСТВАРЕЊЕ 2013. (3) | ИНДЕКС 1/2 | ИНДЕКС 3/2 |
| 1 | Трошкови горива | 375.498 | 300.000 | 144.624 | 1,25 | 0,48 |
| 1,1 | Утрошени деривати нафте за теретна, теренска и спец.возила |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Утрошени деривати нафте за путничка возила | 375.498 | 300.000 | 144.624 | 1,25 | 0,48 |
| 2 | Остали лични расходи и накнаде | 144.632 | 184.500 | 127.954 | 0,78 | 0,69 |
| 2,1 | Трошкови прековременог рада |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Дневнице на службеном путу | 144.632 | 184.500 | 127.954 | 0,78 | 0,69 |
| 2,3 | Трошкови накнада по уговору о приврем.и повременим пословима |  |  |  |  |  |
| 3 | Трошкови транспортних услуга | 823.336 | 795.000 | 581.133 | 1,04 | 0,73 |
| *3.1.1 | ПТТ услуге - поштарина | 137.932 | 60.000 | 60.739 | 2,30 | 1,01 |
| *3.1.2 | ПТТ услуге - фиксни телефони | 173.669 | 190.000 | 190.834 | 0,91 | 1,00 |
| *3.1.3 | ПТТ услуге - мобилни телефони | 260.175 | 260.000 | 271.998 | 1,00 | 1,05 |
| 3,2 | Трошкови сајмова | - |  |  |  |  |
| 3,3 | Трошкови рекламе | 106.500 | 120.000 | 21.802 | 0,89 | 0,18 |
| 3,4 | Трошкови пропаганде | 145.060 | 165.000 | 35.760 | 0,88 | 0,22 |
| 4 | Нематеријални трошкови | 839.272 | 1.244.000 | 490.453 | 0,67 | 0,39 |
| 4,1 | Трошкови репрезентације | 668.211 | 1.144.000 | 365.086 | 0,58 | 0,32 |
| *4.1.1 | Угоститељске услуге | 312.126 | 345.000 | 181.218 | 0,90 | 0,53 |
| *4.1.2 | Поклони | 124.437 | 100.000 | 31.360 | 1,24 | 0,31 |
| *4.1.3 | Трошкови репрезентације из бифеа | 231.648 | 699.000 | 152.508 | 0,33 | 0,22 |
| 4,2 | Остали нематеријални трошкови | 171.061 | 100.000 | 125.367 | 1,71 | 1,25 |
| *4.2.1 | Остали расходи за штете, казне и пенале | 171.061 | 100.000 | 125.367 | 1,71 | 1,25 |
| *4.2.2 | Издаци за спонзорство |  |  |  |  |  |
| *4.2.3 | Издаци за донаторство |  |  |  |  |  |
| *4.2.4 | Издаци за хуманитарне потребе |  |  |  |  |  |
| 5 | УКУПНО ( 1+2+3+4 ) | 2.182.738 | 2.523.500 | 1.344.164 | 0,86 | 0,53 |

| Табела 6. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | КРЕДИТИ | Пројекција стања 31.12.2013. |  |  |  |  |
|  |  | главница | Обрачуната а неплаћена камата | укупно |  |  |
|  | ЈП ,,ГСА'' НИЈЕ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНА |  |  |  |  |  |

| НОВЧАНИ ТОКОВИ ЗА 2013. ГОДИНУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000 дин. |
|  | Почетно | 2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стање | I | II | III | IV | V | VI | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII | I-XII |
| I Приливи из пословања (1+2+3) | 252.605 | 4.740 | 845 | 6.985 | 4.288 | 1.851 | 5.201 | 2.173 |  | 2.994 |  | 292 |  | 1.272 |  | 3.895 |  | 12.424 | 47.242 |
| 1. Приливи од продаје робе и услуга | 250.605 | 3.236 | 374 | 6.582 | 3.749 | 565 | 3.192 | 290 |  | 1.207 |  | 292 |  | 1.118 |  | 3.895 |  | 2.458 | 27.240 |
| - основне делатности | 0 | 3.059 | 89 | 6.287 | 3.169 | 279 | 3.192 |  |  | 916 |  |  |  | 543 |  | 3.597 |  | 2.458 | 23.589 |
| - осталих делатности | 0 |  | 284 | 285 | 569 | 285 |  | 290 |  | 291 |  | 292 |  | 575 |  | 298 |  | 0 | 3.169 |
| - остали пословни приходи | 0 | 176 | 0 | 294 | 11 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 |
| 2. Приливи од камата и хартија од вредности - рефакција ПДВ | 177.531 | 1.504 | 471 | 403 | 539 | 1.286 | 2.009 | 1.883 |  | 1.787 |  | 0 |  | 154 |  | 0 |  | 9.966 | 20.002 |
| 3.КРЕДИТИ ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| II Плаћања оперативних трошкова | 0 | 2.464 | 20.983 | 16.363 | 4.603 | 2.395 | 2.674 | 2.084 |  | 1.368 |  | 2.686 |  | 1.319 |  | 2.232 |  | 4.296 | 63.738 |
| - Материјал, гас, мазут | 0 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 12 |  | 40 | 131 |
| - Енергија, вода, струја | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 43 |
| - Одржавање | 0 | 294 | 114 | 112 | 282 | 216 | 419 | 0 |  | 6 |  | 13 |  | 93 |  | 68 |  | 73 | 1.690 |
| - Укупни трошкови запослених | 0 | 881 | 3.345 | 1.829 | 2.938 | 1.777 | 855 | 1.764 |  | 1.215 |  | 2.519 |  | 923 |  | 1.825 |  | 2.770 | 22.641 |
| - Обавезе према држави | 0 | 90 | 82 | 85 | 88 | 98 | 100 | 90 |  | 88 |  | 92 |  | 90 |  | 79 |  | 124 | 1.106 |
| - Инвестиције |  |  | 16.937 | 13.892 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 32.029 |
| - Остали пословни расходи | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| - Премија осигурања | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 959 |
| - Камате | 0 | 60 | 58 | 51 | 52 | 50 | 52 | 55 |  | 56 |  | 58 |  | 55 |  | 53 |  | 64 | 664 |
| - Набавка основних средстава | 0 |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| - Салдо ПДВ | 9.759 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| - ПТТ услуге | 0 | 42 | 13 | 46 | 35 | 51 | 68 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 23 |  | 21 |  | 23 | 727 |
| Трошкови репрезентације | 0 | 10 | 9 | 14 | 20 | 23 | 21 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 12 |  | 19 | 153 |
| Одливи по основу осталих активности | 0 | 997 | 324 | 231 | 895 | 85 | 592 | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 111 |  | 158 |  | 160 | 3.577 |
| III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II) | 0 | 2.276 | -20.138 | -9.378 | -315 | -544 | 2.527 | 89 |  | 1.626 |  | -2.394 |  | -47 |  | 1.663 |  | 8.128 | 16.496 |
| IV Измиривање доспелих обавеза из претходног периода |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |  | 1.598 |  | 1.945 |  | 1.998 |  | 2.001 |  | 2.055 | 10.432 |
| - Јавни приходи- ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |  | 1.598 |  | 1.945 |  | 1.998 |  | 2.001 |  | 2.055 | 10.432 |
| - РАЗЅРОЧЕНА СРЕДСТВА | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| -Плаћање обавеза из 2012.г. које су доспеле у 2013.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| V ПРЕНОС СРЕДСТАВА НА БУЏЕТ ГРАДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.692 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| VI укупан месечни салдо новчаних токова | 0 | 2.276 | -20.138 | -9.378 | -315 | -544 | 2.527 | -351.438 |  | 28 |  | -4.339 |  | -2.045 |  | -338 |  | 6.073 | 90.047 |

- РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Послови у Предузећу обављају се у организационим јединицама истог:

- служба правних и општих послова

- служба финансијско-књиговодствених послова

- служба припреме, изградње и надзора.

5.1 Структура кадрова

Предузеће је до 30.12.2013.год.  имало укупно 16 запослених а од тога је 15 запослених  у сталном радном односу и 1 запослени  – директор на одређено време. 30.12.2013.год. 1 запослени са високом стручном спремом је отишао у пензију.

Највеће учешће у структури запослених имају радници са ВСС спремом и то 60% од укупног броја запослених .

Табела запослених  -  Основна делатност, администрација

| Структура | Квалификација |  |  |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСС | ВШС | ССС | НКВ |  |
| Основна делатност | 8 | 2 | 3 |  | 13 |
| Администрација |  |  | 1 |  | 1 |
| Менаџмент | 1 |  |  |  | 1 |
| Укупно | 9 | 2 | 4 |  | 15 |

У 2013.години није било пријема нових радника, осим директора  Предузећа по Решењу Скупштине града Ниша бр. 06-579/2013-26-5-02 од 02.10.2013.год. У ЈП “Градска стамбена агенција” наведене послове до 30.12.2013.год. обављало је  16 радника, када је 1 радник са ВСС отишао у пензију, па  је стање запослених на дан 31.12.2013.год. по структури као у табели :

| Табела кадрови по квалификационој структури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред Бр. | Квалификациона структура | стање 31.12.2012. | стање 31.12.2013. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | НК | 0 | 0 |
| 2 | ССС | 4 | 4 |
| 3 | ВС | 2 | 2 |
| 4 | ВСС | 9 | 9 |
|  | УКУПНО | 15 | 15 |

5.2	Трошкови зарада

запослених

Зараде запослених у ЈП “Градска стамбена агенција “ се нису увећавале и   исплаћене су  у складу са Програмом пословања за 2013.год. који је усвојен од стране Скупштине Града Ниша.

| Исплаћене нето зараде за 2013.год. | 13.279.272,00 |
| --- | --- |
| Порези и доприноси на терет радника | 5.382.269,00 |
| Доприноси на терет послодавца | 3.340.425,00 |
| Укупно | 22.001.966,00 |

У наведеној табели укупан износ од 22.001.966,00 дин. односи се на  исплаћене зараде са свим порезима и доприносима.

Рад Предузећа у протеклом периоду је био потпуно јаван и у складу са законским прописима, основачким и другим актима Предузећа. На све седнице Управног одбора Предузећа, а од 02.10.2013.год. и на све седнице Надзорног одбора Предузећа, присуствовали су и представници Надлежне управе, којима је достављен сав пратећи метеријал за седнице.

Дугорочни стратешки циљеви ЈП „ГСА“ Ниш су:

- Обезбеђњење градског грађевинског земљишта за нову стамбену непрофитну изградњу,

- Подршка развоју ренталног јавног сектора

- Развој посебних програма за решавање проблема становања сиромашних и рањивих друштвених група.

У остваривању наведених циљева, неопходно је обезбедити следеће предуслове:

- Што пре донети националну стамбену стратегију и у складу са Законом реализовати активности преко Републичке агенције за становање.

- Потребно је да се у најкраћем року донесу сва подзаконска акта која су   предвиђена усвојеним Законом о социјалном становању, а која би омогућила приступ домаћим и страним финансијким институцијама и фондовима,

- Потребно је стално стручно оспособљавање запослених.

ЈП '' Градска стамбена агенција '' Ниш

Директор

Владан Стојановић, дипл.инг.грађ.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е

У 2013.години Јавно предузеће  ,,Градска стамбена агенција '' Ниш остварило је дефицит  од  6.064.391,00 динара  из разлога што у овом извештајном периоду Јавно предузеће  ,,Градска стамбена агенција'' Ниш  је дана 11.02.2013.год. извршила  прединвестирање за изградњу објеката  Л5 и Л6 на локацији мајаковски у Нишу  у износу од 14.911.921,09 динара  на име накнаде за уређивање грађевинског земљишта ради добијања грђевинске дозволе УП.бр.351-680/2012-06  од 13.02.2013.год., а није било изградње објеката.

У 2013.години у складу са Законом о јавним набавкама расписан је тендер за избор извођача радова на локацији Мајаковског у Нишу, на изградњи објеката Л5 и Л6, по систему ,,кључ у руке'' и исти није довршен како је планирано у 2013.год., већ је Одлука о избору извођача радова донета 10.01.2014.год. Такође, Предузеће је имало трошкове градње на локацији у улици Петра Аранђеловића у Нишу, обзиром да је уговор са „МД Градњом“ споразумно раскинут.

Обзиром да је ЈП ,,ГСА'' прединвестирала на име накнаде за уређење грђевинског земљишта на локацији Мајаковског у Нишу износ од 14.911.921,09 динара , а постпак избора извођача радова и изградња објеката није био  у 2013.год. то је ЈП ,,ГСА'' исказала  дефицит у износу од 6.064.391,001динара. Да ЈП ,,ГСА'' није прединвестирала  износ 14.911.921.09динара  иста би у 2013.год. пословала са суфицитом од 8.847.530,09 динара.

Како је циклус изградње и продаје станова завршен у 2012.год, а у 2013.год. је расписана јавна набавка за избор извођача радова на локацији у улици Мајаковског, реализаована је у 2014.год, тако да у овом извештајном периоду није било станова за продају ( изузев 8 стана из 2012.год.), па је овај период финансијски неповољнији. У датом извештајном периоду већи део прихода остварен је на име продатих станова, приходи од станова из фонда солидарне стамбене изградње, који су откупљени у целости, приходи од закупнина, приходи од камата и позитивне курсне разлике.

Како је ЈП ,,Градска стамбена агенција'' Ниш, Одлуком о изменама и допунама Одлуке у буџету Града Ниша за 2013 годину (Службени лист града Ниша, бр 29 од 16. 04.2013год.) сврстана у индиректне буџетске кориснике, глава 3.6, функција 130 и 610 код Управе за планирање и изградњу,  дати подаци из 2012.год. и  2013.год.  нису упоредиви,  јер сада ЈП ,,Градска стамбена агенција '' Ниш  послује по Закону о буџетском систему, па их као такве треба и разматрати.

ЈП  ,,ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА''

Директор

Владан Стојановић,дипл.инг.грађ.