JП Дирекција за изградњу града Ниша

ПРОГРАМ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2014. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:					JП Дирекција за изградњу града Ниша

СЕДИШТЕ:						Ниш, Ул. 7. јули бр. 6

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:				4311

МАТИЧНИ БРОЈ:					06118496

ПИБ:							100619347

ЈББК:							03697

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ 	Скупштина града Ниша

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:	Управа за комуналне делатности, 	енергетику и саобраћај

На основу чл. 18. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и чл. 41. Статута ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша на седници одржаваној дана 16.10.2014. године доноси

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2014. ГОДИНУ

У Програму пословања предузећа за 2014. годину мења се:

I

-	Тачка 4. Планирани физички обим активности за 2014. годину мења се и гласи.

4.	ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Физички обим активности се наслања на финансијски план. С обзиром да се финансијским планом покривају и обавезе које се преносе из претходног периода које подразумевају да се физичка активност завршила, а да је преостала обавеза њеног финансирања, отуда је физички обим активности редовно мањи од оквира финансијског плана, и то управо најмање за износ обавезе које су пренете у планску годину, а које се односе на доспеле обавезе. Корективни фактор у смислу повећања добијене разлике представља процена преузетих обавеза које ће бити пренете у наредни плански период то како доспелих, тако и преузетих а не доспелих, односно оних које нису извршене.

Отуда, фактори који опредељују планиран физички обим активности у 2014. години су:

1. капацитети предузећа (пре свега кадровски потенцијал и организациона прилагођеност задацима)

2. обим апропријација у буџету града који даје оквире за физички обим „производње“ и

3. динамика и степен остварења буџета града, јер се активности предузимају сагласно њима и обим пренетих обавеза у и из 2014. године.

Капацитети предузећа су већ дуго времена константа и они су довољни да се покрије и изврши и знатно већи обим активности од предвиђеног.

Фактор на који предузеће не може да утиче је обим буџетских апропријација и у 2014. години он је релативно мањи због смањења укупног буџета.

Обим пренетих обавеза је још увек релативно велики и то је ограничавајући фактор за нове активности и у контексту планираних апропријација.

Главне активности у 2014. години одвијаће се у оквирима Програма текућег одржавања, Програма уређивања и изградње и Програма капиталног одржавања.

Обим физичке активности на изградњи и капиталном одржавању кретаће се у оквиру апропријација у буџету од 650.641.000 динара (470.641.000 за изградњу и 180.000.000 за одржавање) с тим што ће он бити, свакако мањи за износ доспелих обавеза чије ће се плаћање вршити током 2014. године, а које се процењују на око 150.000.000 динара.

Обим активности на изградњи и капиталном одржавању сагледаће се посебно кроз тачку 7, а саме активности и дешавања у вези са њима даће се кроз пројекције биланса стања и успеха у наредној тачки.

Обим физичких активности (вредносно изражен) код Програма текућег одржавања планира се током 2014. године на износ од 412,5 милиона динара за 11 месеци. Тај обим представља разлику између апропријације за Програм (685 милиона динара) и процењеног износа пренетих обавеза (272,5 милиона динара).

При томе, део овог Програма код којег је предузеће практично пасиван чинилац, тј. само прималац услуге или добра као што је случај са набавком и утрошком електричне енергије за јавно осветљење, а које практично зависи од капацитета мреже осветљења и цене струје (која је на основу досадашњег искуства непредвидљива), је релативно фиксан. Исти случај је и са услугама чувања и одржавања пружних прелаза,  док су све остале услуге из оквира овог Програма под активним утицајем предузећа. Отуда, а и с обзиром на то да се децембарска реализација објективно сагледава тек након истека године, а да се из тог разлога из 2013. у 2014. годину преноси износ децембарске реализације (физичког обима), практично се горе наведни износ од 412,5 милиона динара увећава за процењени износ децембарске реализације у 2014. години од 40 милиона, па је планирани физички обим на овом Програму 452,5 милиона динара.

II

-	Тачка 5. Планирани финансијски показатељи за 2014. годину мења се и гласи.

5.	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

У 2014. години (као и у 2013.) планирани приходи предузећа ће одговарати апропријацијама у Одлуци о буџету Града који се односи на предузеће.

Укупан износ ових апропријација, односно прихода, износи 1.518.100.000 динара.

Сагласно планираним приходима и обим планираних расхода и издатака је толики.

Укупни буџетски приходи се плански расподељују према следећој намени:

- приходи за финансирање расхода и издатака Дирекције	182.459.000

- приходи за реализацију Програма текућег одржавања комуналне инфраструктуре	685.000.000

- приходи за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	470.641.000

- приходи за Програм одржавања комуналне инфраструктуре	180.000.000

С обзиром да Дирекција управља одређеним јавним средствима и у 2014. години оствариће се одређени приходи по том основу. Ови приходи нису приходи Дирекције већ општи приходи буџета и као такви не могу бити планирани кроз биланс успеха.

Међутим, ови приходи буџета имају одраз преко биланса стања и то на страни активе као потраживања, а на страни пасиве као обавезе према буџету. Наплата ових потраживања (приходовање) врши се преко пролазног рачуна и у истом износу смањује како потраживања, тако и обавезе према буџету.

У 2014. години планира се обим ових прихода (остварених употребом јавних средстава) у износу од 5.850.000 динара. Истовремено се планира смањење (наплата) осталих потраживања, од извођача, у износу од 21.300.000 динара што ће се одразити на позиције (осталих) потраживања и обавеза према буџету и то у смеру смањења.

Током 2014. године јавиће се вероватно још једна позиција прихода, а то су меморандумске ставке за рефундацију расхода. Међутим, с обзиром да ова ставка није планирана Одлуком о буџету, ради одржавања усаглашености финансијског плана Дирекције са буџетом града, ови приходи (и расходи) се осим кроз напомене у овом делу, финансијски не планирају јер ће у износу који буду оставрени (увећати) и приходе и расходе (накнаде за породиљска одсуства и негу детета).

Детаљни план расхода Дирекције који се односи на пословање предузећа у функцији реализације поверених програма даје се у наредној табели. Иако су ови расходи и издаци обухваћени кроз пројекцију биланса успеха од 01.01 - 31.12.2014. године, табела се претходно даје ради прецизнијих формулација расхода и додатног разлагања (до петог нивоа класификације) појединих врста расхода.

Из оквира средстава намењених набавци машина и опреме планира се набавка следеће опреме:

- систем видео надзора ради спречавања отуђења и оштећења имовине (у згради Дирекције)	150.000

- замена дотрајале рачунарске опреме (рачунари, штампачи)	850.000

- набавка фотокопир машине	100.000

- набавка термоенергетске камере	800.000

- додатна улагања у аутомобиле (моторну опрему)	100.000

Динамички план расподеле планираног износа за ову намену од 2.000.000 динара даће се кроз план јавних набавки у табели 9.1.

У табели План текућих расхода Дирекције у 2014. години, у планираним износима расхода садржане су и пренете обавезе. За износе пренетих обавеза приликом израде плана јавних набавки износи пренетих обавеза биће узети у обзир као корекција.

III

- Табела План текућих расхода у 2014. години мења се

ПЛАН ТЕКУЋИХ РАСХОДА 2014.

| Група | Конто | Назив | П Л А Н ЗА 2013. | План 01.01-31.12.2014. | План 01.01-31.03.2014. | План 01.04-30.06.2014. | План 01.07-30.09.2014. | План 01.10-31.12.2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 410000 |  | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 136.886.000 | 140.046.000 | 35.386.600 | 34.797.800 | 34.912.800 | 34.948.800 |
| 411000 |  | Плате и додаци запослених | 112.710.000 | 113.741.000 | 28.260.000 | 28.401.000 | 28.401.000 | 28.679.000 |
|  | 411100 | Плате и додаци стално запослених | 112.710.000 | 113.741.000 | 28.260.000 | 28.401.000 | 28.401.000 | 28.679.000 |
| 412000 |  | Социјални допринос на терет послодавца | 20.176.000 | 20.360.000 | 5.058.600 | 5.083.800 | 5.083.800 | 5.133.800 |
|  | 412110 | Допринос за ПИО | 12.399.000 | 12.511.600 | 3.108.600 | 3.124.100 | 3.124.100 | 3.154.800 |
|  | 412210 | Допринос за здравствено осигурање | 6.932.000 | 6.995.300 | 1.738.000 | 1.746.700 | 1.746.700 | 1.763.900 |
|  | 412310 | Допринос за незапослене | 845.000 | 853.100 | 212.000 | 213.000 | 213.000 | 215.100 |
| 413000 |  | Накнада у натури | 1.500.000 | 2.700.000 | 648.000 | 648.000 | 648.000 | 756.000 |
|  | 413142 | Поклони за децу запослених | 70.000 | 108.000 |  |  |  | 108.000 |
|  | 413150 | Превоз на посао и са посла (картице) | 1.430.000 | 2.592.000 | 648.000 | 648.000 | 648.000 | 648.000 |
| 414000 |  | Социјална давања запос. | 1.500.000 | 1.625.000 | 955.000 | 320.000 | 315.000 | 35.000 |
|  | 414100 | Породиљско боловање, боловање преко 30 дана и инвалидност другог степена | 331.000 | 65.000 |  | 35.000 | 30.000 |  |
|  | 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | 1.069.000 | 1.400.000 | 900.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
|  | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 60.000 | 100.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 40.000 | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 415000 |  | Накнада за запослене | 1.000.000 | 1.020.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
|  | 415112 | Накнада за превоз на посао и са посла | 1.000.000 | 1.020.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| Група | Конто | Назив | П Л А Н ЗА 2013. | План 01.01-31.12.2014. | План 01.01-31.03.2014. | План 01.04-30.06.2014. | План 01.07-30.09.2014. | План 01.10-31.12.2014. |
| 416000 |  | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 600.000 | 210.000 | 90.000 | 210.000 | 90.000 |
|  | 416110 | Јубиларне награде, накнаде за посебне резултате рада | 0 | 240.000 | 120.000 |  | 120.000 |  |
|  | 416131 | Накнаде за рад чланова Управног и Надзорног одбора из редова запослених и члановима комисије | 0 | 360.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 420000 |  | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 17.851.000 | 16.811.000 | 4.336.500 | 3.339.500 | 3.290.500 | 5.844.500 |
| 421000 |  | Стални трошкови | 10.580.000 | 10.000.000 | 2.510.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 3.830.000 |
| 421100 |  | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.200.000 | 2.200.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
|  | 421110 | Трошкови платног промета | 2.200.000 | 2.200.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 421200 |  | Енергетске услуге | 2.700.000 | 2.900.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 950.000 |
|  | 421200 | Услуге за електричну енергију и услуге грејања | 2.700.000 | 2.900.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 950.000 |
| 421300 |  | Комуналне услуге | 700.000 | 1.380.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 1.245.000 |
| 421400 |  | Услуге комуникације | 3.000.000 | 1.550.000 | 410.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 421500 |  | Трошкови осигурања | 1.230.000 | 1.500.000 | 850.000 | 50.000 | 50.000 | 550.000 |
| 421600 |  | Закуп имовине и опреме | 735.000 | 450.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
|  | 421612 | Закуп нестамбеног простора | 735.000 | 450.000 |  | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 421900 |  | Остали трошкови | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422000 |  | Трошкови путовања | 210.000 | 150.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 |
|  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу | 160.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу (аутобус и сл) |  | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу |  |  |  |  |  |  |
|  | 422199 | Остали трошкови путовања | 50.000 |  |  |  |  |  |
|  | 422200 | Трошкови сл. путовања у иностранство |  |  |  |  |  |  |
| Група | Конто | Назив | П Л А Н ЗА 2013. | План 01.01-31.12.2014. | План 01.01-31.03.2014. | План 01.04-30.06.2014. | План 01.07-30.09.2014. | План 01.10-31.12.2014. |
| 423000 |  | Услуге по уговору | 4.000.000 | 3.000.000 | 897.500 | 732.500 | 712.500 | 657.500 |
| 423200 |  | Компјутерска опрема | 250.000 | 350.000 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
|  | 423210 | Услуге за израду софтвера | 250.000 | 250.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
|  | 423220 | Услуге одржавања рачунара |  | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 423300 |  | Услуге образовања и усавршавања запослених | 160.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 423322 | Котизација | 60.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|  | 423390 | Друге услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000 | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 423400 |  | Услуге информисања | 930.000 | 810.000 | 280.000 | 215.000 | 195.000 | 120.000 |
|  | 423410 | Услуге штампања |  | 250.000 | 80.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности |  |  |  |  |  |  |
|  | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | 700.000 |  |  |  |  |  |
|  | 423440 | Медијске услуге | 230.000 | 560.000 | 200.000 | 145.000 | 145.000 | 70.000 |
| 423500 |  | Стручне услуге | 2.130.000 | 1.020.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
|  | 423530 | Правне услуге (вештачења) | 100.000 | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
|  | 423591 | Накнаде за рад чланова Управног и Надзорног одбора | 1.630.000 | 720.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | 400.000 |  |  |  |  |  |
| 423600 |  | Услуге за домаћ. и угоститењство | 90.000 | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
|  | 423621 | Угоститељске | 90.000 | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 423700 |  | Репрезентација | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423711 | Репрезентација | 90.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |
| 423900 |  | Остале опште услуге | 350.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 350.000 | 20.000 |  |  |  | 20.000 |
| 424000 |  | Специјализоване услуге | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 425000 |  | Текуће поправке и одржавање | 761.000 | 961.000 | 216.000 | 165.000 | 165.000 | 415.000 |
|  | 425110 | Текуће поправке и одржавање зграда | 250.000 | 106.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 45.000 |
| Група | Конто | Назив | П Л А Н ЗА 2013. | План 01.01-31.12.2014. | План 01.01-31.03.2014. | План 01.04-30.06.2014. | План 01.07-30.09.2014. | План 01.10-31.12.2014. |
|  | 425210 | Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај | 400.000 | 600.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 |
|  | 425220 | Текуће поправке и одржавање административне опреме | 111.000 | 255.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 120.000 |
| 426000 |  | Материјал | 2.100.000 | 2.500.000 | 533.000 | 552.000 | 528.000 | 887.000 |
| 426100 |  | Административан материјал | 690.000 | 900.000 | 195.000 | 185.000 | 200.000 | 320.000 |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 690.000 | 900.000 | 195.000 | 185.000 | 200.000 | 320.000 |
| 426300 |  | Материјал за образовање и усавршавање | 440.000 | 700.000 | 110.000 | 140.000 | 100.000 | 350.000 |
|  | 426310 | Публикације, часописи и гласила | 440.000 | 700.000 | 110.000 | 140.000 | 100.000 | 350.000 |
| 426400 |  | Материјали за саобраћај | 780.000 | 710.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 170.000 |
| 426800 |  | Производи за чишћење | 20.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 426900 |  | Материјали за посебне намене (рез. делови, тонери и др.) | 170.000 | 150.000 | 38.000 | 37.000 | 38.000 | 37.000 |
| 480000 |  | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 15.797.000 | 23.500.000 | 5.000.000 | 4.600.000 | 4.500.000 | 9.400.000 |
| 482000 |  | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 6.000.000 | 9.000.000 | 2.350.000 | 1.950.000 | 1.850.000 | 2.850.000 |
| 482100 |  | Остали порези | 1.700.000 | 1.900.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.150.000 |
| 482200 | 482200 | Обавезне таксе | 4.300.000 | 7.100.000 | 2.100.000 | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| 483000 |  | Новчане казне и пенали по решењу судова | 9.797.000 | 14.500.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 6.550.000 |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 9.797.000 | 14.500.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 6.550.000 |
| 4 | УКУПНО |  | 170.534.000 | 180.357.000 | 44.723.100 | 42.737.300 | 42.703.300 | 50.193.300 |

IV

-	Тачка 7. Инвестиције, подтачка 7.1. Буџет капиталних улагања мења се и гласи.

7.	ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1.	Буџет капиталних улагања

Капиталнa улагањa којима се увећава имовина Града и то преко изградње нових објеката и инвестиционог одржавања већ изграђених објеката, због свог обима израженог великим бројем тих капиталних пројеката с једне стране и због различите процедуре и динамике израде Програма пословања и Програма уређивања и изградње грађевинског земљишта и Програма (капиталног) одржавања комуналне инфраструктуре с друге стране, у овом програму може да се изрази само збирно. Разлог за такво изражавање је и потреба посебног разматрања наведених програма због самог значаја појединачних пројеката који ће се наћи у њима а чији значај, приоритет и место, одређује оснивач имајући у виду свакако и дугорочни програм развоја Града и потребе сагледане у релативно краћем року.

Отуда, буџет капиталних улагања Дирекције јесу апропријације за та улагања у буџету Града које Дирекција оперативно реализује.

Током 2014. године и наредне две године мења се структура капиталних улагања и то у корист изградње нових објеката.

Наиме, у односу на 2013. годину релативно смањење буџета програма изградње је релативно безначајно у односу на тај однос код капиталног одржавања где је оно драстично, што све наводи да ће се ова два програма стопити у један заједнички програм у наредним годинама.

Укупна финансијска средства за реализацију инвестиција у периоду 2014 – 2016 године даје се у табели у прилогу (табела 7.1).

У 2014. години она износе 650.641.000 динара и користиће се за завршетак већ започетих инвестиција као и изградњу потпуно нових објеката и завршетак уговореног  капиталног одржавања у 2013. години, а детаљан план инвестиција биће дат кроз Програме изградње и капиталног одржавања.

V

-	Тачка 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће инвестиционо одржавање и средства за посебне намене мења се и гласи

9.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Добра, услуге и радови ће се у 2014. години набављати сагласно Закону о јавним набавкама. Квартални планови обима набавки дају се у табели у прилогу 9.1. и садрже процену ових група по програмима на које се односе активности Дирекције.

Због потреба обједињеног сагледавања укупних расхода Дирекције, које се одражавају у билансу успеха, планирани појединачни расходи који се односе на добра и услуге дати су у тачки 5. Програма па се овде не елаборирају посебно.

Од средстава за посебне намене једино се планирају следећа средства: за потребе репрезентације 100.000 динара и то у првом кварталу; за услуге штампања публикације о Церјанској пећини 250.000 динара; за угоститељске услуге 300.000 динара и то у сваком кварталу по 75.000 динара, из овог оквира ће се измирити и процењене пренете обавезе за угоститељске услуге од 30.000 динара; за медијске услуге 560.000 динара од којих у првом и другом кварталу треба измирити пренете обавезе од око 240.000 динара, а нове набавке ће се вршити у трећем и четвртом кварталу.

VI

-	Прилог под тачком 5.2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године мењa се новим прилогом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тачка 5.2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ од 01.01.2014. до 31.12.2014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (У хиљадама динара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ознака ОП |  |  | Број конта |  |  |  |  | Опис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План 01.01.-31.12. |  |  |  |  | План 01.01.-31.03. |  |  |  |  |  | План 01.04.-30.06. |  |  |  |  |  |  | План 01.07.-30.09. |  |  |  |  |  |  | План 01.10.-31.12. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |  | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.518.100 |  |  |  |  | 370.783 |  |  |  |  |  | 329.368 |  |  |  |  |  |  | 438.635 |  |  |  |  |  |  | 379.314 |  |  |  |  |  |
| 2002 |  |  | 700000 |  |  |  |  | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.518.100 |  |  |  |  | 370.783 |  |  |  |  |  | 329.368 |  |  |  |  |  |  | 438.635 |  |  |  |  |  |  | 379.314 |  |  |  |  |  |
| 2003 |  |  | 710000 |  |  |  |  | ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 |  |  | 711000 |  |  |  |  | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  | 711100 |  |  |  |  | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 |  |  | 711200 |  |  |  |  | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  |  | 711300 |  |  |  |  | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  | 712000 |  |  |  |  | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  | 712100 |  |  |  |  | Порез на фонд зарада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  | 713000 |  |  |  |  | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  | 713100 |  |  |  |  | Периодични порези на непокретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  | 713200 |  |  |  |  | Периодични порези на нето имовину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  | 713300 |  |  |  |  | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  | 713400 |  |  |  |  | Порези на финансијске и капиталне трансакције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  | 713500 |  |  |  |  | Други једнократни порези на имовину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  | 713600 |  |  |  |  | Други периодични порези на имовину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  | 714000 |  |  |  |  | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  | 714100 |  |  |  |  | Општи порези на добра и услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  | 714300 |  |  |  |  | Добит фискалних монопола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  | 714400 |  |  |  |  | Порези на појединачне услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  | 714500 |  |  |  |  | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  | 714600 |  |  |  |  | Други порези на добра и услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  | 715000 |  |  |  |  | ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  | 715100 |  |  |  |  | Царине и друге увозне дажбине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  | 715200 |  |  |  |  | Порези на извоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  | 715300 |  |  |  |  | Добит извозних или увозних монопола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  | 715400 |  |  |  |  | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  | 715500 |  |  |  |  | Порези на продају или куповину девиза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  | 715600 |  |  |  |  | Други порези на међународну трговину и трансакције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  | 716000 |  |  |  |  | ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2031 |  |  | 716100 |  |  |  |  | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2032 |  |  | 716200 |  |  |  |  | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2033 |  |  | 717000 |  |  |  |  | АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2034 |  |  | 717100 |  |  |  |  | Акцизе на деривате нафте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2035 |  |  | 717200 |  |  |  |  | Акцизе на дуванске прерађевине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2036 |  |  | 717300 |  |  |  |  | Акцизе на алкохолна пића |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2037 |  |  | 717400 |  |  |  |  | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2038 |  |  | 717500 |  |  |  |  | Акциза на кафу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2039 |  |  | 717600 |  |  |  |  | Друге акцизе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040 |  |  | 719000 |  |  |  |  | ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2041 |  |  | 719100 |  |  |  |  | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2042 |  |  | 719200 |  |  |  |  | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2043 |  |  | 719300 |  |  |  |  | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2044 |  |  | 719400 |  |  |  |  | Остали једнократни порези на имовину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2045 |  |  | 719500 |  |  |  |  | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2046 |  |  | 719600 |  |  |  |  | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2047 |  |  | 720000 |  |  |  |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2048 |  |  | 721000 |  |  |  |  | ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2049 |  |  | 721100 |  |  |  |  | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050 |  |  | 721200 |  |  |  |  | Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2051 |  |  | 721300 |  |  |  |  | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2052 |  |  | 721400 |  |  |  |  | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2053 |  |  | 722000 |  |  |  |  | ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2054 |  |  | 722100 |  |  |  |  | Социјални доприноси на терет осигураника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2055 |  |  | 722200 |  |  |  |  | Социјални доприноси послодаваца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2056 |  |  | 722300 |  |  |  |  | Импутирани социјални доприноси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2057 |  |  | 730000 |  |  |  |  | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2058 |  |  | 731000 |  |  |  |  | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059 |  |  | 731100 |  |  |  |  | Текуће донације од иностраних држава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060 |  |  | 731200 |  |  |  |  | Капиталне донације од иностраних држава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2061 |  |  | 732000 |  |  |  |  | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2062 |  |  | 732100 |  |  |  |  | Текуће донације од међународних организација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2063 |  |  | 732200 |  |  |  |  | Капиталне донације од међународних организација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2064 |  |  | 733000 |  |  |  |  | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2065 |  |  | 733100 |  |  |  |  | Текући трансфери од других нивоа власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2066 |  |  | 733200 |  |  |  |  | Капитални трансфери од других нивоа власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2067 |  |  | 740000 |  |  |  |  | ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2068 |  |  | 741000 |  |  |  |  | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2069 |  |  | 741100 |  |  |  |  | Камате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070 |  |  | 741200 |  |  |  |  | Дивиденде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2071 |  |  | 741300 |  |  |  |  | Повлачење прихода од квази корпорација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2072 |  |  | 741400 |  |  |  |  | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2073 |  |  | 741500 |  |  |  |  | Закуп непроизведене имовине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2074 |  |  | 741600 |  |  |  |  | Финансијске промене на финансијским лизинзима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2075 |  |  | 742000 |  |  |  |  | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2076 |  |  | 742100 |  |  |  |  | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2077 |  |  | 742200 |  |  |  |  | Таксе и накнаде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2078 |  |  | 742300 |  |  |  |  | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079 |  |  | 742400 |  |  |  |  | Импутиране продаје добара и услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080 |  |  | 743000 |  |  |  |  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081 |  |  | 743100 |  |  |  |  | Приходи од новчаних казни за кривична дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082 |  |  | 743200 |  |  |  |  | Приходи од новчаних казни за привредне преступе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2083 |  |  | 743300 |  |  |  |  | Приходи од новчаних казни за прекршаје |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2084 |  |  | 743400 |  |  |  |  | Приходи од пенала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2085 |  |  | 743500 |  |  |  |  | Приходи од одузете имовинске користи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2086 |  |  | 743900 |  |  |  |  | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2087 |  |  | 744000 |  |  |  |  | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2088 |  |  | 744100 |  |  |  |  | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089 |  |  | 744200 |  |  |  |  | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2090 |  |  | 745000 |  |  |  |  | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2091 |  |  | 745100 |  |  |  |  | Мешовити и неодређени приходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2092 |  |  | 770000 |  |  |  |  | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2093 |  |  | 771000 |  |  |  |  | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2094 |  |  | 771100 |  |  |  |  | Меморандумске ставке за рефундацију расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2095 |  |  | 772000 |  |  |  |  | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2096 |  |  | 772100 |  |  |  |  | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2097 |  |  | 780000 |  |  |  |  | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2098 |  |  | 781000 |  |  |  |  | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2099 |  |  | 781100 |  |  |  |  | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100 |  |  | 781300 |  |  |  |  | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101 |  |  | 790000 |  |  |  |  | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.518.100 |  |  |  |  | 370.783 |  |  |  |  |  | 329.368 |  |  |  |  |  |  | 438.635 |  |  |  |  |  |  | 379.314 |  |  |  |  |  |
| 2102 |  |  | 791000 |  |  |  |  | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.518.100 |  |  |  |  | 370.783 |  |  |  |  |  | 329.368 |  |  |  |  |  |  | 438.635 |  |  |  |  |  |  | 379.314 |  |  |  |  |  |
| 2103 |  |  | 791100 |  |  |  |  | Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.518.100 |  |  |  |  | 370.783 |  |  |  |  |  | 329.368 |  |  |  |  |  |  | 438.635 |  |  |  |  |  |  | 379.314 |  |  |  |  |  |
| 2104 |  |  | 800000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2105 |  |  | 810000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2106 |  |  | 811000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2107 |  |  | 811100 |  |  |  |  | Примања од продаје непокретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2108 |  |  | 812000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109 |  |  | 812100 |  |  |  |  | Примања од продаје покретне имовине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110 |  |  | 813000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 |  |  | 813100 |  |  |  |  | Примања од продаје осталих основних средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2112 |  |  | 820000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2113 |  |  | 821000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2114 |  |  | 821100 |  |  |  |  | Примања од продаје робних резерви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2115 |  |  | 822000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2116 |  |  | 822100 |  |  |  |  | Примања од продаје залиха производње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2117 |  |  | 823000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2118 |  |  | 823100 |  |  |  |  | Примања од продаје робе за даљу продају |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2119 |  |  | 830000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120 |  |  | 831000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2121 |  |  | 831100 |  |  |  |  | Примања од продаје драгоцености |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2122 |  |  | 840000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2123 |  |  | 841000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2124 |  |  | 841100 |  |  |  |  | Примања од продаје земљишта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2125 |  |  | 842000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2126 |  |  | 842100 |  |  |  |  | Примања од продаје подземних блага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2127 |  |  | 843000 |  |  |  |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2128 |  |  | 843100 |  |  |  |  | Примања од продаје шума и вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129 |  |  |  |  |  |  |  | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.518.100 |  |  |  |  | 370.783 |  |  |  |  |  | 329.368 |  |  |  |  |  |  | 438.635 |  |  |  |  |  |  | 379.314 |  |  |  |  |  |
| 2130 |  |  | 400000 |  |  |  |  | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865.357 |  |  |  |  | 224.583 |  |  |  |  |  | 192.768 |  |  |  |  |  |  | 202.733 |  |  |  |  |  |  | 245.273 |  |  |  |  |  |
| 2131 |  |  | 410000 |  |  |  |  | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.046 |  |  |  |  | 35.387 |  |  |  |  |  | 34.798 |  |  |  |  |  |  | 34.913 |  |  |  |  |  |  | 34.948 |  |  |  |  |  |
| 2132 |  |  | 411000 |  |  |  |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.741 |  |  |  |  | 28.260 |  |  |  |  |  | 28.401 |  |  |  |  |  |  | 28.401 |  |  |  |  |  |  | 28.679 |  |  |  |  |  |
| 2133 |  |  | 411100 |  |  |  |  | Плате, додаци и накнаде запослених |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.741 |  |  |  |  | 28.260 |  |  |  |  |  | 28.401 |  |  |  |  |  |  | 28.401 |  |  |  |  |  |  | 28.679 |  |  |  |  |  |
| 2134 |  |  | 412000 |  |  |  |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.360 |  |  |  |  | 5.059 |  |  |  |  |  | 5.084 |  |  |  |  |  |  | 5.084 |  |  |  |  |  |  | 5.133 |  |  |  |  |  |
| 2135 |  |  | 412100 |  |  |  |  | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.512 |  |  |  |  | 3.109 |  |  |  |  |  | 3.124 |  |  |  |  |  |  | 3.124 |  |  |  |  |  |  | 3.155 |  |  |  |  |  |
| 2136 |  |  | 412200 |  |  |  |  | Допринос за здравствено осигурање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.995 |  |  |  |  | 1.738 |  |  |  |  |  | 1.747 |  |  |  |  |  |  | 1.747 |  |  |  |  |  |  | 1.763 |  |  |  |  |  |
| 2137 |  |  | 412300 |  |  |  |  | Допринос за незапосленост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |
| 2138 |  |  | 413000 |  |  |  |  | НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.700 |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |
| 2139 |  |  | 413100 |  |  |  |  | Накнаде у натури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.700 |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |
| 2140 |  |  | 414000 |  |  |  |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.625 |  |  |  |  | 955 |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 2141 |  |  | 414100 |  |  |  |  | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2142 |  |  | 414200 |  |  |  |  | Расходи за образовање деце запослених |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2143 |  |  | 414300 |  |  |  |  | Отпремнине и помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  | 940 |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2144 |  |  | 414400 |  |  |  |  | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 2145 |  |  | 415000 |  |  |  |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.020 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |
| 2146 |  |  | 415100 |  |  |  |  | Накнаде трошкова за запослене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.020 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |
| 2147 |  |  | 416000 |  |  |  |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 2148 |  |  | 416100 |  |  |  |  | Награде запосленима и остали посебни расходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 2149 |  |  | 417000 |  |  |  |  | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150 |  |  | 417100 |  |  |  |  | Посланички додатак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2151 |  |  | 418000 |  |  |  |  | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2152 |  |  | 418100 |  |  |  |  | Судијски додатак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2153 |  |  | 420000 |  |  |  |  | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701.811 |  |  |  |  | 184.196 |  |  |  |  |  | 153.370 |  |  |  |  |  |  | 163.320 |  |  |  |  |  |  | 200.925 |  |  |  |  |  |
| 2154 |  |  | 421000 |  |  |  |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  | 2.510 |  |  |  |  |  | 1.830 |  |  |  |  |  |  | 1.830 |  |  |  |  |  |  | 3.830 |  |  |  |  |  |
| 2155 |  |  | 421100 |  |  |  |  | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.200 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |
| 2156 |  |  | 421200 |  |  |  |  | Енергетске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.900 |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |
| 2157 |  |  | 421300 |  |  |  |  | Комуналне услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.380 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 1.245 |  |  |  |  |  |
| 2158 |  |  | 421400 |  |  |  |  | Услуге комуникација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.550 |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |
| 2159 |  |  | 421500 |  |  |  |  | Трошкови осигурања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |
| 2160 |  |  | 421600 |  |  |  |  | Закуп имовине и опреме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 2161 |  |  | 421900 |  |  |  |  | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2162 |  |  | 422000 |  |  |  |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 2163 |  |  | 422100 |  |  |  |  | Трошкови службених путовања у земљи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 2164 |  |  | 422200 |  |  |  |  | Трошкови службених путовања у иностранство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2165 |  |  | 422300 |  |  |  |  | Трошкови путовања у оквиру редовног рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2166 |  |  | 422400 |  |  |  |  | Трошкови путовања ученика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2167 |  |  | 422900 |  |  |  |  | Остали трошкови транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2168 |  |  | 423000 |  |  |  |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  | 847 |  |  |  |  |  | 733 |  |  |  |  |  |  | 712 |  |  |  |  |  |  | 708 |  |  |  |  |  |
| 2169 |  |  | 423100 |  |  |  |  | Административне услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2170 |  |  | 423200 |  |  |  |  | Компјутерске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 2171 |  |  | 423300 |  |  |  |  | Услуге образовања и усавршавања запослених |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2172 |  |  | 423400 |  |  |  |  | Услуге информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 2173 |  |  | 423500 |  |  |  |  | Стручне услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.020 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |
| 2174 |  |  | 423600 |  |  |  |  | Услуге за домаћинство и угоститељство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 2175 |  |  | 423700 |  |  |  |  | Репрезентација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 2176 |  |  | 423900 |  |  |  |  | Остале опште услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2177 |  |  | 424000 |  |  |  |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 2178 |  |  | 424100 |  |  |  |  | Пољопривредне услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2179 |  |  | 424200 |  |  |  |  | Услуге образовања, културе и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2180 |  |  | 424300 |  |  |  |  | Медицинске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2181 |  |  | 424400 |  |  |  |  | Услуге одржавања аутопутева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2182 |  |  | 424500 |  |  |  |  | Услуге одржавања националних паркова и природних површина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2183 |  |  | 424600 |  |  |  |  | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2184 |  |  | 424900 |  |  |  |  | Остале специјализоване услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2185 |  |  | 425000 |  |  |  |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (2186 + 2187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685.961 |  |  |  |  | 180.216 |  |  |  |  |  | 150.165 |  |  |  |  |  |  | 160.165 |  |  |  |  |  |  | 195.415 |  |  |  |  |  |
| 2186 |  |  | 425100 |  |  |  |  | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685.106 |  |  |  |  | 180.021 |  |  |  |  |  | 150.020 |  |  |  |  |  |  | 160.020 |  |  |  |  |  |  | 195.045 |  |  |  |  |  |
| 2187 |  |  | 425200 |  |  |  |  | Текуће поправке и одржавање опреме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |
| 2188 |  |  | 426000 |  |  |  |  | МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  | 533 |  |  |  |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  | 528 |  |  |  |  |  |  | 887 |  |  |  |  |  |
| 2189 |  |  | 426100 |  |  |  |  | Административни материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |
| 2190 |  |  | 426200 |  |  |  |  | Материјали за пољопривреду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2191 |  |  | 426300 |  |  |  |  | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 2192 |  |  | 426400 |  |  |  |  | Материјали за саобраћај |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
| 2193 |  |  | 426500 |  |  |  |  | Материјали за очување животне средине и науку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2194 |  |  | 426600 |  |  |  |  | Материјали за образовање, културу и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2195 |  |  | 426700 |  |  |  |  | Медицински и лабораторијски материјали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2196 |  |  | 426800 |  |  |  |  | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2197 |  |  | 426900 |  |  |  |  | Материјали за посебне намене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 2198 |  |  | 430000 |  |  |  |  | АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2199 |  |  | 431000 |  |  |  |  | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200 |  |  | 431100 |  |  |  |  | Амортизација зграда и грађевинских објеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2201 |  |  | 431200 |  |  |  |  | Амортизација опреме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2202 |  |  | 431300 |  |  |  |  | Амортизација осталих некретнина и опреме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2203 |  |  | 432000 |  |  |  |  | АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (2204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2204 |  |  | 432100 |  |  |  |  | Амортизација култивисане опреме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2205 |  |  | 433000 |  |  |  |  | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2206 |  |  | 433100 |  |  |  |  | Употреба драгоцености |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2207 |  |  | 434000 |  |  |  |  | УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2208 |  |  | 434100 |  |  |  |  | Употреба земљишта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2209 |  |  | 434200 |  |  |  |  | Употреба подземног блага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210 |  |  | 434300 |  |  |  |  | Употреба шума и вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2211 |  |  | 435000 |  |  |  |  | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2212) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2212 |  |  | 435100 |  |  |  |  | Амортизација нематеријалне имовине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2213 |  |  | 440000 |  |  |  |  | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2214 |  |  | 441000 |  |  |  |  | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2215 |  |  | 441100 |  |  |  |  | Отплата камата на домаће хартије од вредности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2216 |  |  | 441200 |  |  |  |  | Отплата камата осталим нивоима власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2217 |  |  | 441300 |  |  |  |  | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2218 |  |  | 441400 |  |  |  |  | Отплата камата домаћим пословним банкама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2219 |  |  | 441500 |  |  |  |  | Отплата камата осталим домаћим кредиторима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220 |  |  | 441600 |  |  |  |  | Отплата камата домаћинствима у земљи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2221 |  |  | 441700 |  |  |  |  | Отплата камата на домаће финансијске деривате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2222 |  |  | 441800 |  |  |  |  | Отплата камата на домаће менице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2223 |  |  | 441900 |  |  |  |  | Финансијске промене на финансијским лизинзима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2224 |  |  | 442000 |  |  |  |  | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2225 |  |  | 442100 |  |  |  |  | Отплата камата на стране хартије од вредности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2226 |  |  | 442200 |  |  |  |  | Отплата камата страним владама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2227 |  |  | 442300 |  |  |  |  | Отплата камата мултилатералним институцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2228 |  |  | 442400 |  |  |  |  | Отплата камата страним пословним банкама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2229 |  |  | 442500 |  |  |  |  | Отплата камата осталим страним кредиторима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230 |  |  | 442600 |  |  |  |  | Отплата камата на стране финансијске деривате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2231 |  |  | 443000 |  |  |  |  | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2232 |  |  | 443100 |  |  |  |  | Отплата камата по гаранцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2233 |  |  | 444000 |  |  |  |  | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2234 |  |  | 444100 |  |  |  |  | Негативне курсне разлике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2235 |  |  | 444200 |  |  |  |  | Казне за кашњење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2236 |  |  | 444300 |  |  |  |  | Таксе које проистичу из задуживања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2237 |  |  | 450000 |  |  |  |  | СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2238 |  |  | 451000 |  |  |  |  | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2239 |  |  | 451100 |  |  |  |  | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240 |  |  | 451200 |  |  |  |  | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2241 |  |  | 452000 |  |  |  |  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2242 |  |  | 452100 |  |  |  |  | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2243 |  |  | 452200 |  |  |  |  | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2244 |  |  | 453000 |  |  |  |  | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2245 |  |  | 453100 |  |  |  |  | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2246 |  |  | 453200 |  |  |  |  | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2247 |  |  | 454000 |  |  |  |  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2248 |  |  | 454100 |  |  |  |  | Текуће субвенције приватним предузећима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2249 |  |  | 454200 |  |  |  |  | Капиталне субвенције приватним предузећима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250 |  |  | 460000 |  |  |  |  | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257+ 2260 + 2263) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2251 |  |  | 461000 |  |  |  |  | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2252 |  |  | 461100 |  |  |  |  | Текуће донације страним владама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2253 |  |  | 461200 |  |  |  |  | Капиталне донације страним владама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2254 |  |  | 462000 |  |  |  |  | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2255 |  |  | 462100 |  |  |  |  | Текуће дотације међународним организацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2256 |  |  | 462200 |  |  |  |  | Капиталне дотације међународним организацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2257 |  |  | 463000 |  |  |  |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2258 |  |  | 463100 |  |  |  |  | Текући трансфери осталим нивоима власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2259 |  |  | 463200 |  |  |  |  | Капитални трансфери осталим нивоима власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2260 |  |  | 464000 |  |  |  |  | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2261 |  |  | 464100 |  |  |  |  | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2262 |  |  | 464200 |  |  |  |  | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2263 |  |  | 465000 |  |  |  |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2264 |  |  | 465100 |  |  |  |  | Остале текуће дотације и трансфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2265 |  |  | 465200 |  |  |  |  | Остале капиталне дотације и трансфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2266 |  |  | 470000 |  |  |  |  | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2267 |  |  | 471000 |  |  |  |  | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2268 |  |  | 471100 |  |  |  |  | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2269 |  |  | 471200 |  |  |  |  | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2270 |  |  | 471900 |  |  |  |  | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2271 |  |  | 472000 |  |  |  |  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2272 |  |  | 472100 |  |  |  |  | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2273 |  |  | 472200 |  |  |  |  | Накнаде из буџета за породиљско одсуство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2274 |  |  | 472300 |  |  |  |  | Накнаде из буџета за децу и породицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2275 |  |  | 472400 |  |  |  |  | Накнаде из буџета за случај незапослености |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2276 |  |  | 472500 |  |  |  |  | Старосне и породичне пензије из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2277 |  |  | 472600 |  |  |  |  | Накнаде из буџета у случају смрти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2278 |  |  | 472700 |  |  |  |  | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2279 |  |  | 472800 |  |  |  |  | Накнаде из буџета за становање и живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2280 |  |  | 472900 |  |  |  |  | Остале накнаде из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2281 |  |  | 480000 |  |  |  |  | ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.500 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  | 4.600 |  |  |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |  |  | 9.400 |  |  |  |  |  |
| 2282 |  |  | 481000 |  |  |  |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2283 |  |  | 481100 |  |  |  |  | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2284 |  |  | 481900 |  |  |  |  | Дотације осталим непрофитним институцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2285 |  |  | 482000 |  |  |  |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  | 1.950 |  |  |  |  |  |  | 1.850 |  |  |  |  |  |  | 2.850 |  |  |  |  |  |
| 2286 |  |  | 482100 |  |  |  |  | Остали порези |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.900 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 1.150 |  |  |  |  |  |
| 2287 |  |  | 482200 |  |  |  |  | Обавезне таксе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.100 |  |  |  |  | 2.100 |  |  |  |  |  | 1.700 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 1.700 |  |  |  |  |  |
| 2288 |  |  | 482300 |  |  |  |  | Новчане казне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2289 |  |  | 483000 |  |  |  |  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.500 |  |  |  |  | 2.650 |  |  |  |  |  | 2.650 |  |  |  |  |  |  | 2.650 |  |  |  |  |  |  | 6.550 |  |  |  |  |  |
| 2290 |  |  | 483100 |  |  |  |  | Новчане казне и пенали по решењу судова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.500 |  |  |  |  | 2.650 |  |  |  |  |  | 2.650 |  |  |  |  |  |  | 2.650 |  |  |  |  |  |  | 6.550 |  |  |  |  |  |
| 2298 |  |  | 500000 |  |  |  |  | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.743 |  |  |  |  | 146.200 |  |  |  |  |  | 136.600 |  |  |  |  |  |  | 235.902 |  |  |  |  |  |  | 134.041 |  |  |  |  |  |
| 2299 |  |  | 510000 |  |  |  |  | ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.743 |  |  |  |  | 146.200 |  |  |  |  |  | 136.600 |  |  |  |  |  |  | 235.902 |  |  |  |  |  |  | 134.041 |  |  |  |  |  |
| 2300 |  |  | 511000 |  |  |  |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650.641 |  |  |  |  | 146.000 |  |  |  |  |  | 136.000 |  |  |  |  |  |  | 235.000 |  |  |  |  |  |  | 133.641 |  |  |  |  |  |
| 2301 |  |  | 511100 |  |  |  |  | Куповина зграда и објеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2302 |  |  | 511200 |  |  |  |  | Изградња зграда и објеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386.641 |  |  |  |  | 95.000 |  |  |  |  |  | 80.000 |  |  |  |  |  |  | 164.000 |  |  |  |  |  |  | 47.641 |  |  |  |  |  |
| 2303 |  |  | 511300 |  |  |  |  | Капитално одржавање зграда и објеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.000 |  |  |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  | 35.000 |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  | 65.000 |  |  |  |  |  |
| 2304 |  |  | 511400 |  |  |  |  | Пројектно планирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.000 |  |  |  |  | 21.000 |  |  |  |  |  | 21.000 |  |  |  |  |  |  | 21.000 |  |  |  |  |  |  | 21.000 |  |  |  |  |  |
| 2305 |  |  | 512000 |  |  |  |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 2306 |  |  | 512100 |  |  |  |  | Опрема за саобраћај |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2307 |  |  | 512200 |  |  |  |  | Административна опрема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.900 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 2308 |  |  | 512300 |  |  |  |  | Опрема за пољопривреду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2309 |  |  | 512400 |  |  |  |  | Опрема за заштиту животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 |  |  | 512500 |  |  |  |  | Медицинска и лабораторијска опрема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2311 |  |  | 512600 |  |  |  |  | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2312 |  |  | 512700 |  |  |  |  | Опрема за војску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2313 |  |  | 512800 |  |  |  |  | Опрема за јавну безбедност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2314 |  |  | 512900 |  |  |  |  | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2315 |  |  | 513000 |  |  |  |  | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2316 |  |  | 513100 |  |  |  |  | Остале некретнине и опрема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2317 |  |  | 514000 |  |  |  |  | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2318 |  |  | 514100 |  |  |  |  | Култивисана имовина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2319 |  |  | 515000 |  |  |  |  | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2320 |  |  | 515100 |  |  |  |  | Нематеријална имовина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2321 |  |  | 520000 |  |  |  |  | ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2322 |  |  | 521000 |  |  |  |  | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2323 |  |  | 521100 |  |  |  |  | Робне резерве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2324 |  |  | 522000 |  |  |  |  | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2325 |  |  | 522100 |  |  |  |  | Залихе материјала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2326 |  |  | 522200 |  |  |  |  | Залихе недовршене производње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2327 |  |  | 522300 |  |  |  |  | Залихе готових производа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2328 |  |  | 523000 |  |  |  |  | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2329 |  |  | 523100 |  |  |  |  | Залихе робе за даљу продају |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2330 |  |  | 530000 |  |  |  |  | ДРАГОЦЕНОСТИ (2331) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2331 |  |  | 531000 |  |  |  |  | ДРАГОЦЕНОСТИ (2332) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2332 |  |  | 531100 |  |  |  |  | Драгоцености |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2333 |  |  | 540000 |  |  |  |  | ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2334 |  |  | 541000 |  |  |  |  | ЗЕМЉИШТЕ (2335) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2335 |  |  | 541100 |  |  |  |  | Земљиште |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2336 |  |  | 542000 |  |  |  |  | РУДНА БОГАТСТВА (2337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2337 |  |  | 542100 |  |  |  |  | Копови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2338 |  |  | 543000 |  |  |  |  | ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2339 |  |  | 543100 |  |  |  |  | Шуме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340 |  |  | 543200 |  |  |  |  | Воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2341 |  |  | 550000 |  |  |  |  | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2342 |  |  | 551000 |  |  |  |  | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2343 |  |  | 551100 |  |  |  |  | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2344 |  |  |  |  |  |  |  | Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2345 |  |  |  |  |  |  |  | Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2346 |  |  |  |  |  |  |  | КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2347 |  |  |  |  |  |  |  | Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2348 |  |  |  |  |  |  |  | Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2349 |  |  |  |  |  |  |  | Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2350 |  |  |  |  |  |  |  | Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2351 |  |  |  |  |  |  |  | Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2352 |  |  |  |  |  |  |  | ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2353 |  |  |  |  |  |  |  | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2354 |  |  |  |  |  |  |  | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2355 |  |  | 321121 |  |  |  |  | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2356 |  |  | 321122 |  |  |  |  | МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2357 |  |  |  |  |  |  |  | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2358 |  |  |  |  |  |  |  | Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2359 |  |  |  |  |  |  |  | Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII

-	Прилог под тачком 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године мењa се новим прилогом

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ од 01.01.2014. до 31.12.2014.

(У хиљадама хинара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | План 01.01.-31.12. | План 01.01.-31.03. | План 01.04.-30.06. | План 01.07.-30.09. | План 01.10.-31.12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 4001 |  | Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4104 + 4129) | 1.518.100 | 370.783 | 329.368 | 438.635 | 379.314 |
| 4002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) | 1.518.100 | 370.783 | 329.368 | 438.635 | 379.314 |
| 4003 | 710000 | ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 +4040) |  |  |  |  |  |
| 4004 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) |  |  |  |  |  |
| 4005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица |  |  |  |  |  |
| 4006 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица |  |  |  |  |  |
| 4007 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица |  |  |  |  |  |
| 4008 | 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009) |  |  |  |  |  |
| 4009 | 712100 | Порез на фонд зарада |  |  |  |  |  |
| 4010 | 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016) |  |  |  |  |  |
| 4011 | 713100 | Периодични порези на непокретности |  |  |  |  |  |
| 4012 | 713200 | Периодични порези на нето имовину |  |  |  |  |  |
| 4013 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон |  |  |  |  |  |
| 4014 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције |  |  |  |  |  |
| 4015 | 713500 | Други једнократни порези на имовину |  |  |  |  |  |
| 4016 | 713600 | Други периодични порези на имовину |  |  |  |  |  |
| 4017 | 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022) |  |  |  |  |  |
| 4018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге |  |  |  |  |  |
| 4019 | 714300 | Добит фискалних монопола |  |  |  |  |  |
| 4020 | 714400 | Порези на појединачне услуге |  |  |  |  |  |
| 4021 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају |  |  |  |  |  |
| 4022 | 714600 | Други порези на добра и услуге |  |  |  |  |  |
| 4023 | 715000 | ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029) |  |  |  |  |  |
| 4024 | 715100 | Царине и друге увозне дажбине |  |  |  |  |  |
| 4025 | 715200 | Порези на извоз |  |  |  |  |  |
| 4026 | 715300 | Добит извозних или увозних монопола |  |  |  |  |  |
| 4027 | 715400 | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса |  |  |  |  |  |
| 4028 | 715500 | Порези на продају или куповину девиза |  |  |  |  |  |
| 4029 | 715600 | Други порези на међународну трговину и трансакције |  |  |  |  |  |
| 4030 | 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032) |  |  |  |  |  |
| 4031 | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници |  |  |  |  |  |
| 4032 | 716200 | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати |  |  |  |  |  |
| 4033 | 717000 | АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039) |  |  |  |  |  |
| 4034 | 717100 | Акцизе на деривате нафте |  |  |  |  |  |
| 4035 | 717200 | Акцизе на дуванске прерађевине |  |  |  |  |  |
| 4036 | 717300 | Акцизе на алкохолна пића |  |  |  |  |  |
| 4037 | 717400 | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића |  |  |  |  |  |
| 4038 | 717500 | Акцизе на кафу |  |  |  |  |  |
| 4039 | 717600 | Друге акцизе |  |  |  |  |  |
| 4040 | 719000 | ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046) |  |  |  |  |  |
| 4041 | 719100 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица |  |  |  |  |  |
| 4042 | 719200 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица |  |  |  |  |  |
| 4043 | 719300 | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица |  |  |  |  |  |
| 4044 | 719400 | Остали једнократни порези на имовину |  |  |  |  |  |
| 4045 | 719500 | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници |  |  |  |  |  |
| 4046 | 719600 | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица |  |  |  |  |  |
| 4047 | 720000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053) |  |  |  |  |  |
| 4048 | 721000 | ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052) |  |  |  |  |  |
| 4049 | 721100 | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених |  |  |  |  |  |
| 4050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца |  |  |  |  |  |
| 4051 | 721300 | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица |  |  |  |  |  |
| 4052 | 721400 | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати |  |  |  |  |  |
| 4053 | 722000 | ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056) |  |  |  |  |  |
| 4054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника |  |  |  |  |  |
| 4055 | 722200 | Социјални доприноси на терет послодаваца |  |  |  |  |  |
| 4056 | 722300 | Импутирани социјални доприноси |  |  |  |  |  |
| 4057 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4064) |  |  |  |  |  |
| 4058 | 731000 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060) |  |  |  |  |  |
| 4059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава |  |  |  |  |  |
| 4060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава |  |  |  |  |  |
| 4061 | 732000 | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4062 + 4063) |  |  |  |  |  |
| 4062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација |  |  |  |  |  |
| 4063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација |  |  |  |  |  |
| 4064 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4065 + 4066) |  |  |  |  |  |
| 4065 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти |  |  |  |  |  |
| 4066 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти |  |  |  |  |  |
| 4067 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) |  |  |  |  |  |
| 4068 | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4069 до 4074) |  |  |  |  |  |
| 4069 | 741100 | Камате |  |  |  |  |  |
| 4070 | 741200 | Дивиденде |  |  |  |  |  |
| 4071 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација |  |  |  |  |  |
| 4072 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања |  |  |  |  |  |
| 4073 | 741500 | Закуп непроизведене имовине |  |  |  |  |  |
| 4074 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима |  |  |  |  |  |
| 4075 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4076 до 4079) |  |  |  |  |  |
| 4076 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација |  |  |  |  |  |
| 4077 | 742200 | Таксе и накнаде |  |  |  |  |  |
| 4078 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице |  |  |  |  |  |
| 4079 | 742400 | Импутиране продаје добара и услуга |  |  |  |  |  |
| 4080 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4081 до 4086) |  |  |  |  |  |
| 4081 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела |  |  |  |  |  |
| 4082 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе |  |  |  |  |  |
| 4083 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје |  |  |  |  |  |
| 4084 | 743400 | Приходи од пенала |  |  |  |  |  |
| 4085 | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи |  |  |  |  |  |
| 4086 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи |  |  |  |  |  |
| 4087 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4088 + 4089) |  |  |  |  |  |
| 4088 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  |  |  |
| 4089 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  |  |  |
| 4090 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4091) |  |  |  |  |  |
| 4091 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи |  |  |  |  |  |
| 4092 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4093 + 4095) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4093 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4094) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4094 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода |  |  |  |  |  |
| 4095 | 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4096) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4096 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године |  |  |  |  |  |
| 4097 | 780000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4098) |  |  |  |  |  |
| 4098 | 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4099 + 4100) |  |  |  |  |  |
| 4099 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу |  |  |  |  |  |
| 4100 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања |  |  |  |  |  |
| 4101 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4102) | 1.518.100 | 370.783 | 329.368 | 438.635 | 379.314 |
| 4102 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4103) | 1.518.100 | 370.783 | 329.368 | 438.635 | 379.314 |
| 4103 | 791100 | Приходи из буџета | 1.518.100 | 370.783 | 329.368 | 438.635 | 379.314 |
| 4104 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4105 + 4112 + 4119 + 4122) |  |  |  |  |  |
| 4105 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4106 + 4108 + 4110) |  |  |  |  |  |
| 4106 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4107) |  |  |  |  |  |
| 4107 | 811100 | Примања од продаје непокретности |  |  |  |  |  |
| 4108 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4109) |  |  |  |  |  |
| 4109 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине |  |  |  |  |  |
| 4110 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4111) |  |  |  |  |  |
| 4111 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава |  |  |  |  |  |
| 4112 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4113 + 4115 + 4117) |  |  |  |  |  |
| 4113 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4114) |  |  |  |  |  |
| 4114 | 821100 | Примања од продаје робних резерви |  |  |  |  |  |
| 4115 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4116) |  |  |  |  |  |
| 4116 | 822100 | Примања од продаје залиха производње |  |  |  |  |  |
| 4117 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4118) |  |  |  |  |  |
| 4118 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају |  |  |  |  |  |
| 4119 | 830000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4120) |  |  |  |  |  |
| 4120 | 831000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4121) |  |  |  |  |  |
| 4121 | 831100 | Примања од продаје драгоцености |  |  |  |  |  |
| 4122 | 840000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4125 + 4127) |  |  |  |  |  |
| 4123 | 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4124) |  |  |  |  |  |
| 4124 | 841100 | Примања од продаје земљишта |  |  |  |  |  |
| 4125 | 842000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4126) |  |  |  |  |  |
| 4126 | 842100 | Примања од продаје подземних блага |  |  |  |  |  |
| 4127 | 843000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4128) |  |  |  |  |  |
| 4128 | 843100 | Примања од продаје шума и вода |  |  |  |  |  |
| 4129 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4130 + 4149) |  |  |  |  |  |
| 4130 | 910000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4131 + 4141) |  |  |  |  |  |
| 4131 | 911000 | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4132 до 4140) |  |  |  |  |  |
| 4132 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција |  |  |  |  |  |
| 4133 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти |  |  |  |  |  |
| 4134 | 911300 | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи |  |  |  |  |  |
| 4135 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи |  |  |  |  |  |
| 4136 | 911500 | Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи |  |  |  |  |  |
| 4137 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи |  |  |  |  |  |
| 4138 | 911700 | Примања од домаћих финансијских деривата |  |  |  |  |  |
| 4139 | 911800 | Примања од домаћих меница |  |  |  |  |  |
| 4140 | 911900 | Исправка унутрашњег дуга |  |  |  |  |  |
| 4141 | 912000 | ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4142 до 4148) |  |  |  |  |  |
| 4142 | 912100 | Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција |  |  |  |  |  |
| 4143 | 912200 | Примања од задуживања од иностраних држава |  |  |  |  |  |
| 4144 | 912300 | Примања од задуживања од мултилатералних институција |  |  |  |  |  |
| 4145 | 912400 | Примања од задуживања од иностраних пословних банака |  |  |  |  |  |
| 4146 | 912500 | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца |  |  |  |  |  |
| 4147 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата |  |  |  |  |  |
| 4148 | 912900 | Исправка спољног дуга |  |  |  |  |  |
| 4149 | 920000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4150 + 4160) |  |  |  |  |  |
| 4150 | 921000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4151 до 4159) |  |  |  |  |  |
| 4151 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција |  |  |  |  |  |
| 4152 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти |  |  |  |  |  |
| 4153 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |
| 4154 | 921400 | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама |  |  |  |  |  |
| 4155 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама |  |  |  |  |  |
| 4156 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи |  |  |  |  |  |
| 4157 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи |  |  |  |  |  |
| 4158 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи |  |  |  |  |  |
| 4159 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала |  |  |  |  |  |
| 4160 | 922000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4161 до 4168) |  |  |  |  |  |
| 4161 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција |  |  |  |  |  |
| 4162 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама |  |  |  |  |  |
| 4163 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама |  |  |  |  |  |
| 4164 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама |  |  |  |  |  |
| 4165 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама |  |  |  |  |  |
| 4166 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама |  |  |  |  |  |
| 4167 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала |  |  |  |  |  |
| 4168 | 922800 | Примања од продаје стране валуте |  |  |  |  |  |
| 4169 |  | НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4170 + 4338 + 4384) | 1.518.100 | 370.783 | 329.368 | 438.635 | 379.314 |
| 4170 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306 + 4321) | 865.357 | 224.583 | 192.768 | 202.733 | 245.273 |
| 4171 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189 + 4191) | 140.046 | 35.387 | 34.798 | 34.913 | 34.948 |
| 4172 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4173) | 113.741 | 28.260 | 28.401 | 28.401 | 28.679 |
| 4173 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 113.741 | 28.260 | 28.401 | 28.401 | 28.679 |
| 4174 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4175 до 4177) | 20.360 | 5.059 | 5.084 | 5.084 | 5.133 |
| 4175 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 12.512 | 3.109 | 3.124 | 3.124 | 3.155 |
| 4176 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 6.995 | 1.738 | 1.747 | 1.747 | 1.763 |
| 4177 | 412300 | Допринос за незапосленост | 853 | 212 | 213 | 213 | 215 |
| 4178 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (4179) | 2.700 | 648 | 648 | 648 | 756 |
| 4179 | 413100 | Накнаде у натури | 2.700 | 648 | 648 | 648 | 756 |
| 4180 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4181 до 4184) | 1.625 | 955 | 320 | 315 | 35 |
| 4181 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 65 |  | 35 | 30 |  |
| 4182 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених |  |  |  |  |  |
| 4183 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.500 | 940 | 270 | 270 | 20 |
| 4184 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4185 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4186) | 1.020 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 4186 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.020 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 4187 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4188) | 600 | 210 | 90 | 210 | 90 |
| 4188 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 600 | 210 | 90 | 210 | 90 |
| 4189 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4190) |  |  |  |  |  |
| 4190 | 417100 | Посланички додатак |  |  |  |  |  |
| 4191 | 418000 | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4192) |  |  |  |  |  |
| 4192 | 418100 | Судијски додатак |  |  |  |  |  |
| 4193 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225 + 4228) | 701.811 | 184.196 | 153.370 | 163.320 | 200.925 |
| 4194 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4195 до 4201) | 10.000 | 2.510 | 1.830 | 1.830 | 3.830 |
| 4195 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.200 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 4196 | 421200 | Енергетске услуге | 2.900 | 650 | 650 | 650 | 950 |
| 4197 | 421300 | Комуналне услуге | 1.380 | 45 | 45 | 45 | 1.245 |
| 4198 | 421400 | Услуге комуникација | 1.550 | 410 | 380 | 380 | 380 |
| 4199 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.500 | 850 | 50 | 50 | 550 |
| 4200 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 450 |  | 150 | 150 | 150 |
| 4201 | 421900 | Остали трошкови | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4202 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4203 до 4207) | 150 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 4203 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 150 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 4204 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство |  |  |  |  |  |
| 4205 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада |  |  |  |  |  |
| 4206 | 422400 | Трошкови путовања ученика |  |  |  |  |  |
| 4207 | 422900 | Остали трошкови транспорта |  |  |  |  |  |
| 4208 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4209 до 4216) | 3.000 | 847 | 733 | 712 | 708 |
| 4209 | 423100 | Административне услуге |  |  |  |  |  |
| 4210 | 423200 | Компјутерске услуге | 350 | 87 | 88 | 87 | 88 |
| 4211 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4212 | 423400 | Услуге информисања | 810 | 280 | 215 | 195 | 120 |
| 4213 | 423500 | Стручне услуге | 1.020 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 4214 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4215 | 423700 | Репрезентација | 100 | 50 |  |  | 50 |
| 4216 | 423900 | Остале опште услуге | 20 |  |  |  | 20 |
| 4217 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4218 до 4224) | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4218 | 424100 | Пољопривредне услуге |  |  |  |  |  |
| 4219 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта |  |  |  |  |  |
| 4220 | 424300 | Медицинске услуге | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4221 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева |  |  |  |  |  |
| 4222 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина |  |  |  |  |  |
| 4223 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  |  |  |  |  |
| 4224 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4225 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4226 + 4227) | 685.961 | 180.216 | 150.165 | 160.165 | 195.415 |
| 4226 | 425100 | Текуће поправке и одражавање зграда и објеката | 685.106 | 180.021 | 150.020 | 160.020 | 195.045 |
| 4227 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 855 | 195 | 145 | 145 | 370 |
| 4228 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 4229 до 4237) | 2.500 | 533 | 552 | 528 | 887 |
| 4229 | 426100 | Административни материјал | 900 | 195 | 185 | 200 | 320 |
| 4230 | 426200 | Материјали за пољопривреду |  |  |  |  |  |
| 4231 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 700 | 110 | 140 | 100 | 350 |
| 4232 | 426400 | Материјали за саобраћај | 710 | 180 | 180 | 180 | 170 |
| 4233 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку |  |  |  |  |  |
| 4234 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт |  |  |  |  |  |
| 4235 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали |  |  |  |  |  |
| 4236 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4237 | 426900 | Материјали за посебне намене | 150 | 38 | 37 | 38 | 37 |
| 4238 | 430000 | АМРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4239 + 4243 + 4245 + 4247 + 4251) |  |  |  |  |  |
| 4239 | 431000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4240 до 4242) |  |  |  |  |  |
| 4240 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката |  |  |  |  |  |
| 4241 | 431200 | Амортизација опреме |  |  |  |  |  |
| 4242 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме |  |  |  |  |  |
| 4243 | 432000 | АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4244) |  |  |  |  |  |
| 4244 | 432100 | Амортизација култивисане имовине |  |  |  |  |  |
| 4245 | 433000 | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4246) |  |  |  |  |  |
| 4246 | 433100 | Употреба драгоцености |  |  |  |  |  |
| 4247 | 434000 | УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4248 до 4250) |  |  |  |  |  |
| 4248 | 434100 | Употреба земљишта |  |  |  |  |  |
| 4249 | 434200 | Употреба подземног блага |  |  |  |  |  |
| 4250 | 434300 | Употреба шума и вода |  |  |  |  |  |
| 4251 | 435000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4252) |  |  |  |  |  |
| 4252 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине |  |  |  |  |  |
| 4253 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4254 + 4264 + 4271 + 4273) |  |  |  |  |  |
| 4254 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4255 до 4263) |  |  |  |  |  |
| 4255 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности |  |  |  |  |  |
| 4256 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти |  |  |  |  |  |
| 4257 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |
| 4258 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама |  |  |  |  |  |
| 4259 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима |  |  |  |  |  |
| 4260 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи |  |  |  |  |  |
| 4261 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате |  |  |  |  |  |
| 4262 | 441800 | Отплата камата на домаће менице |  |  |  |  |  |
| 4263 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима |  |  |  |  |  |
| 4264 | 442000 | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4265 до 4270) |  |  |  |  |  |
| 4265 | 442100 | Отплата камата на стране хартије од вредности |  |  |  |  |  |
| 4266 | 442200 | Отплата камата страним владама |  |  |  |  |  |
| 4267 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама |  |  |  |  |  |
| 4268 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама |  |  |  |  |  |
| 4269 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима |  |  |  |  |  |
| 4270 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате |  |  |  |  |  |
| 4271 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4272) |  |  |  |  |  |
| 4272 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама |  |  |  |  |  |
| 4273 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4274 до 4276) |  |  |  |  |  |
| 4274 | 444100 | Негативне курсне разлике |  |  |  |  |  |
| 4275 | 444200 | Казне за кашњење |  |  |  |  |  |
| 4276 | 444300 | Таксе које проистичу из задуживања |  |  |  |  |  |
| 4277 | 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ (4278 + 4281 + 4284 + 4287) |  |  |  |  |  |
| 4278 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4279 + 4280) |  |  |  |  |  |
| 4279 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  |  |  |  |  |
| 4280 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  |  |  |  |  |
| 4281 | 452000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4282 + 4283) |  |  |  |  |  |
| 4282 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |
| 4283 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |
| 4284 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4285 + 4286) |  |  |  |  |  |
| 4285 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |
| 4286 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |
| 4287 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4288 + 4289) |  |  |  |  |  |
| 4288 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима |  |  |  |  |  |
| 4289 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима |  |  |  |  |  |
| 4290 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4291 + 4294 + 4297 + 4300 + 4303) |  |  |  |  |  |
| 4291 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4292 + 4293) |  |  |  |  |  |
| 4292 | 461100 | Текуће донације страним владама |  |  |  |  |  |
| 4293 | 461200 | Капиталне донације страним владама |  |  |  |  |  |
| 4294 | 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4295 + 4296) |  |  |  |  |  |
| 4295 | 462100 | Текуће дотације међународним организацијама |  |  |  |  |  |
| 4296 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама |  |  |  |  |  |
| 4297 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4298 + 4299) |  |  |  |  |  |
| 4298 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  |  |  |  |  |
| 4299 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти |  |  |  |  |  |
| 4300 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4301 + 4302) |  |  |  |  |  |
| 4301 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања |  |  |  |  |  |
| 4302 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања |  |  |  |  |  |
| 4303 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4304 + 4305) |  |  |  |  |  |
| 4304 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери |  |  |  |  |  |
| 4305 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери |  |  |  |  |  |
| 4306 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4307 + 4311) |  |  |  |  |  |
| 4307 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4308 до 4310) |  |  |  |  |  |
| 4308 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима |  |  |  |  |  |
| 4309 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга |  |  |  |  |  |
| 4310 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање |  |  |  |  |  |
| 4311 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4312 до 4320) |  |  |  |  |  |
| 4312 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности |  |  |  |  |  |
| 4313 | 472200 | Накнаде из буџета за породиљско одсуство |  |  |  |  |  |
| 4314 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  |  |  |  |  |
| 4315 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености |  |  |  |  |  |
| 4316 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета |  |  |  |  |  |
| 4317 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти |  |  |  |  |  |
| 4318 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт |  |  |  |  |  |
| 4319 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот |  |  |  |  |  |
| 4320 | 472900 | Остале накнаде из буџета |  |  |  |  |  |
| 4321 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334 + 4336) | 23.500 | 5.000 | 4.600 | 4.500 | 9.400 |
| 4322 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4323 + 4324) |  |  |  |  |  |
| 4323 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима |  |  |  |  |  |
| 4324 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  |  |  |  |  |
| 4325 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4326 до 4328) | 9.000 | 2.350 | 1.950 | 1.850 | 2.850 |
| 4326 | 482100 | Остали порези | 1.900 | 250 | 250 | 250 | 1.150 |
| 4327 | 482200 | Обавезне таксе | 7.100 | 2.100 | 1.700 | 1.600 | 1.700 |
| 4328 | 482300 | Новчане казне |  |  |  |  |  |
| 4329 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4330) | 14.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 6.550 |
| 4330 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 14.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 6.550 |
| 4331 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4332 + 4333) |  |  |  |  |  |
| 4332 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода |  |  |  |  |  |
| 4333 | 484200 | Накнада штете од дивљачи |  |  |  |  |  |
| 4334 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4335) |  |  |  |  |  |
| 4335 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа |  |  |  |  |  |
| 4336 | 489000 | РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4337) |  |  |  |  |  |
| 4337 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана |  |  |  |  |  |
| 4338 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4339 + 4361 + 4370 + 4373 + 4381) | 652.743 | 146.200 | 136.600 | 235.902 | 134.041 |
| 4339 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (4340 + 4345 + 4355 + 4357 + 4359) | 652.743 | 146.200 | 136.600 | 235.902 | 134.041 |
| 4340 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4341 до 4344) | 650.641 | 146.000 | 136.000 | 235.000 | 133.641 |
| 4341 | 511100 | Куповина зграда и објеката |  |  |  |  |  |
| 4342 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 386.641 | 95.000 | 80.000 | 164.000 | 47.641 |
| 4343 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 180.000 | 30.000 | 35.000 | 50.000 | 65.000 |
| 4344 | 511400 | Пројектно планирање | 84.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4345 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4346 до 4354) | 2.000 | 200 | 600 | 800 | 400 |
| 4346 | 512100 | Опрема за саобраћај | 100 | 100 |  |  |  |
| 4347 | 512200 | Административна опрема | 1.900 | 100 | 600 | 800 | 400 |
| 4348 | 512300 | Опрема за пољопривреду |  |  |  |  |  |
| 4349 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине |  |  |  |  |  |
| 4350 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема |  |  |  |  |  |
| 4351 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  |  |  |  |  |
| 4352 | 512700 | Опрема за војску |  |  |  |  |  |
| 4353 | 512800 | Опрема за јавну безбедност |  |  |  |  |  |
| 4354 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  |  |  |  |  |
| 4355 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4356) |  |  |  |  |  |
| 4356 | 513100 | Остале некретнине и опрема |  |  |  |  |  |
| 4357 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4358) |  |  |  |  |  |
| 4358 | 514100 | Култивисана имовина |  |  |  |  |  |
| 4359 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4360) | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| 4360 | 515100 | Нематеријална имовина | 102 |  |  | 102 |  |
| 4361 | 520000 | ЗАЛИХЕ (4362 + 4364 + 4368) |  |  |  |  |  |
| 4362 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4363) |  |  |  |  |  |
| 4363 | 521100 | Робне резерве |  |  |  |  |  |
| 4364 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4365 до 4367) |  |  |  |  |  |
| 4365 | 522100 | Залихе материјала |  |  |  |  |  |
| 4366 | 522200 | Залихе недовршене производње |  |  |  |  |  |
| 4367 | 522300 | Залихе готових производа |  |  |  |  |  |
| 4368 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4369) |  |  |  |  |  |
| 4369 | 523100 | Залихе робе за даљу продају |  |  |  |  |  |
| 4370 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (4371) |  |  |  |  |  |
| 4371 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (4372) |  |  |  |  |  |
| 4372 | 531100 | Драгоцености |  |  |  |  |  |
| 4373 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (4374 + 4376 + 4378) |  |  |  |  |  |
| 4374 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (4375) |  |  |  |  |  |
| 4375 | 541100 | Земљиште |  |  |  |  |  |
| 4376 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА (4377) |  |  |  |  |  |
| 4377 | 542100 | Копови |  |  |  |  |  |
| 4378 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (4379 + 4380) |  |  |  |  |  |
| 4379 | 543100 | Шуме |  |  |  |  |  |
| 4380 | 543200 | Воде |  |  |  |  |  |
| 4381 | 550000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4382) |  |  |  |  |  |
| 4382 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4383) |  |  |  |  |  |
| 4383 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана |  |  |  |  |  |
| 4384 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4385 + 4408) |  |  |  |  |  |
| 4385 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4386 + 4396 + 4404 + 4406) |  |  |  |  |  |
| 4386 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4387 до 4395) |  |  |  |  |  |
| 4387 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција |  |  |  |  |  |
| 4388 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти |  |  |  |  |  |
| 4389 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |
| 4390 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама |  |  |  |  |  |
| 4391 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима |  |  |  |  |  |
| 4392 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи |  |  |  |  |  |
| 4393 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате |  |  |  |  |  |
| 4394 | 611800 | Отплата домаћих меница |  |  |  |  |  |
| 4395 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга |  |  |  |  |  |
| 4396 | 612000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4397 до 4403) |  |  |  |  |  |
| 4397 | 612100 | Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција |  |  |  |  |  |
| 4398 | 612200 | Отплата главнице страним владама |  |  |  |  |  |
| 4399 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама |  |  |  |  |  |
| 4400 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама |  |  |  |  |  |
| 4401 | 612500 | Отплата главнице осталим страним кредиторима |  |  |  |  |  |
| 4402 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате |  |  |  |  |  |
| 4403 | 612900 | Исправка спољног дуга |  |  |  |  |  |
| 4404 | 613000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4405) |  |  |  |  |  |
| 4405 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама |  |  |  |  |  |
| 4406 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4407) |  |  |  |  |  |
| 4407 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг |  |  |  |  |  |
| 4408 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4409 + 4419 + 4428) |  |  |  |  |  |
| 4409 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4410 до 4418) |  |  |  |  |  |
| 4410 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција |  |  |  |  |  |
| 4411 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти |  |  |  |  |  |
| 4412 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама |  |  |  |  |  |
| 4413 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама |  |  |  |  |  |
| 4414 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама |  |  |  |  |  |
| 4415 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи |  |  |  |  |  |
| 4416 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи |  |  |  |  |  |
| 4417 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима |  |  |  |  |  |
| 4418 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала |  |  |  |  |  |
| 4419 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4420 до 4427) |  |  |  |  |  |
| 4420 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција |  |  |  |  |  |
| 4421 | 622200 | Кредити страним владама |  |  |  |  |  |
| 4422 | 622300 | Кредити међународним организацијама |  |  |  |  |  |
| 4423 | 622400 | Кредити страним пословним банкама |  |  |  |  |  |
| 4424 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама |  |  |  |  |  |
| 4425 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама |  |  |  |  |  |
| 4426 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала |  |  |  |  |  |
| 4427 | 622800 | Куповина стране валуте |  |  |  |  |  |
| 4428 | 623000 | НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4429) |  |  |  |  |  |
| 4429 | 623100 | Набавка нефинансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана |  |  |  |  |  |
| 4430 |  | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4169) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431 |  | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4169 – 4001) |  |  |  |  |  |
| 4432 |  | САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 4433 |  | КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4434) | 1.518.100 | 370.783 | 329.368 | 438.635 | 379.314 |
| 4434 |  | Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 |  |  |  |  |  |
| 4435 |  | КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4169 – 4436 + 4437) | 1.518.100 | 370.783 | 329.368 | 438.635 | 379.314 |
| 4436 |  | Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода |  |  |  |  |  |
| 4437 |  | Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 |  |  |  |  |  |
| 4438 |  | САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4432 + 4433 – 4435) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |

VIII

-	Прилог тачка 6.4.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину мењa се новим прилогом

Тачка 6.4.2.

МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА  2014. ГОДИНУ

| ПЛАН 2014. | УКУПНО |  |  | СТАРОЗАПОСЛЕНИ |  |  | НОВОЗАПОСЛЕНИ |  |  | ПОСЛОВОДСТВО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | ново запослени | маса зарада | просечна зарада |
| I | 141 | 9.420.000 | 66.809 | 137 | 9.007.404 | 65.747 |  |  |  | 4 |  | 412.596 | 103.149 |
| II | 141 | 9.420.000 | 66.809 | 137 | 9.007.404 | 65.747 |  |  |  | 4 |  | 412.596 | 103.149 |
| III | 141 | 9.420.000 | 66.809 | 136 | 8.949.404 | 65.804 | 1 | 58.000 | 58.000 | 4 |  | 412.596 | 103.149 |
| IV | 141 | 9.467.000 | 67.142 | 136 | 8.994.345 | 66.135 | 1 | 58.000 | 58.000 | 4 |  | 414.655 | 103.664 |
| V | 141 | 9.467.000 | 67.142 | 136 | 8.994.345 | 66.135 | 1 | 58.000 | 58.000 | 4 |  | 414.655 | 103.664 |
| VI | 141 | 9.467.000 | 67.142 | 135 | 8.936.345 | 66.195 | 2 | 116.000 | 58.000 | 4 |  | 414.655 | 103.664 |
| VII | 141 | 9.467.000 | 67.142 | 135 | 8.936.345 | 66.195 | 2 | 116.000 | 58.000 | 4 |  | 414.655 | 103.664 |
| VIII | 141 | 9.467.000 | 67.142 | 135 | 8.936.345 | 66.195 | 2 | 116.000 | 58.000 | 4 |  | 414.655 | 103.664 |
| IX | 141 | 9.466.000 | 67.135 | 134 | 8.935.389 | 66.682 | 3 | 116.000 | 38.667 | 4 |  | 414.611 | 103.653 |
| X | 141 | 9.560.000 | 67.801 | 136 | 9.180.000 | 67.500 | 3 | 118.000 | 39.333 | 2 |  | 262.000 | 131.000 |
| XI | 141 | 9.560.000 | 67.801 | 136 | 9.180.000 | 67.500 | 3 | 118.000 | 39.333 | 2 |  | 262.000 | 131.000 |
| XII | 141 | 9.560.000 | 67.801 | 136 | 9.180.000 | 67.500 | 3 | 118.000 | 39.333 | 2 |  | 262.000 | 131.000 |
| УКУПНО | 1.692 | 113.741.000 | 806.674 | 1.629 | 108.237.326 | 797.337 | 21 | 992.000 | 504.667 | 42 | 0 | 4.511.674 | 1.324.419 |
| ПРОСЕК | 141 | 9.478.417 | 67.223 | 136 | 9.019.777 | 66.445 | 2 | 82.667 | 42.056 | 4 | 0 | 375.973 | 110.368 |
| *старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IX

- Прилог тачка 7.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2014 - 2016 године мењa се новим прилогом

Тачка 7.1.

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

у хиљадама динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2012. године | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Након 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (511) | 2011 | 2012 | 834.000 | 334.586 | 605.000 | 470.641 | 617.653 | 645.448 |  |
| 2 | ПРОГРАМ КАПИТАЛНОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (511) | 2012 | 2013 | 636.000 | 402.452 | 494.426 | 180.000 | 162.750 | 170.074 |  |
| 3 | МАШИНЕ И ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (512) | 2013 | 2013 | 563 | 563 | 3.300 | 2.000 | 2.040 | 2.092 |  |

X

-	Прилог тачка 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности мењa се новим прилогом

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

| редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2013. години | Планирано за 2014. годину | План за први квартал 2014. | План за други квартал 2014. | План за трећи квартал 2014. | План за четврти квартал 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Добра |  |  |  |  |  |  |
| 1. | машине и опрема |  | 2.000.000 | 200.000 | 600.000 | 800.000 | 400.000 |
| 2. | материјал |  | 1.900.000 | 380.000 | 370.000 | 380.000 | 770.000 |
| 3. | Програм уређивања |  | 15.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| УКУПНО |  |  | 18.900.000 | 9.580.000 | 4.970.000 | 3.180.000 | 1.170.000 |
|  | Услуге |  |  |  |  |  |  |
| 1. | услуге Дирекције |  | 2.000.000 | 612.500 | 492.500 | 447.500 | 447.500 |
| 2. | услуге поправке |  | 761.000 | 216.000 | 165.000 | 165.000 | 215.000 |
| 3. | Програм уређивања |  | 78.241.000 | 14.241.000 | 25.000.000 | 22.000.000 | 17.000.000 |
| 4. | Програм редовног одржавања |  | 135.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 5. | Програм капиталног одржавања |  | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| УКУПНО |  |  | 222.002.000 | 41.569.500 | 67.157.500 | 59.112.500 | 54.162.500 |
|  | Радови |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Програм уређивања |  | 327.352.273 | 57.352.273 | 120.000.000 | 90.000.000 | 60.000.000 |
| 2. | Програм редовног одржавања |  | 250.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 |
| 3. | Програм капиталног одржавања |  | 88.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 15.000.000 | 40.000.000 |
| УКУПНО |  |  | 665.352.273 | 122.352.273 | 213.000.000 | 155.000.000 | 175.000.000 |
| С В Е Г А |  |  | 906.254.273 | 173.501.773 | 285.127.500 | 217.292.500 | 230.332.500 |

XI

Неизмењени текст Програма пословања предузећа за 2014. годину остаје  на снази.

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша

__________________________________

Зоран Милојковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ниша за 2014. годину промењене су одређене буџетске апропријације које су претходно биле уграђене у финансијски план и Програм пословања Дирекције за 2014. годину.

Ове промене аутоматски доводе до неусаглашености Програма пословања са Одлуком о буџету и да би се усаглашеност одржала, нужно је да се у деловима Програма пословања у које су ове апропријације уграђене, изврше и сагласне измене.

Промене се превасходно односе на планиране приходе а последично томе и на планиране расходе и издатке и износи промена се дају у следећем прегледу.

| Приходи - намена | У постојећем Програму | Промена |  | Нови износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повећање | смањење |  |
| - за финансирање расхода Дирекције | 174.859.000 | 7.600.000 | - | 182.459.000 |
| - за реализацију Програма текућег одржавања и инфраструктуре | 650.000.000 | 35.000.000 | - | 685.000.000 |
| - за реализацију Програма уређивања и изградње | 708.241.000 | - | -237.600.000 | 470.641.000 |
| - за Програм (капиталног) одржавања инфраструктуре | 155.000.000 | 25.000.000 | - | 180.000.000 |
| УКУПНО ПРИХОДИ | 1.688.100.000 | 67.600.000 | -237.600.000 | 1.518.100.000 |
| Расходи |  |  |  |  |
| - стални трошкови | 8.000.000 | 2.000.000 | - | 10.000.000 |
| - текуће поправке и одржавање | 761.000 | 200.000 | - | 961.000 |
| - материјал | 2.100.000 | 400.000 | - | 2.500.000 |
| - порези, обавезне таксе, казне и пенали | 8.000.000 | 1.000.000 | - | 9.000.000 |
| - новчане казне и пенали по решењу судова | 10.500.000 | 4.000.000 | - | 14.500.000 |
| - остале врсте расхода | 143.396.000 | - | - | 143.396.000 |
| УКУПНО РАСХОДИ | 172.757.000 | 7.600.000 | - | 180.357.000 |

Планирани расходи и издаци су усаглашени са новим износима планираних прихода и у предложеним изменама су у текстуалном делу Програма замењени финансијски износи (цифре) одговарајућим док су табеларни делови (у Програму и у Прилозима) промењени у целости - због економичности и прегледности.

ДИРЕКТОР

дипл.инж.маш. Бранислав Јоцић