Образложење

уз Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње

са финансијским планом за 2015. годину

Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2015. годину („Сл. лист града Ниша“, бр. 109/14 и 10/15), сачињен је у складу са законским оквирима дефинисани Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14), Законом о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12); Правилником о садржини и начином доношења Програма уређивања грађевинског земљишта, другим прописима и одлукама Скупштине града који се односе на област земљишне политике и грађења, Одлуке о буџету града Ниша за 2015. годину, којом су предвиђена буџетска средства за ову сврху, као и планирана ванбуџетска средства за исту намену.

Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2015. годину извршене су из више разлога.

Због потребе израде планова генералне регулације за подручје градских општина - четврта фаза у поз. I 1. Б се додаје тачка 9, а укупан износ на овој позицији се увећава за 38.000.000 динара.

Позиција под А. Наставак изградње започетих објеката и сервисирање финансијских обавеза је усаглашавана са стварним стањем, с обзиром да је Програм рађен новембра 2014. године, а плаћања су вршена до 31.12.2014. године.

У одељку Б. Почетак изградње нових објеката дошло је до смањења предвиђених вредности, а разлог је зато што се: одустало од изградње нових топловода, па се позиција II 1.4. Б умањује за 2.000.000 динара, а саобраћајница у улицама Банатској и Ак. Ђорђа Лазаревића због потребе да се пре коловоза уради канализација позиција II 1.5. Б се умањује за 83.000.000 динара.

На позицији II 1.10. Опремање локација производних, пословних и услужних објеката укупан износ се умањује за 25.500.000 динара, због недостатка пројектне документације и нерешених имовинских односа.

У делу Програма уређивања за изградњу општина умањују се позиције у општини Нишка Бања поз. II 2.2. Б коловоз и тротоар за 4.000.000 динара, због нерешених имовинских односа и с обзиром да још нису урађене водоводна и канализациона мрежа, у општини Палилула због нерешених имовинских односа за изградњу коловоза умањује се поз. II 2.4. Б за 2.500.000 динара, а у општини Црвени Крст поз. II 2.5. Б за 3.000.000 динара.

За потребе изградње колектора и канализационе мреже потребно је за                            поз. II 1.2. Б Објекти и мрежа канализације смањити укупан износ за 14.000.000 динара, а                    поз. II 1.2. Ц Припрема за почетак изградње нових објекта повећати за 1.000.000 динара.

Такође, за потребе прибављања потребне документације, техничке прегледе и вештачење неопходна у судским процесима потребно је повећање средстава на позицији II 1.22. Ц за око 11.500.000 динара.

У делу уређивања грађевинског земљишта градског и сеоског подручју нишких општина за припрему за почетак изградње у свим општинама је повећан износ за по 1.000.000 динара, а у циљу обезбеђивања пројектне документације и решавања имовинских односа.

Овом прерасподелом се укупан износ планираних средстава у Програму уређивања за 2015. године смањује за 71.000.000 динара у складу са изменом позиције у Буџету града Ниша на 323.000.000 динара (108.000.000+215.000.000) и примања од домаћих задуживања (кредитно задуживање) у износу од 730.000.000 динара, па је укупан износ Програма смањен на 1.053.000.000 динара.

Управа за планирање и изградњу

НАЧЕЛНИК

дипл.инж.грађ. Родољуб Михајловић