## ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ,,НИШСТАН,,  НИШ

KristinaSpasic@

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ,,НИШСТАН,,

## ЗА 2012. ГОДИНУ

Оснивач:  Скупштина Града Ниша

Делатност: Одржавање стамбених зграда, станова

и пословног простора

Матични број:  07379625

Седиште:  Ниш

## Фебруар, 2013. године

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј

1.   ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА...................................................................................................  3

А. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ЗАКОНСКИ ОКВИР............................................. 3

Б. ОРГАНИЗАЦОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА .................................................... 4

В. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА......................................................................................4

## 2.  ОСТВАРЕЊЕ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ СА ЦИЉЕВИМА ПРОГРАМА..............5

3.   ОДРЖАВАЊЕ  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, СТАНОВА И

#### ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА………………...……………......………………...................6

А. ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  ХИТНИХ  ИНТЕРВЕНЦИЈА И  ТЕКУЋЕГ

ОДРЖАВАЊА  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, СТАНОВА И

ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА................................................................................... 7

1. ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ   ..…………………………………............................ 8

2. ТЕКУЋЕ   ОДРЖАВАЊЕ  ЗАЈЕДНИЧКИХ  ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ    .

ЗГРАДА.......……….................................................………………….........…....  13

3. ВИСИНА НАКНАДЕ  ЗА ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ЗАЈЕДНИЧКИХ

И  ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА   И  ХИТНЕ

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ........................................................................................ ........  15

Б.  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА......................................  16

В.   РЕАЛИЗАЦИЈА ПРУЖАЊА УСЛУГА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА............................18

4.   ОСТВАРЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ ЛИФТОВА И

САНАЦИЈУ РАВНИХ КРОВОВА.................................................................................19

5.   ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА   ................................ 20

##### 6.   ПЛАНИРАНИ  И РЕАЛИЗОВАНИ УТРОШАК  МАТЕРИЈАЛА,

##### РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА И АЛАТА ................................................................................22

### 7.   КАДРОВИ (ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ, НИВО

### ЗАРАДА И НАКНАДА)   ............................…….........…..…........................................23

8.   ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ     ...............................................................................    26

А. БИЛАНС СТАЊА ..............................................................................................   26

Б. БИЛАНС УСПЕХА .............................................................................................. 27

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

А.   ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ЗАКОНСКИ ОКВИР

Јавно предузеће за стамбене услуге ,,Нишстан,, основано је Одлуком Скупштине Града Ниша (Сл.лист Града Ниша бр.89/2009) и изменама  и допунама Одлуке о оснивању (Сл.лист Града Ниша бр. 101/2012).

Годишњим програмом пословања на који оснивач даје сагласност утврђује се врста послова и начин обезбеђења средстава кроз:

- Програм хитних интервенција и текућег одржавања стамбених зграда, станова и пословних просторија;

- Програм инвестиционог одржавања стамбених зграда и пословног простора.

Пословање предузећа уређује се и базира на следећим позитивним законским прописима:

- Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 119/2012).

- Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011);

- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011);

- Закон о становању (Сл. Гласник бр.50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005, и 99/2011));

- Закон о одржавању стамбених зграда (Сл. Гласник бр. 44/95, 46/98, 1/2001-Одлука УСРС бр. 186/96 и 101/2005, 27/2011, 88/2011))

Б.  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

- ДИРЕКТОР

- ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

- ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

- СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

-	СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА

-	СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА, ЗНР, ППЗ И ОСИГУРАЊА

- СЕКТОР ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

-	СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

-	СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

- СЕКТОР ИЗГРАДЊЕ

-	СЛУЖБА ПРОЈЕКТОВАЊА

-    СЛУЖБА ПРИПРЕМЕ И ИЗГРАДЊЕ

- СЕКТОР ОДРЖАВАЊА

-	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА И ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

-	СЛУЖБА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

ЕЛЕКТРО И ТВ ИНСТАЛАЦИЈА

-	СЛУЖБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

-	СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА

- СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

-	СЛУЖБА НАБАВКЕ

-	СЛУЖБА ПРОДАЈЕ

-	СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

В.   ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

ЈП ,,Нишстан,, је предузеће које је тржишно оријентисано, што значи да је до сада приходима од oбављања своје делатности финансирало целокупне трошкове пословања, без коришћења буџетских средстава, средстава из донација и осталих екстерних извора финансирања.

За финансирање Програма делимичног и потпуног ремонта лифтова и Програма за санацију равних кровова и уређење фасада, планирано је било ангажовање буџетских средстава заједно са средствима Скупштина станара чији лифтови и кровови као најугроженији и најургентнији за поправку, буду изабрани од стране Града. Програм ремонта лифтова делимично је реализован, док је програм за санацију равних кровова и фасада потпуно изостао.

Можемо констатовати, да је пословна 2012. година, и ако са негативним резултатом, завршена  финансирањем из сопствених средстава ЈП ,,Нишстан,, уз спорадично коришћење позајмица по текућем рачуну у току године.

## ОСТВАРЕЊЕ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ СА ЦИЉЕВИМА ПРОГРАМА

Јавно предузеће ,,Нишстан,, Ниш, своје пословање у 2012. години обављало је кроз остварење циљева и задатака који су били предвиђени Програмом пословања за 2012. годину. Како је дошло до извесних проблема у финансирању предвиђених програма, узимајући у обзир тешку материјалну ситуацију како у предузећу тако и шире, неки циљеви из Програма пословања за 2012. годину нису могли бити реализовани у целости. Пословну 2012. годину предузеће је завршило на следећи начин:

1. 	Планирано је да у 2012. години, ЈП ,,Нишстан,, одржава 1.384 стамбене зграде,  са 31.721 станом, 481 лифтом и 415 хидрофора.

У 2012. години, на одржавању код ЈП ,,Нишстан,,  била је 1.401 стамбена зграда, са укупно 32.122  корисника, 482 лифта и 425 хидрофора.

2. 	Хитне интервенције, текуће и инвестиционо одржавање, организовано је на начин којим је обезбеђено рационално и безбедно коришћење стамбених зграда  и уређаја у њима, уз квалитетно и благовремено задовољавање потреба корисника услуга. Ови задаци обављани су у складу са Програмом пословања за 2012. годину.

3. 	 Пословну 2012. годину ЈП ,,Нишстан,, завршио је са укупно 178 запослоених а упошљавања нових радника везано за прооширење делатности, није било.

4.         Ниво зарада остварен у 2012. години, у складу је са планираном зарадом за 2012. годину.

5. 	У 2012. години, планирано је предузимање активности на покретању инвестиција на  локацији   Марка Орешковића и другој фази градње пословно-стамбеног објекта Александрија. Значајних активности у овом делу није било.

6.       Програмом пословања за 2012. годину, било је предвиђено остварење Програма за ремонт лифтова и Програма за санацију равних кровова и фасада, који су требали бити финансирани средствима из буџета Града и средствима Скупштина станара.

У 2012. години, дошло је до делимичне реализације  програма за ремонт лифтова а санација равних кровова и фасада није реализована.

7.     Програмом је предвиђено извођење инвестиционих радова на одржавању и реновирању објеката Скупштине Града.

У  току 2012. године изведено је више инвестиционих радова по налогу Скупштине града., а текуће одржавање је регулисано са надлежном градском Управом и  пореским управама на подручју југоисточне Србије.

8.	У циљу стварања финансијских услова за реализацију Програма пословања, предвиђена је накнада  за текуће одржавање заједничких и посебних делова стамбених зграда и хитне интервенције, а у зависности од опремљености стамбене зграде. Накнада није коригована у току 2012. године.

9.    Маркетинг стратегија у 2012. години, предвиђала је директне контакте са представницима Скупштина станара и рекламирање преко локалне штампе и ТВ станица, што је и током године остварено.

3. ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, СТАНОВА

И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Основна делатност Јавног предузећа ,,Нишстан,, је одржавање стамбених зграда, станова и пословног простора и то у делу хитних интервенција и текућег одржавања, али и у делу извођења инвестиционих радова, по уговорима са Скупштинама станара и са трећим лицима.

Физички обим пружених услуга, сагледава се преко радних налога, што је дато у табели 1.

| Табела 1 : Физички обим услуга |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Назив услуге | Јед. Мере | 2011. год остварење | 2012. год план | 2012. год остварење |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| 1. | хитне интервенције | рад. нал. | 16.021 | 18.000 | 16.593 |
| 2. | инвес.одржавање према Скупштинама станара | рад. нал. | 402 | 450 | 325 |
| 3. | инвес.одр. трећих лица | рад. нал. | 468 | 500 | 337 |

Укупни приходи остварени по основу пружања услуга на хитним интервенцијама и инвестиционим радовима дати су у табели 2.

| Табела 2 : Укупан приход |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | Назив услуге | Остварење 2011. | План 2012. | Остварење 2012. |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 1. | хитне интервенције | 147.168.693,49 | 151.553.000,00 | 145.458.358,12 |
| 2. | инвес.одржавање према Скупштинама станара. | 6.794.135,33 | 7.000.000,00 | 5.883.360,06 |
| 3. | Инвестиције према трећим лицаима | 16.263.341,82 | 12.000.000,00 | 7.441.457,26 |
| 4. | Приходи по посебним програмима | 8.310.324,16 | 20.000.000,00 | 7.571.938,56 |
| 5. | приходи од продаје | 7.796.472,94 | 16.700.000,00 | 11.031.366,15 |
| 6. | остали приходи | 6.047.923,74 | 33.050.000,00 | 13.844.756,76 |
|  | Укупно: | 192.380.891,48 | 240.303.000,00 | 189.231.236,91 |

Укупни расходи остварени по основу пружања услуга на хитним интервенцијама и инвестиционим радовима дати су у табели 3.

| Табела 3. Укупни трошкови и расходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | Врсте трошкова | Остварење 2011. | План 2012. | Остварење 2012. |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 1. | Трошкови материјала и енергије | 31.046.886,30 | 43.895.882,00 | 31.886.979,45 |
| 2. | Зараде и накнаде | 128.686.822,00 | 151.647.618,00 | 138.595.386,73 |
| 3. | Трошкови производних услуга | 6.806.393,40 | 5.720.000,00 | 7.194.792,70 |
| 4. | Трошкови амортизације | 2.061.151,17 | 1.800.000,00 | 2.045.766,12 |
| 5. | Нематеријални трошкови | 18.375.390,36 | 27.131.500,00 | 20.896.685,66 |
|  | Укупно: | 186.976.643,23 | 230.195.000,00 | 200.619.610,66 |

А. ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА  И   ТЕКУЋЕГ

ОДРЖАВАЊА  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, СТАНОВА  И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

### Остварење Програма одржавања за 2012. годину, реализовано је кроз радове на хитним интервенцијама и текућем одржавању, односно сервисирању виталних уређаја у стамбеним зградама.

### Овим програмом су дефинисане врсте радова и начин на који се они обављају, материјали и делови који се уграђују при интервенцији, структура и број извршиоца, као и висина накнаде коју власници станова плаћају у циљу обезбеђења  услова за организовани вид одржавања, који је од јавног  интереса, а све у циљу  очувања  стамбеног фонда од даљег пропадања.

Истовремено, Програмом се уређују услови  и начин одржавања заједничких делова стамбених  зграда, уређаја, опреме и инсталације, а све у циљу спречавања  и отклањања узрока, који  могу довести у опасност првенствено животе и  здравље  људи.  Оваквим активностима, обезбеђује се сигурност корисника стамбених зграда и непосредне околине, односно, несметано коришћење  станова  и заједничких делова зграде.

- Хитне интервенције

Радови на хитним интервенцијама,  организују се на начин   да обезбеде стамбеној згради  интервенцију  у најкраћем  могућем року, одмах након позива, а најкасније  у року од 48 сати. Задатак хитних интервенција је да се спречи  или отклони  опасност по живот  и здравље људи, односно, обезбеђује сигурност  корисника зграде, њених делова, уређаја, инсталација  и опреме у стање  поуздане функционалности. Хитне интервенције се организују за:

### водоводне инсталације,

### канализационе инсталације,

### електроинсталације,

### лифтовска постројења,

### хидрофорска постројења и

### грађевинске и грађевинско-занатске радове.

### Радови на хитним интервенцијама  у делу одржавања стамбених зграда, обезбеђују заштиту стамбеног фонда, чије је извођење од јавног интереса. Спровођење хитних интервенција подразумева  следеће радове  на:

- водоводу :

- заустављање воде ради заштите од поплаве, дефектажа и отклањање квара,

- замена прсле водоводне цеви свих димензија, у зиду или поду у дужини до 2м по интервенцији - предметни радови се односе на водоводну инсталацију у стамбеној згради становима и заједничким просторијама, као и инсталацију ПП заштите; предметни радови се не  односе на водоводну инсталацију изван стамбене зграде (спољни развод),  као и ангажовање инструмената за детекцију цурења,

- поправка или замена неисправних пропусних вентила, шибер и ек-вентила свих димензија у заједничким просторијама и становима; поменути радови се односе и на вентил на водомеру који припада стамбеној згради, осим за вентиле са прирубничком спојницом,

- остали радови на замени и уградњи делова и опреме, које обезбеђују власници станова, као што су: одлив и прелив од каде, разне славине, туш батерије, водокотлићи, испирне цеви за водокотлић, све гумене манжетне и сл.,

- остали радови са заменом делова, према спецификацији резервних делова и материјала.

- канализацији:

- замена прсле и неисправне цеви за канализацију свих димензија ливених и пластичних у зиду или поду, у дужини до 2 м по интервенцији - предметни радови се односе на инсталације у стамбеној згради, становима и заједничким просторијама; предметни радови се не односе на канализациону инсталацију изван стамбене зграде ( спољни развод),

- одгушавање канализационе мреже у згради (заједничке просторије, подрум, ходник, степениште, сушионице, просторије хидрофора и сл.)  и одношење изливних остатака,

- одгушивање канализационе вертикале у становима и одношење изливних остатака,

- одгушивање канализационе инсталације, спољни и унутрашњи развод шахти, ревизија, кинета, каскада и сл. помоћу ауто-цистерне у складу са Одлуком о водоводу и канализацији  ( Сл. лист града Ниша бр. 86/2005-пречишћени текст) и изношење изливних остатака,

- одгушивање вертикала атмосферске канализације и изношење изливних остатака,

- превентивно испирање канализационе инсталације у стамбеној згради, помоћу ауто-цистерне у циљу отклањања узрока, због којих може доћи до загушења и изношење изливних остатака,

- отварање ревизија у циљу приступа до места загушења, уградња обујмица са спојним и заптивним материјалом,

- замена гензле за ВЦ шољу са одговарајућим пратећим радовима,

- летовање или замена одвода од умиваоника и судопере у зиду,

- избацивање подземних и сливних вода из подрумских и других просторија у згради, као и у шахти водомера помоћу пумпе за отпадну воду (не односи се на ручно избацивање воде),

- остали радови у стану као што су: одгушивање одвода и прелива од каде, сливника у поду, одвод од судопере и умиваоника,

- остали  радови са  заменом  делова према  спецификацији  резервних делова и материјала.

- електроинсталацији :

- отклањање узрока нестанка струје услед квара на електроинсталацији зграде, од струјомерног ормана до разводне табле у стану, односно сијаличног места у заједничким просторијама,

- замена комплетног осигурача ( тело, контакт завртањ, капа ) у ГРТ;  изузима се интервенција у случају нестручног руковања корисника, као што су ,,крпљени патрони” и сл.,

- замена патрона осигурача за заједничке просторије и уређаје,

- утврђивање и отклањање узрока електризирања уређаја и инсталација у згради,

- замена ножастих осигурача за лифтовска, хидрофорска постројења и за уређаје заједничких потрошача у згради,

- замена - наставак прегорелих веза у ГРТ зграде, као и подтаблама заједничких делова зграде  ( подруми, вешернице... ),

- поправке са мањим утрошком материјала као што су: проводници до 2 м, изолир трака, разни завртњи и остали потрошни материјал,

- поправка или замена степенишног аутомата,

- отклањање нестанка фазе за лифтовско и хидрофорско постројење, односно за инсталацију и уређаје заједничких потрошача у згради,

- замена - наставак нагорелих доводних проводника у подтабли стана,

- интервенције на спречавању појаве пожара,

- остали радови на уградњи делова и опреме које безбеђују власници станова: утичница, арматуре и грло сијалице, индикатора за купатило, замена осигурача,

- остали радови уз замену делова према спецификацији резервних делова и материјала.

- лифтовима :

- ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта и његово поновно стављање у погон,

- отклањање узрока нестанка једне фазе на НХ мрежи,

- активирање биметала склопки,

- замена прегорелих патрона на подтаблама,

- штеловање за фино пристајање лифта у станици,

- штеловање спратних чланака,

- поправка електроинсталација за осветљење лифтовског окна кабине и машинске кућице,

- штеловање потпатосних прекидача,

- штеловање  контакта откочног магнета,

- штеловање летве централног затварања,

- штеловање виљушки на прилазним вратима лифта, чишћење контакта, замена опруга

- штеловање патоса лифта,

- варење шарки на вратима лифта,

- исправљање, саосавање шина у возном окну, у случају када су вођице за контратег и кабину  испале из лежишта, као и брушење шина после фангловања лифта,

- скраћивање вучних сајли лифта и компензационог ланца, као и сајле регулатора брзине,

- разрађивање доњег затезача регулатора брзине,

- замена биксни магнета централног затварања,

- остали радови као што су: штеловање кочница машина, учвршћивање заставица, носача магнета и сл.,

- замена стакла на вратима лифта као и на возном  окну,

- остали застоји лифта са заменом делова, према спецификацији резервних делова и материјала.

- хидрофорима:

- интервенција услед слабог притиска воде у инсталацији зграде,

- сва прскања цеви, арматура и неповратних вентила свих димензија,

- замена прегорелих патрона осигурача на подтабли у просторији хидрофорског постројења,

- штеловање биметалне заштите,

- интервенције услед промене редоследа фазе,

- регулација висинског притиска, додавање ваздуха у хидросферама,

- замена неисправног неповратног вентила на пумпи,

- браварски радови као што су: варење шарки на улазним вратима просторије хидрофорског постројења, обрада металног постоља пумпи и сл.,

- провера правилности рада пумпе отпадних вода,

- провера исправности водене инсталације визуелним путем од водомера до хидрофора, када се установи да стамбена зграда има увећану потрошњу воде,

- остале поправке, уз замену делова према спецификацији резервних делова и материјала.

- грађевинским и грађевинско - занатским радовима :

- скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова, за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,

- скидање или поправке оштећених делова зграде на балкону, тераси, лођи и степеништу зграде, за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,

- крпљење кровног покривача, хидроизолационим материјалом у једном слоју до 3м2 по крову,

- обрада пукотина и холкера хидроизолационим материјалом, у ширини до 30 цм и дужини до 10 м по крову,

- обрада кровних сливника и вентилационих глава,

- местимична замена кровног покривача (цреп, салонит, етернит) у површини до 2м2 по крову,

- чишћење олука и олучних вертикала зграде,

- замена ливених штуцни за одвод воде са крова,

- причвршћивање лимених опшива на крову,

- обрада подних сливника у купатилу и просторији за веш машину,

- фуговање керамичких плочица у купатилу,

- разни штемарски радови, крпљење шлицева и отвора, бетонирање, малтерисање, постављање класичних зидних и подних керамичких плочица и други пратећи радови који су последица интервенција на водоводу, канализацији или електроинсталацији, од стране ЈП ,,Нишстан,,

- земљани радови-ископи са употребом компресора, који су последица хитних интервенција на водоводу и канализацији.

Програмом утврђени радови на хитним интервенцијама, извршавају се без одлагања,  а најкасније  у року  од  48 часова.

За квалитетно обављање радова на хитним интервенцијама, обезбеђено је свакодневно присуство  и рад 79 запослених, који су стручно оспособљени  да обаве и најсложеније послове  по свим врстама радова.

Преглед броја извршиоца по сменама у 201. и 2012. години  по врстама послова на хитним интервенцијама и укупан број извршиоца дата је у табели 4.

Табела 4 :   Број извршиоца по сменама по врстама послова на хитним

интервенцијама у 2011. и 2012. години

Врста радова; Укупан број извршилаца у 2011.години; Број извршилаца у првој смени у 2012.; Број извршилаца у другој смени у 2012.; Укупан број извршилаца у 2012.години. Оператер хитних нтервенција; 4; 2; 2; 4. Водовод и канализација; 23; 15; 8; 23. Цистерна; 6; 3; 3; 6. Електрика; 9; 7; 2; 9. Лифтови; 8; 6; 2; 8. Хидрофори; 3; 2; 1; 3. Грађевински и грађевинско-занатски радови; 20; 20; -; 20. Обрачун и евиденција средстава СС зграда; 2; 2; -; 2. Возач набављач; 2; 2; -; 2. Ускладиштење материјала и алата; 2; 2; -; 2. Свега:; 79; 61; 18; 79.

Број извршиоца на хитним интервенцијама, димензиониран је према величини, опремљености  и стању стамбеног фонда, броју интервенција у 2011. години, снимљених потреба, као и на основу дугогодишњег искуства  ЈП ,,Нишстан,,  у области одржавања стамбених зграда.

Радови на хитним интервенцијама организују се 24 часа и то активно  у 1. и 2. смени свакодневно, а у трећој смени дежурства су пасивна. За рад у дане недељног одмора, државних  и верских празника, организује се дежурство и рад запослених  у 1, 2. и 3. смени према посебном режиму рада Предузећа.

За 2012. годину, планирано је 18.000  интервенција, а остварено је 16.593 хитних интервенција. Број интервенција по врстама радова oстварених у 2012. годину дат је у табели 5.

| Табела 5: Планирани и остварени број интервенција у 2012. години по врсти радова |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врсте радова | План за 2012. год. | Остварење у 2012. год. |
| Водовод и канализација | 8.600 | 7.678 |
| Употреба цистерне | 1.000 | 1.003 |
| Електрика | 1.900 | 1.804 |
| Лифтови | 4.550 | 3.803 |
| Хидрофори | 500 | 531 |
| Грађ.и грађ.-зан.радови | 1.450 | 1.774 |
| Укупно: | 18.000 | 16.593 |

2.  Текуће одржавање заједничких делова стамбених зграда

Радови  текућег одржавања  заједничких делова  стамбене зграде,  обухватају  редовне, месечне прегледе и сервисирање лифтовских и хидрофорских постројења, као и заједничких антенских  и сателитских  ТВ система, два пута годишње, према упутству произвођача  и техничким нормативима  и прописима.

Ови радови обезбеђују поуздану функционалност уређаја, спречавају велике хаварије  и продужују век њиховог коришћења.

Редовно одржавање обухвата преглед постројења и уређаја, контролу  њиховог рада,  према упутству   произвођача и то на:

- лифтовима:

- провера правилности рада свих сигурносних уређаја а нарочито рада сигурносних уређаја, као што су кочнице погонске машине, хватачки уређај, граничник брзине, крајње склопке, одбојника, врата и забраве врата возног окна,

- провера носеће ужади или ланца и њихове везе са кабином и противтегом,

- провера вуче, која се остварује преко трења,

- провера изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем,

- провера прикључка за громобранску инсталацију,

- чишћење и подмазивање делова лифта,

- провера исправности рада лифта, при вожњи од станице до станице, дуж возног окна у оба смера, као и при пристајању,

- провера нужних излаза,

- провера исправности погонских и управљачких уређаја лифта,

- одржавање хигијене у машинској просторији лифт кућице и возног окна,

- вођење књиге одржавања.

Стамбена зграда сноси трошкове везане за редовни годишњи преглед лифтова, од стране овлашћене институције, у циљу добијања стручног мишљења за употребу лифта, као и трошкове везане за усклађивање стања лифта са важећим техничким прописима.

Обавеза Предузећа је, да обезбеди најповољнију цену за преглед, на основу прикупљених понуда од стране лиценцираних инситута и да о томе обавести Скупштину стамбених зграда.

- хидрофорима:

- провера правилности рада хидрофорског постројења, а нарочито исправност склопки висинског притиска у циљу заштите постројења од ,,сувог” рада,

- надгледање притиска на усисном и потисном делу постројења,

- додавање ваздуха у посудама,

- провера струје коју вуче погонски електромотор,

- провера електроспојева у командном ормару, и замена прегорелих патрона,

- наизменична измена рада пумпи пострјења,

- регулација висинског притиска за атоматски рад постојења,

- провера лежаја на постројењу,

- провера контактне опреме и биметалне заштите,

- поправка или замена вентила који ,,цуре”  у постројењу,

- чишћње хватача нечистоће,

- одржавање пумпе отпадних вода за аутоматски рад и чишћење каменца на сондама,

- одржавање хигијене у просторији хидофорског постројења,

- вођење књиге одржавања,

- заједничким и сателитским ТВ  антенама:

- провера исправности рада заједничких и сателитских ТВ  антена,

- провера нивоа сигнала из антена и појачивача, непосредно до ТВ пријемника,

- провера антенских вертикала.

У циљу реализације радова текућег одржавања – сервисирања постројења, свакодневно је ангажовано 25 радника. Структура и број извршиоца по врстама посла дат је у табели 6.

Табела 6 : Структура и број извршиоца на сервисирању постројења

| Ред.бр. | Врста срвиса | Број извршиоца у 2011. години | Број извршиоца у 2012. години |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лифтовска постројења | 18 | 19 |
| 2. | Хидрофорска постројења | 7 | 8 |
|  | Укупно: | 25 | 27 |

Број и структура извршиоца на пословима превентивног одржавања одређен је на основу обима послова, броја постројења, њиховог техничко-технолошког стања и реализованих сервиса у 2011. години.

За 2012. годину планирано је 9.700 сервиса на лифтовима и хидрофорима, а остварено је 5.428 сервиса, што је приказано у табели 7.

| Табела 7 : Планирани и остварени број сервисирања постројења у 2012. години |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врсте постројења | Планирани сервиси | Остварени сервиси |
| 1. | Лифт | 5.070 | 3.206 |
| 2. | Хидрофор | 4.500 | 2.222 |
|  | Укупно: | 9.570 | 5.428 |

Чињеница је, да је вишегодишња запостављеност инвестиционог одржавања као и старосна структура постројења у просеку од 30-35 година, утицала  на дужину трајања сервиса.

3. Висина накнаде за текуће одржавање заједничких

делова стамбених  зграда

За  реализацију Програма одржавања стамбених зграда  на територији Града Ниша, утврђује се накнада за текуће одржавање стамбених зграда. Накнада се наплаћује преко обједињених рачуна, од стране ЈКП ,,Обједињена наплата,, које је основано, односно, коме је поверено обављање послова обједињене наплате комуналних, стамбених и других услуга и накнада.

Висини накнаде  за текуће одржавање  заједничких и посебних делова  стамбених зграда  и хитних интервенција, у зависности од опремљености зграда  у децембру месецу 2012. године, износила је:

-     за зграде које имају само инсталације и

хидрофоре  ……………………………...................................5,88 дин/ м2

- 	за зграде које поред инсталација имају

хидрофорска и лифтовска постројења,

заједничке и сателитске ТВ антене ......................................11,82 дин/ м2

-    за пословни простор................................................................22,10 дин/м2

Висина накнаде није коригована у току 2012. године.  Накнада је изражена са урачунатим порезом на додату вредност.

Очекивани приход од одржавања стамбених зграда у 2012. години  износио је 151.553.000,00 динара, а остварен је приход у износу 145.458.358,12 динара.

Према утврђеној  висини накнаде, месечна обавеза власника станова  у површини  од 50,00 м2  износи  за зграду са:

-   инсталацијама  без лифтова................ 294,00 дин.

-   инсталацијама и лифтовима ................591,00 дин.

Накнада коју месечно плаћају  власници станова  и других пословних делова  стамбених зграда, поред дефинисаних радова на хитним интервенцијама и сервисирању уређаја, обухвата и трошкове обрачуна, наплате и евиденције средстава накнаде, трошкова израде предмера и предрачуна за инвестиционе  радове, трошкове израде годишњег програма одржавања стамбених и стамбено пословних зграда, програме према захтеву скупштина стамбених зграда и непосредно исказивање потреба за извођење радова који нису обухваћени  годишњим Програмом, као и  пружање услуге правне помоћи  скупштинама  стамбених зграда  у делу управљања  стамбеном  зградом  и принудној  наплати заједничких трошкова.

Организацијом на хитним интервенцијама у све три смене, уз обезбеђење  материјала и резервних делова, створени су услови, да се у најкраћем могућем року интервенише и успостави функција нормалног коришћења станова и других  заједничких и посебних делова зграда.

Из тог разлога, хитне интервенције ће се организовати и изводити на:

### водоводној  инсталацији,

### канализационој  инсталацији,

### електроинсталацији,

### лифтовским  постројењима,

### хидрофорским  постројењима и

### грађевинско и грађевинско-занатским  радовима.

### Радови на хитним интервенцијама и срвисирању уређаја у делу одржавања  стамбених зграда, обезбеђују заштиту  стамбеног фонда и безбедност грађана, те је њихово извођење од јавног интереса.

Б.    РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

СТАМБЕНИХ  ЗГРАДА  И  ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА

За разлику од хитних интервенција, текућег одржавања  и сервисирања уређаја, за које власници плаћају месечну накнаду, радови инвестиционог одржавања се финансирају из средстава  које власници  станова посебно обезбеђују  на основу Програма  скупштине стамбене зграде.

Према важећим прописима,  ЈП ,,Нишстан,, Ниш  у области инвестиционог одржавања нема права и обавезе у погледу обезбеђивања средстава. За ову врсту  радова одговорни су власници станова, односно, Скупштине стамбених зграда. Њихово је искључиво право и обавеза да утврђују потребе, доносе програме, уступају радове, контролишу обим  и квалитет извођења радова, врше коначне обрачуне, пријем радова  и старају се о гарантном року.

Редовно  пратећи  потребе у инвестиционом одржавању, а непосредно контактирајући са представницима Скупштине стамбених зграда, може да се каже, да ни за једну  зграду не постоји целовит програм инвестиционог одржавања. У оквиру инвестиционих радова, углавном због недостатка финансијских средстава корисника станова и пословног простора, отклањају се само кварови и недостаци који битно нарушавају безбедно становање.

Због оваквог стања на инвестиционом одржавању стамбених зграда, чињеница је да стамбени фонд  интезивно, не само пропада, већ се због тога озбиљно нарушавају његове основне функције, а у последње време  угрожавају се  животи  и здравље људи као и њихова имовина.

Сагледавајући проблеме наших суграђана и стање стамбеног фонда, ЈП ,,Нишстан,, је детаљним анализама, утврдио приоритете у комплексном решавању проблема стамбеног фонда. Предност се недвосмислено даје проблему везаном за стање на лифтовима и равним крововима.

ЈП ,,Нишстан,, у 2012. години на подручју целе југоисточне Србије, обавља послове везане за инвестиционо одржавање пословног простора Пореских управа. Ове послове предузеће обавља ангажовањем запослених радника, са својим материјалом, резервним деловима и возним парком.

У 2012. години, ЈП ,,Нишстан,, је обављао инвестиционе радове стамбеног фонда у оквиру следећих група послова:

-водовод и канализација,

-лифтовска постројења,

-хидрофорска постројења,

-електро инсталација,

-грађевинских и грађевинско-занатских радова,

-замена громобрана са радиоактивним извором.

1.	Реализација инвестиционог одржавања  на водоводним

и канализационим  инсталацијама

Програм инвестиционог одржавања водовода и канализације за 2012. годину,  садржао је само нужне и неопходне радове у стамбеним зградама,  као и радове за трећа лица, односно за пословне  и објекте здравства, образовања, културе и других корисника.

При изради Програма, прегледане су од стране стручне службе Предузећа,  најпроблематичније инсталације водовода и канализације  на 65 стамбених објекта. Предрачунска вредност  ових радова  износи  630.000,00 динара.

У току 2012. године обављено је 69 инвестиција на водоводним и канализационим инсталацијама у вредности од 608.928,00 динара.

- Реализација инвестиционог одржавања  на лифтовским

постројењима

Програмом инвестиционог одржавања лифтовских постројења за 2012. годину, планиран је преглед 485 лифта.

Отклањање уочених и утврђених недостатака на 320 лифтова,  захтевали  су знатна материјална средства, која су власници станова требало да обезбеде, па је из тог разлога, стручна служба  Предузећа понудила Програм инвестиционих радова, који могу да финансирају Скупштине стамбених зграда. Предрачунска вредност ових радова износила је  5.670.000,00 динара.

У току 2012. године обављено је 174 инвестиција на лифтовским постројењима у вредности од 4.530.187,00 динара.

- Реализација инвестиционог одржавања  на хидрофорским

постројењима

Програмом инвестиционог одржавања хидрофорских постројења  обухваћено је и прегледано 398  хидрофорских постројења, по истом принципу као и  код лифтова Скупштинама стамбених зграда  понуђен је реалан Програм  инвестиционих  радова,  које  власници могу да финансирају.

Програмом су обухваћена 40 хидрофора. Предрачунска вредност ових  радова износи  210.000,00 динара.

У току 2012. године, обављене су 34 инвестиције на хидрофорским постројењима у вредности од 224.156,00 динара.

- Реализација инвестиционог одржавања на електроинсталацијама

Програм  инвестиционих радова  на електроинсталацијама  је сагледан  на основу искуства из ранијег периода одржавања, као и на основу захтева  Скупштина  стамбених зграда  за овим радовима.

Програмом је предвиђена санација, односно поправка неисправних инсталација са пратећом опремом  на 30 стамбених зграда. Предрачунска вредност  ових радова износи  70.000,00 динара.

У току 2012. године обављено је 19 инвестиција на електро-инсталацијама у вредности од 132.964,00  динара.

- Реализација инвестиционог одржавања у области

грађевинских и грађевинско -занатских радова

Потребе  за инвестиционим  радовима,  у делу грађевинских и грађевинско-занатских радова  су изузетно велике, а нарочито изражене у  делу равних  кровних површина  због дотрајалости  хидроизолационих  покривача.

При изради Програма, стручне службе су обишле и прегледале 300  стамбених зграда са равним и косим крововима  које су најугроженије.

За санацију ових равних кровних површина, неопходна су знатна материјална средства, која по важећим прописима у делу инвестиционог  одржавања,  обезбеђују власници  станова.

Из тог разлога, стручне службе су сагледале и сачиниле Програм  инвестиционих  радова  у делу санација кровних површина, као и пратећих  занатских радова, које власници станова могу да  изфинансирају.

Програмом је обухваћено 30  стамбених зграда. Предрачунска вредност  ових радова износи  420.000,00 динара. У току 2012. године, обављена је 29 инвестиција са грађевинско-занатским радовима, у вредности од 387.125,00 динара.

В.   РЕАЛИЗАЦИЈА ПРУЖАЊА УСЛУГА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

У 2012. години укупно је било предвиђено 500 инвестиционих радова према трећим лицима а предрачунска вредност  ових радова планирано је да износи 12.000.000,00 динара.

У току 2012. године обављено је 337 радова на пружању услуга трећим лицима  у вредности од 7.441.457,26 динара.

4. ОСТВАРЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА

ЗА РЕМОНТ ЛИФТОВА  И САНАЦИЈУ

РАВНИХ КРОВОВА

Планирано је, да се у 2012. години, отпочне са остварењем Програма делимичног и потпуног ремонта лифтова,  као и санацијом равних кровова и фасада.

Како градски буџет није у могућности да у потпуности изфинансира Програм, који је већ неколико година уназад ЈП ,,Нишстан,,  достављао кроз своје Програме пословања, у 2012. години отпочеће се са делимичним остварењем ових програма.

Како се у 2011. години продужило са  потписивањем  уговора везаних за  ремонт лифтова, који представљају највећу опасност за безбедност грађана приликом коришћења, и за лифтове који због већих кварова нису у функцији, планирано је да се у  2012. години настави са реализацијом ових уговора и по том основу из буџета издвојити 15.000.000,00 динара.

У току 2012. године укупно остварени приходи по програмима за репарацију лифтова, изнсили су 7.571.938,56 динара.

У 2012. години, извршен је ремонт на осам лифтова и то код следећих Скупштина станара: - Војводе Мишића 60 (два лифта)

- Страхињића Бана 8 (два лифта)

- Зетска 4 (један лифт)

- Обреновићева 82 (један лифт)

- Бул.Немањића 28 (један лифт)

Учешће Дирекције за изградњу града Ниша по наведеним ремонтима износи 75% од укупне вредности ремонта,  а осталих 25% остало да изфинансирају Скупштине станара.

По Програму за санацију равних кровова и фасада у граду, планирано је издвајање из буџета, 5.000.000,00 динара, где би се по истом критеријуму као и за лифтове, поправљале и санирале зграде, које су у погледу оштећења најугроженије, али би приоритет имале   зграде које су под заштитом државе.

У 2012. години није дошло до реализације овог програма.

За реализацију поменутих Програма, ЈП ,,Нишстан,, је планирало да обезбеди   резервне делове у вредности од 5.000.000,00 динара.

У 2012. години на име резервних делова, по програму за репарацију лифтова, утрошено је 5.781.806,90 динара.

ЈП ,,Нишстан,, је за реализацију ових програма ставио на располагање постојеће машине, алате и возни парк.

5.  ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА

Програмом инвестиционог улагања за 2012. годину, планирано је улагање у грађевинске објекте и улагање у опрему. Улагања у грађевинске објекте, односе се на дугорочна инвестициона улагања, која  подразумевају активности на припреми градње пословних и стамбених објеката, као и извођење грађевинских радова. Улагања у опрему, планирана су у складу са потребама предузећа, а реализација је зависила  искључиво од финансијских могућности предузећа.

Структура инвестиционог улагања приказана је у табели 8.

Табела 8: Техничка структура инвестиција

| Ред. број | опис | Oстварење 2011.година | План 2012. | Остварење 2012. | 4/3 | 5/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Грађевински објекти | 0,00 | 5.000.000,00 | 1.387.690,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Опрема | 30.950,00 | 1.000.000,00 | 771.107,83 | 3.231,02 | 2.491,46 |
|  | Свега: | 30.950,00 | 6.000.000,00 | 2.158.798,01 | 19.386,11 | 6.975,11 |

Извори финансирања у делу инвестиционог улагања у грађевинске објекте и опрему у 2012. години су сопствена средства, што је и приказано у табели 9.

Табела 9: Извори финансирања

| Ред. број | Извори | Остварење 2011. | План 2012. | Остварење 2012. | 4/3 | 5/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Сопствена средства | 30.950,00 | 6.000.000,00 | 2.158.798,01 | 19.386,11 | 6.975,11 |
| 2. | Буџетска средства | - | - | - |  |  |
|  | Свега: | 30.950,00 | 6.000.000,00 | 2.158.798,01 | 19.386,11 | 6.975,11 |

.

А. ДУГОРОЧНА  ИВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

ЈП ,,Нишстан,, је у 2012. години планирао градњу пословних, стамбених и пословно-стамбених објеката на следећим локацијама:

- ,,Александрија,, – друга фаза и окончање прве фазе кроз реконструкцију

таванског простора и

- ,,Марка Орешковића,,

Преговори са суфинансијером око изградње друге фазе пословно - стамбеног објекта ,,Александрија,, још нису започети јер се планира да исти започну након завршетка реконструкције таванског простора прве фазе.

За локацују ,,Марко Орешковић,, је предвиђен наставак утврђивања накнаде ради завршетка експорпријације земљишта и градњу објкта. За катастарску парцелу 1682/3, Зорану Аранђеловићу, наследнику Динић Драгице, исплаћена је накнада по окончању управног поступка. За парцелу  1683/1 постојао је прекид од 2008. године због смрти власника Илић Војислава. У садашњем моменту, а након правноснажног окончања оставинског поступка, очекујемо наставак поступка за одређивање накнаде.

У табели 10, дат је преглед планираних и реализованих инвестиција у 2012. години.

Табела 10: Инвестициона улагања

| Ред.бр. | Назив објекта | План 2012. | Остварење 2012. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Марка Орешковића | 4.000.000,00 | - |
| 2. | Александрија – друга фаза | 1.000.000,00 | 1.387.690,18 |
|  | Свега: | 5.000.000,00 | 1.387.690,18 |

Б. УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА

У току 2012. године, имајући у виду изузетно тешку финансијску ситуацију,   вредност улагања у основна средстава износила је 771.107,83  динара.

Набавка се односила  агрегат који је био неопходан за процес рада,  док су остале набавке, мање вредности, а односе се на нужне потребе канцеларијске опреме и намештаја.

Табела 11 : План и остварење набавке основних средстава за 2012.годину

| Редни бр. | Назив основног средства | План за 2012.год | Остварење 2012.год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компјутери | 2 | 1 |
| 2. | Штампачи | 2 | 10 |
| 3. | Фиксни телефони | 2 | 0 |
| 4. | Канцеларијски намештај и опрема | по потреби | 3 Стола, 11 столица, тепих |
| 5. | Машине за обав. осн.дел. | по потреби | компресор |
| 6. | Аутомобили | 1 | 0 |

##### 6. ПЛАНИРАНИ  И РЕАЛИЗОВАНИ УТРОШАК

##### МАТЕРИЈАЛА, РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА  И АЛАТА

###### У циљу обезбеђења процеса  одржавања, Програмом је предвиђена одређена количина материјала и резервних делова, који се користе за радове на хитним  интервенцијама, сервисирању уређаја, инвестиционом одржавању и извођењу уговорених  инвестиционих радова.

Спецификација резервних делова и материјала, по свим врстама радова, формирана  је на основу  наведених  техничких критеријума и захтева корисника  услуга. Све ове врсте материјала набављене су путем јавних набавки, што је обезбедило најнижу могућу цену, висок квалитет материјала и сарадњу са најреномиранијим добављачима. Вредност планиране и реализоване набавке материјала и алата у 2012. години, дата је у табели 12.

| Табела 12 : Вредност планиране и реализоване набавке материјала и алата у 2012.години |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врста набавке | План 2012. | Остварење 2012. |
| Материјал за хитне инт.и рез. делови | 14.000.000,00 | 9.721.452,74 |
| Алат | 1.000.000,00 | 822.723,34 |
| Материјал и резервни делови по посебном програму који се финансира из буџета | 5.000.000,00 | 5.781.806,90 |
| Свега: | 20. 000.000,00 | 16.325.982,98 |

### 7.  KАДРОВИ

### (ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ БРОЈ  ЗАПОСЛЕНИХ,

### НИВО   ЗАРАДА  И  НАКНАДА)

На крају 2012. године, у ЈП ,,Нишстан,, била су запослена 178 радника, од чега 168 на неодређено време и 10 радника на одређено време.  Промена броја запослених у 2012. години, вршена  је по одлуци директора предузећа, а у складу са потребама и у циљу реализације Програма пословања. Смањење броја запослених забележено је по основу одлазака у пензију у складу са Законом и споразумним раскидом радног односа. Број запослених у основној делатности, администрацији и менаџменту на дан 31.12.2012. године,  дат је у табели 13.

Табела 13: Број запослених у основној делатности, администрацији и  менаџменту

| Основна делатност | Aдминистрација | Менаџмент | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 | 79 | 3 | 178 |

Старосна и родна структура запослених, на дан 31.12.2012. године,  дата је у табели 14.

Табела 14:     Старосна и родна структура запослених на дан 31.12.2012. године

| ## Квалификациона структура | Године старости |  |  |  |  |  |  | Пол |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 27 | 28-38 | 39-48 | 49-53 | 54-58 | 59-63 | 64 + | мушки | женски | ### уукупно |
| ВСС | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 24 |
| ВШС | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| ССС | 0 | 18 | 18 | 10 | 9 | 5 | 0 | 41 | 19 | 60 |
| ВКВ | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| КВ | 5 | 13 | 13 | 17 | 8 | 2 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| ПКВ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| НКВ | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| УКУПНО | 7 | 40 | 49 | 39 | 27 | 15 | 1 | 146 | 32 | 178 |

Број запослених  по годинама радног стажа на дан 31.12.2012. године дат је у табели 15.

Табела 15:  Број запослених по годинама радног стажа у 2012. години

| Квалификациона структура | Радни стаж |  |  |  |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 0-10 ### година | 11-20 година | 21-30 година | 31-40 година | 41 + година |  |
| ВСС | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 24 |
| ВШС | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| ССС | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 60 |
| ВКВ | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| КВ | 13 | 18 | 16 | 11 | 0 | 58 |
| ПКВ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| НКВ | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| УКУПНО | 36 | 51 | 54 | 36 | 1 | 178 |

Планирана  и остварена структура  запослених према школској спреми, за 2012. годину,  дата је у табели 16.

Табела 16: Структура запослених у 2012. у односу на план

| Ред. број | Стручна спрема | План запослених за 2012. год. | Запослени на дан 31.12.2012.год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСС | 25 | 24 |
| 2 | ВШС | 12 | 9 |
| 3 | ССС | 56 | 60 |
| 4 | ВКВ | 11 | 11 |
| 5 | КВ | 60 | 58 |
| 6 | ПКВ | 3 | 3 |
| 7 | НКВ | 15 | 13 |
|  | Укупно: | 182 | 178 |

На име зарада  запослених  радника, планирано је за  2012. годину да се издвоје средства у висини од  121.410.165,00 динара, од чега за старозапослене 118.371.594,00 динара а за новозапослене раднике, планирано је да се издвоји 3.038.571,00 динара. У току 2012. године на име зарада запослених издвојено је 111.419.708,11 динара, док    новозапослених радника није било.

а) укупна зарада за запослене раднике  остварена у 2012.

- бруто 1............................................................ 111.419.708,11 динара

- доприноси на терет послодавца.................... 20.491.467,79 динара

-          бруто 2............................................................. 131.911.175,90 динара

Пословдство предузећа чини директор предузећа, извршни директор, помоћник директора и сарадник за безбедност и здравље на раду. Пословодство се стара о финансијском положају предузећа, и у вези са тим, организује и контролише процес рада у предузећу и води пословну и кадровску политику предузећа. Критеријуме за обрачун и исплату зарада за директора предузећа утврђивао је Управни одбор.

б) укупна зарада за пословодство остварена у 2012. години

- бруто 1................................................................ 6.135.618,07 динара

- доприноси на терет послодавца.......................1.098.275,66 динара

- бруто 2.............................................................. ..7.233.893,73 динара

в) укупна зарада за запослене без пословодства у 2012. години

- бруто1 ...........................................................105.284.090,04 динара

- доприноси на терет послодавца...................19.393.192,13 динара

-           бруто 2..........................................................124.677.282,17 динара

Зарада се исплаћивала у два дела у складу са утврђеном динамиком.

Регрес је  у току 2012. године био исплаћиван у висини просечне зараде у

Републици Србији, према објављеним статистичким подацима и саставни је део бруто 1 зараде.

Остварена просечна зарада (бруто I), на нивоу предузећа  за  2012. годину, износила је  50.219,75  динара.

На име превоза планирана средства у 2012. години износила су 4.800.000,00 динара, а исплаћено је 4.153.922,83 динара.

Дневнице за службени пут исплаћиване су у износу од 2.350,00 динара, током целе 2012. године.

Критеријуми за исплату отпремнина одређени су Законом и Колективним уговором, а исплаћују се на основу   решења директора предузећа.

Исплата отпремнина за одлазак у пензију запослених, планирана је, на нивоу од 1.200.000,00 динара и вршена је у складу са законским прописима. На име отпремнина исплаћено је 686.949,00 динара.

Критеријуми за разне врсте помоћи запосленима, утврђени су на основу процењеног броја потреба за издвајање средстава за те намене, у укупном износу од 198.000,00 динара. Одлуку о исплати сваке појединаче солидарне помоћи, доноси директор предузећа на захтев запослених, а у складу са Колективним уговором и тренутним финансијским могућностима предузећа. У 2012. години за ове намене исплаћено је 337.920 ,00 динара.

Критеријуми за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора, утврђени су Одлуком Управног одбора и исплаћују се по основу рада на припремању, сазивању и одржавању седница и не зависе од броја одржаних седница. Накнаде члановима Управног одбора планиране су у бруто износу од 690.030,00 динара, а исплаћено је 692.104,00 динара, док је за чланове Надзорног одбора планирано 350.658,00 динара, и исплаћено је 351.698,00 динара.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију, планирани су на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, јубилеја предузећа, организованих пословних пријема, како у оквиру просторија предузећа, тако и ван предузећа и организовања разних прослава. Сагласност о појединачним издацима за ове намене, давао је искључиво директор предузећа. Укупан износ средстава на име репрезентације, планиран је на нивоу од 800.000,00 динара, а реализовано је  885.773,54 динара.

Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду, базирани су на потребама предузећа, у циљу остваривања бољих пословних резултата у делу одржавања стамбеног фонда као и у делу боље и ефикасније продаје некретнина у пословно стамбеном објекту. За ове намене планирано је 300.000,00 динара, а утрошено је 229.614,40 динара. О коришћењу ових средстава одлучује директор предузећа.

8.  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

А.  БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу износе 413.989.885,00 динара, што је детаљније дато у табели 17.

Табела:17

| ред.бр. | назив | план 2012. | остварење 2012.год | индекс % 4/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АКТИВА |  | 397.446.526,00 | 413.989.885,00 | 104,16 |
| 1. | Стална имовина | 299.290.869,00 | 288.569.358,00 | 96,42 |
| 1.1. | Нематеријална улагања | 290.869,00 | 135.412,00 | 46,55 |
| 1.2. | Некретнине | 298.000.000,00 | 287.707.859,00 | 96,55 |
| 1.3. | Дугорочни пласмани | 1.000.000,00 | 726.087,00 | 72,61 |
| 2. | Обртна имовина | 98.155.657,00 | 125.420.527,00 | 127,78 |
| 2.1. | Залихе | 22.100.000,00 | 16.172.883,00 | 73,18 |
| 2.2. | Краткорочна потраживања | 56.055.657,00 | 100.873.119,00 | 179,95 |
| 2.3. | Грађ.објекти намењени продаји | 20.000.000,00 | 8.374.525,00 |  |
| ПАСИВА |  | 397.446.526,00 | 413.989.885,00 | 104,16 |
| 1. | Капитал | 265.854.526,00 | 246.832.894,00 | 92,85 |
| 1.1. | Основни капитал | 97.102.367,00 | 95.694.368,00 | 98,55 |
| 1.2. | Резерве | 2.451.169,00 | 2.451.169,00 | 100,00 |
| 1.3. | Ревалоризационе резерве | 164.892.990,00 | 161.801.425,00 | 98,13 |
| 1.4. | Нераспоређена добит | 1.408.000,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Губитак | 0,00 | -13.114.068,00 |  |
| 2. | Дугорочна резервисања и обавезе | 131.592.000,00 | 167.156.991,00 | 127,03 |
| 2.1. | Дугорочне обавезе | 11.000.000,00 | 13.761.756,00 | 125,11 |
| 2.2. | Краткорочне обавезе | 112.592.000,00 | 139.051.321,00 | 123,50 |
| 2.3. | Одложене пореске обавезе | 8.000.000,00 | 14.343.914,00 | 179,30 |

А к т и в а

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

У 2012. години, стална имовина износи 288.569.358,00 динарa и чине је нематеријална улагања у износу од 135.412,00 динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 287.707.859,00 динарa  и дугорочни финансијски пласмани у износу од 726.087,00 динара.

У 2012. години обртна имовина износи  125.420.527,00 динара, и чине је залихе у износу од 16.172.883,00 динара,  краткорочна потраживања у износу од 100.873.119,00 динара  и грађевински објекти намењени продаји у износу од 8.374.525,00 динара.

П а с и в а

Пасиву чини капитал,  дугорочна резервисања и обавезе и одложене пореске обавезе.

У 2012. години капитал предузећа износи 246.832.894,00 динара и чини га основни капитал у износу од 95.694.368,00 динара, резерве од 2.451.169,00 динара и ревалоризационе резерве од 161.801.425,00 динара, које ће се умањити за губитак од 13.114.068,00 динарa, исказан по завршном рачуну за 2012. годину.

У 2012. години, дугорочна резервисања и обавезе износе 167.156.991,00 динарa и чине их дугорочне обавезе од 13.761.756,00 динара и краткорочне обавезе од 139.051.321,00 динара.

Одложене пореске обавезе износе 14.343.914,00 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи остварени у 2012. години, износе 204.702.271,16 динара, а расходи износе 211.595.017,53 динара што је условило губитак у пословању од 6.892.746,37 динарa a са књижењем одложених пореских расхода, нето губитак износи 13.114.068,03 динара. У односу на планиране приходе и расходе, разлике су се јавиле у делу који је предвиђао инвестиције у грађевинске објекте и инвестиције по посебним програмима за ремонт лифтова и санацију равних кровова и фасада Детаљнији приказ прихода и расхода дат је у табели 18.

| Табела: 18 |  | остварење | план 2012. | остварење 2012.година | % 5/3 | % 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | П Р И Х О Д И | 199.081.477,85 | 247.263.000,00 | 204.702.271,16 | 102,82 | 82,79 |
| 1. | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | 170.414.531,35 | 177.553.000,00 | 166.908.188,02 | 97,94 | 94,00 |
| 1.1. | пр.од пружања услуга на хитним инт.и тек.од. | 139.584.929,77 | 151.553.000,00 | 145.458.358,12 | 104,21 | 95,98 |
| 1.2. | приходи од одржавања пословног простора | 7.583.763,72 | 6.500.000,00 | 7.816.316,67 | 103,07 | 120,25 |
| 1.3. | приходи од пружања услуга трећим лицима | 16.263.341,82 | 12.000.000,00 | 7.441.457,26 | 45,76 | 62,01 |
| 1.4. | приходи од пружања услуга Ск.станара | 6.794.135,33 | 7.000.000,00 | 5.883.360,06 | 86,59 | 84,05 |
| 1.5. | остали приходи од пружања услуга | 188.360,71 | 500.000,00 | 308.695,91 | 163,89 | 61,74 |
| 2. | ПРИХОДИ ИЗ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА | 8.310.324,16 | 20.000.000,00 | 7.571.938,56 | 91,11 | 37,86 |
| 2.1. | приходи од санације равних кровова | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2. | приходи од ремонта лифтова | 8.310.324,16 | 15.000.000,00 | 7.571.938,56 | 91,11 | 50,48 |
| 3. | ПРИХОДИ ОД ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА | 7.796.472,94 | 36.700.000,00 | 11.031.366,15 | 141,49 | 30,06 |
| 3.1. | приходи од продаје непокретности | 7.796.472,94 | 16.700.000,00 | 11.031.366,15 | 141,49 | 66,06 |
| 3.2. | приходи од градње објктаа | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4. | ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 5.859.563,03 | 6.050.000,00 | 5.719.744,18 | 97,61 | 94,54 |
| 4.1. | приходи од закупа | 5.029.844,03 | 5.200.000,00 | 4.854.313,18 | 96,51 | 93,35 |
| 4.2. | приходи од судских такси по утужењу | 826.197,00 | 800.000,00 | 865.431,00 | 104,75 | 108,18 |
| 4.3. | остали пословни приходи | 3.522,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 4.087.060,58 | 3.310.000,00 | 4.697.720,80 | 114,94 | 141,93 |
| 5.1. | приходи од затезних камата | 3.888.698,00 | 3.000.000,00 | 4.624.494,00 | 118,92 | 154,15 |
| 5.2. | приходи од камата на уложена средства | 198.362,58 | 10.000,00 | 73.226,80 | 36,92 | 732,27 |
| 5.3. | остали финансијски приходи | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 2.613.525,79 | 3.650.000,00 | 8.773.313,45 | 335,69 | 240,36 |
| 6.1. | приходи по основу ефеката за откуп станова | 71.214,00 | 200.000,00 | 71.742,00 | 100,74 | 35,87 |
| 6.2. | приходи од наплаћених дисципл.казни и штета | 136.591,96 | 200.000,00 | 46.396,09 | 33,97 | 23,20 |
| 6.3. | приходи од накнада штета правних лица | 1.359.096,12 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | остали приходи | 26.880,33 | 200.000,00 | 1.021,07 | 3,80 | 0,51 |
| 6.5. | приходи по основу вишкова и отписа | 1.019.743,38 | 3.000.000,00 | 8.654.154,29 | 848,66 | 288,47 |
|  | Р А С Х О Д И | 214.367.025,66 | 245.855.000,00 | 211.595.017,53 | 98,71 | 86,06 |
| 1. | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ | 31.046.886,30 | 43.895.882,00 | 31.886.979,45 | 102,71 | 72,64 |
| 1.1. | трошкови материјала | 10.787.519,49 | 14.000.000,00 | 9.271.452,74 | 85,95 | 66,22 |
| 1.2. | трошкови алата | 883.841,65 | 1.000.000,00 | 822.723,34 | 93,08 | 82,27 |
| 1.3. | трошкови канцеларијског материјала | 736.582,92 | 900.000,00 | 961.327,94 | 130,51 | 106,81 |
| 1.4. | трошкови горива и мазива | 4.785.702,58 | 4.000.000,00 | 4.693.205,35 | 98,07 | 117,33 |
| 1.5. | трошкови електричне енергије | 1.320.596,25 | 1.500.000,00 | 1.223.433,82 | 92,64 | 81,56 |
| 1.6. | трошкови топлотне енергије | 1.479.422,41 | 2.000.000,00 | 1.734.344,36 | 117,23 | 86,72 |
| 1.7. | трошкови резервних делова | 5.466.361,00 | 5.000.000,00 | 5.781.806,90 | 105,77 | 115,64 |
| 1.8. | трошкови набавне вред.прод.станова | 5.586.860,00 | 15.495.882,00 | 7.398.685,00 | 132,43 | 47,75 |
| 2. | ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ДАВАЊА | 128.686.822,00 | 151.647.618,00 | 138.595.386,73 | 107,70 | 91,39 |
| 2.1. | бруто зараде запослених (бруто 1) | 94.262.981,89 | 118.371.594,00 | 111.419.708,11 | 118,20 | 94,13 |
| 2.2. | трош. пореза и доприноса на терет послодавца | 17.337.523,50 | 21.721.339,00 | 20.491.467,79 | 118,19 | 94,34 |
| 2.3 | бруто зараде новозапослених (бруто 1) | 8.904.163,30 | 3.038.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | трош. пореза и доприноса на терет послодавца | 1.594.024,07 | 557.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | накнада по уговорима | 37.651,00 | 50.000,00 | 37.480,00 | 99,55 | 74,96 |
| 2.6. | накнада члановима Управног одбора | 594.809,20 | 690.030,00 | 692.104,00 | 116,36 | 100,30 |
| 2.7. | наканда члановима Надзорног одбора | 298.937,30 | 350.658,00 | 351.698,00 | 117,65 | 100,30 |
| 2.8. | отпремнине | 768.303,00 | 1.200.000,00 | 686.949,00 | 89,41 | 57,25 |
| 2.9. | солидарне помоћи | 345.455,00 | 198.000,00 | 337.920,00 | 97,82 | 170,67 |
| 2.10. | трошкови превоза на рад и са рада | 3.978.528,74 | 4.800.000,00 | 4.153.922,83 | 104,41 | 86,54 |
| 2.11. | накнада запосленима на службеном путу | 564.445,00 | 570.000,00 | 334.137,00 | 59,20 | 58,62 |
| 2.12. | накнада за спортске активности радника | 0,00 | 100.000,00 | 90.000,00 |  | 90,00 |
| 3. | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 6.806.393,40 | 5.720.000,00 | 7.194.792,70 | 105,71 | 125,78 |
| 3.1. | трошкови сервисирања и одржавања уређаја | 931.620,50 | 1.000.000,00 | 858.228,15 | 92,12 | 85,82 |
| 3.2. | трошкови инвестиција | 4.649.382,68 | 3.000.000,00 | 4.478.094,47 | 96,32 | 149,27 |
| 3.3. | трошкови птт услуга | 1.051.650,22 | 1.200.000,00 | 1.590.191,08 | 151,21 | 132,52 |
| 3.4. | трошкови огалса у новинама | 0,00 | 50.000,00 | 127.440,00 |  | 254,88 |
| 3.5. | трошкови за коришћење аутопута | 173.740,00 | 250.000,00 | 140.839,00 | 81,06 | 56,34 |
| 3.6. | остали трошкови | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4. | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 2.061.151,17 | 1.800.000,00 | 2.045.766,12 | 99,25 | 113,65 |
| 4.1. | амортизација основних средстава | 2.061.151,17 | 1.800.000,00 | 2.045.766,12 | 99,25 | 113,65 |
| 5. | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 18.375.390,36 | 27.131.500,00 | 20.896.685,66 | 113,72 | 77,02 |
| 5.1. | трошкови ревизије | 199.593,50 | 230.000,00 | 200.000,00 | 100,20 | 86,96 |
| 5.2. | трошкови адвокатских услуга | 0,00 | 300.000,00 | 242.500,00 |  | 80,83 |
| 5.3. | трошкови здрвствених услуга | 446.746,37 | 500.000,00 | 286.002,50 | 64,02 | 57,20 |
| 5.4. | трошкови лиценци и стручног усавршавања | 150.708,47 | 350.000,00 | 308.590,02 | 204,76 | 88,17 |
| 5.5. | трошкови услуга трећих лица | 444.120,95 | 500.000,00 | 489.226,83 | 110,16 | 97,85 |
| 5.6. | трошкови за одржавање станова | 234.802,97 | 200.000,00 | 476.272,96 | 202,84 | 238,14 |
| 5.7. | трошкови улагања у инвестиције | 0,00 | 5.000.000,00 | 1.387.690,18 |  | 27,75 |
| 5.8. | трошкови услуга обједињене наплате | 9.459.954,12 | 12.500.000,00 | 10.502.549,48 | 111,02 | 84,02 |
| 5.9. | трошкови репрезентације | 807.825,98 | 800.000,00 | 885.773,54 | 109,65 | 110,72 |
| 5.10. | трошкови реклaме | 126.065,90 | 300.000,00 | 229.614,40 | 182,14 | 76,54 |
| 5.11. | премије осигурања имовине и радника | 534.727,30 | 700.000,00 | 339.619,11 | 63,51 | 48,52 |
| 5.12. | трошкови платног промета | 485.258,87 | 500.000,00 | 464.794,53 | 95,78 | 92,96 |
| 5.13. | чланарине пословним удружењима | 56.400,00 | 100.000,00 | 32.200,00 | 57,09 | 32,20 |
| 5.14. | порез на имовину | 995.979,29 | 1.000.000,00 | 973.802,11 | 97,77 | 97,38 |
| 5.15. | порез на земљиште | 139.671,91 | 150.000,00 | 115.819,80 | 82,92 | 77,21 |
| 5.16. | порез на уређење градског грађевинског зем. | 343.693,56 | 380.000,00 | 370.324,68 | 107,75 | 97,45 |
| 5.17. | порез на употребу моторних возила | 246.054,00 | 250.000,00 | 166.840,00 | 67,81 | 66,74 |
| 5.18. | порез на оружје | 2.700,00 | 3.000,00 | 2.920,00 | 108,15 | 97,33 |
| 5.19. | комунална такса | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.20. | остали порези и накнаде | 0,00 | 50.000,00 | 799,29 |  | 1,60 |
| 5.21. | трошкови административних такси и огласа | 3.197.324,22 | 2.700.000,00 | 2.929.222,17 | 91,61 | 108,49 |
| 5.22. | трошкови стручних публикација | 495.262,95 | 500.000,00 | 483.624,06 | 97,65 | 96,72 |
| 5.23. | трошкови по утужењу за етажу и закуп | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.24. | остали нематеријални трошкови | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6. | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 160.098,86 | 260.000,00 | 680.478,00 | 425,04 | 261,72 |
| 6.1. | трошкови затезних камата | 107.685,26 | 200.000,00 | 517.240,26 | 480,33 | 258,62 |
| 6.2. | негативне курсне разлике | 52.413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.3. | остали финансијски расходи | 0,00 | 60.000,00 | 163.237,74 |  | 272,06 |
| 7. | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 27.230.283,57 | 15.400.000,00 | 10.294.928,87 | 37,81 | 66,85 |
| 7.1. | казне за привредне преступе и прекршаје | 0,00 | 50.000,00 | 1.600,00 |  | 3,20 |
| 7.2. | издаци за хуманитарне сврхе | 101.000,00 | 50.000,00 | 98.999,00 | 98,02 | 198,00 |
| 7.3. | накнада штете трећим лицима | 8.105.992,02 | 100.000,00 | 258.427,00 | 3,19 | 258,43 |
| 7.4. | индиректни отпис потраживања | 17.536.623,00 | 15.000.000,00 | 9.617.555,20 | 54,84 | 64,12 |
| 7.5. | директни отпис потраживања | 17.033,09 | 0,00 | 294.820,74 | 1.730,87 | 0 |
| 7.6. | трошкови расходовања опреме и мањкови | 1.469.635,46 | 100.000,00 | 23.521,62 | 1,60 | 23,5216 |
| 7.7. | остали непоменути расходи | 0,00 | 100.000,00 | 5,31 |  | 0,01 |
|  | Д О Б И Т / ГУБИТАК | -15.285.547,81 | 1.408.000,00 | -6.892.746,37 | 45,09 | -489,54 |
|  | одложени порески приходи / расходи | 142.823,41 | 0,00 | -6.221.321,66 | 4.355,95 |  |
|  | НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК | -15.142.724,40 | 1.408.000,00 | -13.114.068,03 | 86,60 | -931,40 |

Приходи

Од укупно планираних 247.263.000,00 динара прихода, у 2012. години,   остварено је 82,79%, односно, 204.702.271,16 динара.

Приходи од пружања услуга на хитним интервенцијама, остварени су 95,98% од планираних и износе 142.458.358,12 динара. Цене услуга нису мењане у току 2012. године.

Приходи од одржавања пословног простора бележе раст од 20% у односу на планираних 6.500.000,00 динара и износе 7.816.316,67 динара.

Приходи од пружања услуга трећим лицима остварени  су знатно испод планираних (62,01%) и у односу на планираних 12.000.000,00 динара, износе 7.441.457,26 динара.

Приходи од Скупштина станара, су такође мањи у односу на планиране. Њихово остварење од 84,05%, тј. 5.883.360,06 динара у односу на планираних 7.000.000,00 динара последица је недостатка финансијских средстава чланова Скупштина станара у делу финансирања инвестиција на стамбеним зградама.

Остали приходи представљају углавном приходе од рефактурисања,  приходе од разних ситних услуга које ЈП ,,Нишстан,, обавља како према физичким лицима тако и према Скупштинама станара и осталим правним лицима и у односу на планираних 500.000,00 динара,  износе 61,74%  односно, 308.695,91 динар.

Приходи из буџета Града планирано је да износе 20.000.000,00 динара и везани су били за финансирање посебних програма за ремонт лифтова (15.000.000,00) и реконструкцију равних кровова и фасада (5.000.000,00). У ЈП ,,Нишстан,, није дошло до реализације програма за фасаде и равне кровове а финансирање програма за ремонт лифтова реализовано је од планираних 15.000.000,00 динара само 7.571.938,56 динара односно 50,48%.

Приходи од промене вредности залиха, планирано је да износе 36.700.000,00 динара, али је њихова реализација која се односи на инвестиције у делу градње пословно-стамбених објеката, потпуно изостала у 2012. години. Једини приход у износу од 11.031.366,15 динара, остварен је продајом непокретности које потичу из ранијег периода.

Други пословни приходи износе укупно 5.719.744,18 динара и у односу на планираних 6.050.000,00,00 динара забележили су пад од 5,5%. Ове приходе чине приходи по основу давања пословног простора у закуп, наплаћене судске таксе по утужењу и приходи од реализације дела спорног потраживања из ранијег периода.

Финансијски приходи  износе  4.697.720,80 динара, што у односу на планираних 3.310.000,00 динара представљају повећање од скоро 42%. У оквиру ове групе, налазе се приходи од обрачунатих  камата на средства по текућем рачуну и  приходи од затезних камата по тужбама ЈКП ,,Обједињена наплата,,  и остали финансијски приходи настали из пословних уговора.

Остали приходи су већи од планираних 3.650.000,00 динара и износе 8.773.313,45 динара,  односно 240,36% од планираних прихода.

Расходи

Од планираних 245.855.000,00 динара расхода, у 2012. години, остварено је 86,06%, односно 211.595.017,53 динара.

Трошкови материјала и енергије, износе 31.886.979,45 динара и у односу на планираних 43.895.882,00 динара, представљају реализацију од 72,64%.  Трошкови се односе на набавку материјала, резервних делова и алата за редовно пословање и посебне програме, затим на потрошњу горива и мазива, електричне и топлотне енергије, канцеларијског материјала и трошкове набавне вредности продатих станова.

Зараде, накнаде и остала давања, лимитирани су Меморандумом Владе Републике Србије и кретали су се у границама дозвољених. Остварени трошкови износе 138.595.386,73 динара, што у односу на планираних 151.647.618,00 динара износи 91,39%.  Остала давања у складу су са Зконом и Одлукама управног одбора.

Трошкови производних услуга износе 7.194.792,70 динара што је за скоро 26% више од планираних 5.720.000,00 динара.

Трошкови амортизације износе 2.045.766,12 динара, и произилазе из законског обрачуна амортизације за постојећа и новонабављена основна средства.

Нематеријални трошкови износе 20.896.685,66 динара, што је само 77,02% од планираних 27.131.500,00 динара. У ову групу трошкова спадају трошкови ревизије, здравствених услуга, лиценци, одржавања станова као и порези на имовину, земљиште и остали порези из пословања, који сви заједно, скоро да и не одступају од планираних.  Знатно смањење трошкова у оквиру ове групе забележено је код адвокатских трошкова и трошкова услуга трећих лица и трошкова улагања у инвестиције.

Финансијски расходи  износе 680.478,00 динара, што од планираних 260.000,00 динара представља повећање за 161,72%.

Остали расходи из пословања, односе се, на накнаду штете трећим лицима и индиректни отпис потраживања, по попису, као и трошкови сумњивих и спорних потраживања по утужењу. У односу на  планираних 15.400.000,00 динара,  остварено је 10.294.928,87 динара, што представља остварење од 66,85%.

Резултат пословања

У складу са оствареним приходима и расходима, које смо напред образложили и дали у табели број 18,  Предузеће ЈП ,,Нишстан,, је исказало негативан финансијски резултат, у износу од 6.892.746,37. динара. По евидентирању одложених пореских расхода, нето губитак износи 13.114.068,03 динара.

Нето губитак ће се у потпуности покрити под 01.01.2013. године, онако како Закон о рачуноводству и ревизији прописује и то на следећи начин:

- 4.855.522,22 динара из нераспоређене добити и

- 2.451.169,89 динара из законских резерви

- 5.807.375,92 динара из капитала.

Како по Програму пословања за 2012. годину није планиран негативан финансијски резултат, сматрамо потребним да ближе анализирамо узроке и висину губитка по битним моментима у пословању.

- ЈП ,,Нишстан,, је Програмом пословања за 2012. годину дата сагласност од стране Скупштине града Ниша, за финансирање Програма делимичног и потпуног ремонта лифтова и Програма за санацију равних кровова и фасада. Средства за ове намене требало је обезбедити из буџета Града у износу од 20.000.000,00 Укупно је реализовано у току године 7.571.938,56 динара.

- Изостала је изградња друге фазе пословно-стамбеног објекта ,,Александрија,, и објекта на локацији Марка Орешковића што је условило мање приходе за 20.000.000,00 динара.

- Услед повећања стопе пореза на добит са 10% на 15%, уследио је и обрачун

књиговодствене и пореске амортизације и евидентирање одложених

пореских обавеза које су остварени губитак из пословања у 2012. години

увећале за још 6.221.321,66 динара те је укупни нето губитак исказан на

13.114.068,03 динара.

4.   Како су неки од наведених разлога већ дуже година присутни, а неки су се

јавили непланирано, ЈП ,,Нишстан,, је продао три стна, и користио дозвољени

минус по текућем рачуну како би обезбедило средства за испуњење пореских

и других обавеза из пословања.

ЈП  ,,Нишстан,,  Ниш

_____________________________	 В.Д. Директор, Мр Ненад Хафнер