На основу члана 20, 32. и 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр. 88/2008 и 143/2016), Скупштина Града Ниша, на седници од ___________.2017. године, донела је

- ПРОГРАМ

ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ

Програмом су планирани радови на одржавању изграђених јавних комуналних објеката градског и сеоског подручја свих нишких општина.

| I | TЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1. | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА |  |  |  |  |  |  |
| А. | СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Позиција се односи на сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању за радове и добра по уговорима до краја 2017. године. Укупан финансијски износ пренетих обавеза |  |  |  |  | 4.826.000,00 |
| Б. | ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | AТМОСФЕРСKA KAНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Набавка и уградња нових сливних решетки и други грађевински радови на атмосферској канализацији |  | 2.000.000,00 |
|  | Укупно |  |  |  |  |  | 2.000.000,00 |
|  | УКУПНО I 1. |  |  |  |  |  | 6.826.000,00 |
| I 2. | ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| А. | СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Позиција се односи на сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању за радове и добра по уговорима до краја 2017. године. Укупан финансијски износ пренетих обавеза |  |  |  |  | 167.952.000,00 |
| Б. | ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Утрошак електричне енергије |  |  |  |  | 150.000.000,00 |
|  | 2. | Одржавање |  |  |  |  | 20.000.000,00 |
|  | 3. | Одржавање село |  |  |  |  | 5.500.000,00 |
|  | Укупно |  |  |  |  |  | 175.500.000,00 |
|  | УКУПНО I 2. |  |  |  |  |  | 343.452.000,00 |
| I 3. | ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ |  |  |  |  |  |  |
| А. | СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Позиција се односи на сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању за радове и добра по уговорима до краја 2016. године. Укупан финансијски износ пренетих обавеза |  |  |  |  | 3.762.532,00 |
| Б. | ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Одржавање фонтана на територији града Ниша (одржавање, резервни делови, утрошак воде) |  |  |  |  | 1.300.000,00 |
|  | 2. | Уклањање графита и натписа на споменицима, јавним објектима и фасадама |  |  |  |  | 200.000,00 |
|  | 3. | Одржавање јавних тоалета и утрошак воде |  |  |  |  | 1.000.000,00 |
|  | 4. | Ескалатори и лифтови зa кретање инвалидних лица, одржавање |  |  |  |  | 200.000,00 |
|  | 5. | Одржавање јавних сатова |  |  |  |  | 200.000,00 |
|  | Укупно |  |  |  |  |  | 2.900.000,00 |
|  | Укупно I 3. |  |  |  |  |  | 6.662.532,00 |
| I 4. | ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА |  |  |  |  |  |  |
| А. | СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Позиција се односи на сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању за радове и добра по уговорима до краја 2017. године. Укупан финансијски износ пренетих обавеза |  |  |  |  | 32.900.000,00 |
| Б. | ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | ЈАВНИ ПУТЕВИ |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Радови на редовном и ургентном одржавању у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи и уређење блоковског простора, техничка припрема и опремање |  |  |  |  | 79.266.117,00 |
|  | 2. | Зимско одржавање на сеоском подручју |  |  |  |  | 15.000.000,00 |
|  | 2. | МОСТОВИ |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Редовно одржавање мостова преко река, потока и сувих долина, а у складу са елаборатом о стању мостова и по хитним налозима инспекције |  |  |  |  | 5.000.000,00 |
|  | 3. | ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Удружена средства са ЈП Железница Србије у складу са Законом о железници |  |  |  |  | 31.000.000,00 |
|  | 4. | САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Хоризонтална, вертикална и светлећа сигнализација |  |  |  |  | 57.000.000,00 |
|  | Укупно |  |  |  |  |  | 187.266.117,00 |
|  | УКУПНО I 4. |  |  |  |  |  | 220.166.117,00 |
| I 5. | ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА |  |  |  |  |  |  |
| А. | СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Позиција се односи на сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању за радове и добра по уговорима до краја 2017. године. Укупан финансијски износ пренетих обавеза |  |  |  |  | 2.575.327,00 |
| Б. | ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Уклањање дивљих депонија (постављање адекватног мобилијара и озелењавање) |  |  |  |  | 2.500.000,00 |
| УКУПНО I 5. |  |  |  |  |  |  | 5.075.327,00 |
| УКУПНО I (1+2+3+4+5) |  |  |  |  |  |  | 582.181.976,00 |
|  | ПРЕДВИЂЕНА УЛАГАЊА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ПУТЕВА – ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ ЗА ДЕЛАТНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈУ ВИШЕГОДИШЊИ УГОВОРИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Радови на редовном и ургентном одржавању јавних путева – општинских путева и улица на градском и сеоском подручју и зимско одржавање на сеоском подручју за 2019. годину. |  |  |  |  | 130.000.000,00 |
|  |  | Радови на редовном и ургентном одржавању јавних путева – општинских путева и улица на градском и сеоском подручју и зимско одржавање на сеоском подручју за 2020. годину. |  |  |  |  | 150.000.000,00 |
| II | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| II 1. | ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| А. | СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Позиција се односи на сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању за радове и добра по уговорима до краја 2017. године. Укупан финансијски износ пренетих обавеза |  |  |  |  | 1.797.420,00 |
| Б. | ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Одржавање јавног осветљења и репарација стубова |  |  |  |  | 2.000.000,00 |
| УКУПНО II 1. |  |  |  |  |  |  | 3.797.420,00 |
| II 2. | ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ |  |  |  |  |  |  |
| А. | СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Позиција се односи на сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању за радове и добра по уговорима до краја 2017. године. Укупан финансијски износ пренетих обавеза |  |  |  |  | 13.892.272,00 |
| Б. | ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Одржавање гранитних, камених и бетонских плоча на трговима, парковским површинама и тротоарима |  |  |  |  | 2.000.000,00 |
|  | 2. | Одржавање приступних рампи за инвалидна лица |  |  |  |  | 700.000,00 |
|  | 3. | Одржавање школских дворишта |  |  |  |  | 2.000.000,00 |
|  | 4. | Измештање билбордова |  |  |  |  | 200.000,00 |
|  | 5. | Одржавање водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања,санације и реконстр. коловоза |  |  |  |  | 30.000.000,00 |
|  | 6. | Oдржавање историјских споменика и верских објеката, и зграде под заштитом |  |  |  |  | 2.000.000,00 |
|  | 7. | Одржавање пумпних станица |  |  |  |  | 2.500.000,00 |
|  | 8. | Одржавање старих гробаља |  |  |  |  | 1.500.000,00 |
|  | 9. | Надстрешнице аутобуских стајалишта, поправка демонтираних, уградња и одржавање постојећих |  |  |  |  | 2.000.000,00 |
|  | 10. | Одржавање сеоских водовода |  |  |  |  | 3.000.000,00 |
|  | Укупно |  |  |  |  |  | 45.900.000,00 |
|  | УКУПНО II 2. |  |  |  |  |  | 59.792.272,00 |
| II 3. | ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА |  |  |  |  |  |  |
| А. | СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Позиција се односи на сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању за радове и добра по уговорима до краја 2017. године. Укупан финансијски износ пренетих обавеза |  |  |  |  | 24.978.332,00 |
| Б. | ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Радови на периодичном одржавању у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, техничка припрема и опремање |  |  |  | 42.000.000,00 |  |
|  | 2. | Путна галантерија (огледала, успоривачи брзине, еластична ограда, потапајући стгубићи) |  |  |  | 2.000.000,00 |  |
|  | 3. | Замена дотрајалих пешачких ограда, ограда мостова и фарбање ограда, бетонских кугли и стубова (препрека за паркирање) |  |  |  | 1.500.000,00 |  |
|  | 4. | Санација потпорних зидова и косина насипа |  |  |  | 2.000.000,00 |  |
|  | 5. | Санација клизишта |  |  |  | 2.000.000,00 |  |
|  | Укупно |  |  |  |  | 49.500.000,00 |  |
| УКУПНО II 3. |  |  |  |  |  | 74.478.332,00 |  |
| УКУПНО II (1+2+3) |  |  |  |  |  | 138.068.024,00 |  |
|  | ПРЕДВИЂЕНА УЛАГАЊА НА КАПИТАЛНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ ЗА ДЕЛАТНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈУ ВИШЕГОДИШЊИ УГОВОРИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Радови на периодичном одржавању јавних путева – општинских путева и улица на градском и сеоском подручју за 2018. годину. |  |  |  |  | 170.000.000,00 |
|  |  | Радови на периодичном одржавању јавних путева – општинских путева и улица на градском и сеоском подручју за 2019. годину. |  |  |  |  | 170.000.000,00 |
| УКУПНО I+II |  |  |  |  |  |  | 720.250.000,00 |

- ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Буџетски приходи – извор 01 износе укупно 720.250.000,00 динара.

Трошкови ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, везани за реализацију Програма, за вршење послова стручног надзора, планирани су Одлуком о Буџету Града Ниша за 2018. годину.

- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Финансијски план Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја за 2018. годину у складу je са:

- Законом о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. Закон, 103/2015 и 99/2016) и

- Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину.

Финансијски план Програма одржавања од 720.250.000,00 динара има два дела, у складу са Одлуком о буџету града Ниша за 2018. годину и то текуће одржавање са економском класификацијом 425 и капитално одржавање са економском класификацијом 511.

Извори финансирања Програма планирани су Одлуком о буџету града Ниша за 2018. годину.

Програм капиталног одржавања  финансира се из прихода од доприноса за уређивање грађевинског земљишта и трансфера од других нивоа власти намењених текућем и капиталном одржавању регионалних путева.

Финансијски план је заснован на принципу уравнотежења расхода и издатака са приходима, који омогућава ефикасно и одрживо извршење плана.

Позиције програма одржавања реализују се у складу са остварењем прихода и примања.

- ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

I	Текуће одржавање у износу од

582.181.976,00 динара

II	Капитално одржавање у износу од 138.068.024,00 динара

УКУПНА УЛАГАЊА 	720.250.000,00

- ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА

| Пог. | Област | Износ |
| --- | --- | --- |
| I | Текуће одржавање | 582.181.976,00 |
| I 1. | Управљање отпадним водама | 6.826.000,00 |
| I 2. | Јавно осветљење | 343.452.000,00 |
| I 3. | Остале комуналне услуге | 6.662.532,00 |
| I 4. | Одржавање путева | 220.166.117,00 |
| I 5. | Одржавање депонија | 5.075.327,00 |
| II | Капитално одржавање | 138.068.024,00 |
| II 1. | Јавно осветљење | 3.797.420,00 |
| II 2. | Остале комуналне услуге | 59.792.272,00 |
| II 3. | Одржавање путева | 74.478.332,00 |
| УКУПНИ ИЗДАЦИ: |  | 720.250.000,00 |

- МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Приоритет у реализацији Програма има текуће одржавање.

1. Градоначелник, или лице које он овласти, покреће иницијативу за реализацију појединачних позиција Програма капиталног одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2018. годину.

Иницијатива из претходног става покреће се на основу захтева јавног предузећа (у даљем тексту: Предузеће) или Градске управе, уз претходно прибављену сагласност Секретаријата за финансије о обезбеђеним финансијским средствима у Буџету за реализацију иницијативе.

Пошто је од стране Градоначелника, или лица које он овласти, покренута иницијатива, Служба за јавне набавке спроводи поступак јавне набавке.

2. Приоритет у реализацији позиција Програма имаће области према следећем редоследу:

-одржавање изграђених комуналних објеката

-израда документације

-имовинска припрема.

3. Обавезе по овом Програму могу се преузимати само до износа планираних и остварених средстава за поједине намене предвиђене Програмом.

4. Уколико се прилив средстава остварује у мањем обиму од планираног, сразмерно ће се смањити и планирани обим Програма капиталног одржавања.

5. На захтев надлежних органа Града Градска Управа подноси извештај о реализацији Програма.

6. У случају да се до краја 2017. године не донесе Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2018. годину, до доношења Програма могу се преузимати и плаћати створене финансијске обавезе до нивоа средстава планираних Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2018. годину, а исти ће се садржати и у Програму одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2018. годину.

7. Програм објавити у Службеном листу Града Ниша.

Број:

У Нишу,

- СКУПШТИНА ГРАДА НИША

- ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић